Contrat territorial

Bernand Revoute Loise Toranche

2017-2021

3. EVALUATION DU CONTRAT

SOMMAIRE

PREAMBULE	4

TITRE 1.	Rappel de la démarche	4

1.1	Le bilan technique et financier	4

1.2	Le Bilan du fonctionnement de la procédure et de l’appropriation par les acteurs	5

1.3	L’évaluation du Contrat territorial	6

TITRE 2.	Territoire et contexte	7

2.1	Le Bassin versant	7

2.2	Le Contrat territorial Revoute Bernant Loise Toranche	8

2.2.1	Historique du Contrat territorial Revoute Bernant Loise Toranche	8

2.2.2	Enjeux et objectifs du Contrat territorial Bernand Revoute Loise Toranche	9

2.3	Les acteurs du Contrat Territorial Revoute Bernand Loise Toranche	15

TITRE 3.	ETAT DES MILIEUX ET EVALUATION DES TRAVAUX	15

3.1	méthodologie	15

3.2	Diagnostic de terrain	16

3.2.1	Eléments et secteurs diagnostiqués	16

3.2.2	Qualité de l’eau	18

3.2.3	Etat de l’assainissement	19

3.2.4	Peuplements aquatiques	21

3.2.5	Les autres pressions sur la qualité de l’eau	22

3.2.6	Qualité des milieux	24

3.2.7	Synthese de l’état des milieux en 2015	29

3.3	Etat des lieux 2021	30

3.3.1	Qualité de l’eau	30

3.3.2	Etat de l’assainissement	33

3.3.3	Peuplements aquatiques	36

3.3.4	Les autres pressions sur la qualité de l’eau	37

3.3.5	Qualité des milieux	44

3.3.6	Synthese de l’état des milieux 2021	59

3.4	Evaluation des travaux réalises	61

3.4.1	Travaux d’assainissement collectif	61

3.4.2	Travaux de restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques	64

3.5	Evaluation par volet	106

3.5.1	Objectifs du volet A	106

3.5.2	la contribution des actions du volet A aux orientations fondamentales et mesures du SDAGE	107

3.5.3	Objectifs du volet B	110

3.5.4	la contribution des actions du volet B aux orientations fondamentales et mesures du SDAGE	111

3.5.5	Objectifs du Volet C	114

3.5.1	la contribution des actions du volet C aux orientations fondamentales et mesures du SDAGE	114

TITRE 4.	EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DE LA PROCEDURE ET APPROPRIATION PAR LES ACTEURS	115

TITRE 5.	REPONSES AUX QUESTIONS EVALUATIVES	115

TITRE 6.	CONCLUSION GENERALE DE L’EVALUATION	120

PREAMBULE

Le présent rapport est l’évaluation du Contrat Territorial, il a été réalisé en s’appuyant sur plusieurs éléments :

- Le bilan technique et financier,

- L’étude de fonctionnement de la procédure et de l’appropriation par les acteurs,

- L’état des milieux,

- Le bilan par cours d’eau.

Cette évaluation est constituée de quatre parties distinctes : l’évolution de l’état des milieux entre 2015 et 2021, l’évaluation des travaux réalisés pendant le contrat territorial, l’évaluation par volet, l’évaluation du fonctionnement de la procédure et appropriation par les acteurs (qui fait l’objet d’un rapport spécifique en plus du présent document, les réponses aux questions évaluatives et la conclusion générale.

# Rappel de la démarche

## Le bilan technique et financier

Ce bilan a été réalisé en interne par le chargé de mission recruté à cet effet par le SMAELT.

Il s’agissait de réaliser l’inventaire des opérations réalisées et des coûts investis et de le comparer avec le programme prévisionnel.

Le bilan technique et financier du 1er contrat de territorial s’est appuyé sur les fiches actions structurées dans le Contrat Territorial :

- Volet A : amélioration de la qualité des eaux,

- Volet B : amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques

- Volet C : sensibilisation, communication, animation

- Volet agricole : actions transversales aux trois volets A, B et C

Pour le volet A, les données des études et travaux d’assainissement ont été recensées auprès des deux principaux financeurs (agence de l’eau Loire Bretagne et les Départements de la Loire et du Rhône), des EPCI du territoire et des parfois auprès des communes ou de leurs délégataires.

Le bilan des volets B et C a été réalisé sur la base des données fournies par la cellule d’animation du Contrat (technicien de rivière et animatrice) par les partenaires (Agence de l’Eau, Départements, Chambres d’Agriculture…), par l’analyse des comptes-rendus des différentes réunions et des dossiers de demande de subvention.

Le bilan des actions du volet B a été complété par une phase de terrain qui consiste à parcourir les tronçons de cours d’eau ayant fait l’objet d’interventions lourdes (remise de cours d’eau dans leur lit naturel, suppression/aménagement d’ouvrages…) ou d’interventions plus légères (restauration et entretien de la végétation, mise en défens des berges, plantations…).

Les tronçons de cours d’eau n’ayant pas fait l’objet d’intervention, tel qu’initialement prévus, ont également faire l’objet d’une prospection de terrain afin de connaître l’évolution de la situation depuis l’état des lieux initial et de déterminer les principales nouvelles sources d’altérations hydro-morphologiques.

Le bilan du volet agricole a quant à lui été réalisé en étroite collaboration avec les Chambres d’Agriculture de la Loire et du Rhône, l’animatrice du contrat et par l’analyse des comptes-rendus des réunions spécifiques et des rapports fournis par les Chambres d’Agriculture.

L’analyse technique est accompagnée d’un atlas cartographique précisant la localisation et la typologie des travaux réalisés ainsi que d’un bilan des actions par cours d’eau.

## Le Bilan du fonctionnement de la procédure et de l’appropriation par les acteurs

Cette étape du bilan du Contrat Territorial a été réalisée par un prestataire extérieur spécialisé : le cabinet d’études Contrechamp.

Sur la base d’entretiens individuels (élus, cellule d’animation du Contrat, partenaires, maîtres d’ouvrages…) et de focus groupes (élus, agriculture, environnement) et de l’analyse sociologique de ces entretiens le cabinet Contrechamp à :

- Analyser la gouvernance du contrat (relation du SMAELT avec ses membres et les collectivités impliquées) :

L’objectif de cette partie était d’analyser la perception du principe de solidarité de bassins versant à l’échelle du territoire et d’estimer le niveau d’intégration du syndicat et du programme d’actions dans les politiques territoriales locales :

- Sur un plan technico-politique d’une part et financier d’autre part, la notion de solidarité de bassin versant existe-t-elle ? Des déséquilibres sont-ils perçus ? De quelle nature sont-ils ? Quelles améliorations les acteurs souhaitent-ils ?

- Comment le syndicat est-il intégré dans le paysage institutionnel et politique du territoire (au sein des Communautés de Communes, des communes, syndicats d’eau…) ? Comment la politique du syndicat s’intègre dans les autres politiques territoriales ?

- Analyser les moyens humains et techniques mis disposition :

Composition et l’évolution de la cellule d’animation sur la durée du contrat.

- Quel effectif est réellement attaché au fonctionnement du contrat (effectif technique/ administratif…) ? Quelles sont les tâches effectuées ?

- Analyser le déroulement des opérations :

Comparaison du planning initial et des réalisations finales dans le but d’expliquer pourquoi certaines actions n’ont pu être réalisées, pourquoi elles ont été reportées, et pourquoi elles ont duré plus longtemps qu’initialement prévu.

De manière générale, il s’agissait de définir les moyens et le mode d’organisation pour le suivi technico-financier du contrat et son pilotage.

- Analyser le pilotage du contrat

Réalisation d’un bilan de la concertation mise en œuvre pendant la durée du contrat, ainsi que des modes et voies de communication choisies pour échanger avec les acteurs et partenaires afin de les associer à la mise en œuvre de la démarche :

- Quelle représentation et quelle participation des différents partenaires ou acteurs du contrat, sous quelle forme, à quelle fréquence ?

- Quel rôle et quelle légitimité des différents organes visant à la mise en œuvre du contrat territorial (comité de pilotage, commissions, structure porteuse…) ?

- Les règles implicites ou explicites du mode de fonctionnement : existe-t-il une formalisation des règles de fonctionnement ? Quel écart entre la pratique et la théorie ? Comment ces règles ont-elles été élaborées ? Comment ont-elles été portées à connaissance ?

- Analyser le niveau de satisfaction/d’adhésion des actions et gestion future des milieux aquatiques :

Perception du syndicat et du contrat territorial par les collectivités, les acteurs de l’eau et milieux aquatiques, les usagers :

- Niveau d’appropriation et d’adhésion à la démarche :

- Connaissent-ils la démarche (ses objectifs, ses moyens, son mode de fonctionnement) ?

- Se sentent-ils concernés/engagés ? Adhèrent-ils de façon active à la démarche (absence/présence dans les réunions ou organes de concertation) ?

- Ont-ils transcrit des démarches et/ou objectifs du contrat de rivière dans certaines de leurs actions propres ou en synergie avec le contrat de rivière ?

- Niveau de satisfaction des acteurs :

- Vis-à-vis des objectifs et résultats obtenus : les objectifs ont-ils été atteints ? Les résultats sont-ils satisfaisants ?

- Vis-à-vis du fonctionnement de la procédure :

  - Le mode de fonctionnement était-il connu ? Satisfaisant ? Les acteurs et partenaires estiment-ils avoir été suffisamment associés ? Les prises de décisions étaient-elles claires, concertées, partenariales ?

  - Le déroulement de la procédure s’est-il fait de façon linéaire ? Existe-t-il des périodes de rupture ou de ralentissement ?

  - Comment imaginent-ils l’avenir en matière de gestion des milieux aquatiques ?

Cette partie servait aussi à mettre en évidence l’écart, s’il existe, entre les attentes initiales vis-à-vis du contrat territorial et l’état de satisfaction à la fin de la procédure.

## L’évaluation du Contrat territorial

Cette phase est la synthèse du bilan technique et financier, de l’analyse des milieux et de la phase d’analyse du fonctionnement de la procédure. Elle étudie plus précisément l’adéquation entre les enjeux, les objectifs, les moyens et les résultats obtenus (souhaités et non souhaités).

L’évaluation est basée sur 6 critères évaluatifs :

-	La pertinence : adéquation entre les enjeux et les objectifs

-	La cohérence : adéquation entre les objectifs et les moyens mobilisés

-	L’efficacité : adéquation entre les objectifs et les résultats

-	L’efficience : adéquation entre les moyens et les résultats

-	Les impacts : satisfaction des résultats obtenus

-	La durabilité : pérennité de la démarche engagée.

L'analyse de ces critères devait répondre à l'ensemble des questions évaluatives citées ci-dessous :

- Dans quelle mesure les actions mises en œuvre sont-elles adaptées aux enjeux identifiés dans l’état des lieux du Contrat ?

- Dans quelle mesure les moyens financiers et humains déployés étaient-ils adaptés aux objectifs du Contrat ?

- Dans quelle mesure la mise en place d'un Contrat sur le territoire est-elle cohérente, complémentaire, avec l'intervention d'autres acteurs publics ?

- Dans quelle mesure la démarche de Contrat a-t-elle favorisé la définition d'une stratégie et d'objectifs partagés avec les différents partenaires ?

- Dans quelle mesure le Contrat est-il cohérent, complémentaire avec la réglementation ?

- Dans quelle mesure les actions du contrat permettent-elles d'atteindre le bon état des eaux souhaité par la DCE ?

- Dans quelle mesure les résultats attendus ont-ils été atteints ?

- Dans quelle mesure les actions du contrat ont permis de diminuer ou de supprimer les pressions de pollutions ?

- Les actions mises en œuvre ont-elles eu des effets négatifs imprévus ?

- Dans quelle mesure les travaux de restauration de la continuité écologique (piscicole et sédimentaire) notamment ont-ils permis d’améliorer l’état des masses d’eau et la morphologie des milieux ?

- Dans quelle mesure les effets désirés sont-ils obtenus avec le moins de ressources possibles ?

- Dans quelle mesure les acteurs et les partenaires ont-ils été associés au contrat ?

- Quelle a été la dynamique du territoire et la perception du contrat par les acteurs du territoire ?

- Dans quelle mesure les aides pour des actions de communication, de sensibilisation et de valorisation permettent-elles d'améliorer l'efficacité des interventions ?

- Les effets du contrat sont-ils durables ? Les mécanismes mis en place sont-ils viables ?

# Territoire et contexte

## Le Bassin versant

Le Contrat territorial Bernand Revoute Loise Toranche s’étend sur un bassin versant de 410 km² et concerne un linéaire de 425 km de cours d’eau situé entre la plaine du Forez du département de la Loire et les monts du Lyonnais dans le département du Rhône.

Douze cours d’eau prennent leur source dans les Monts du Lyonnais pour venir se jeter dans le fleuve Loire après avoir traversé la plaine alluviale. Il s’agit majoritairement de petits cours d’eau dont les bassins versants sont inférieurs à 20 km².

Le cours d’eau majeur du territoire est la Loise, avec ses affluents la Charpassonne et la Doise. Elle traverse l’agglomération de Feurs avant de rejoindre la Loire.

Deux cours d’eau présentent des bassins versants, et donc des écoulements, un peu plus importants : le Bernand et la Toranche.

Le territoire est naturellement séchant compte tenu des conditions pédoclimatiques qui induisent des périodes d’étiages très sévères. Les conditions hydrologiques locales sont donc peu favorables à la dilution des flux polluants et au maintien de la vie aquatique en période estivale

La population du bassin versant est de l’ordre de 45 000habitants. La densité moyenne sur l’ensemble du territoire avoisine 80 habitants/km2, ce qui confirme le caractère rural du secteur étudié (sans prise en compte de l’agglomération de Feurs, la densité atteint seulement 67 habitants/km2).

Hors Feurs, aucune commune ne présente une population supérieure à 3000 habitants. Seules deux communes possèdent une population de plus de 2000 habitants (Balbigny et Panissières). 9 communes ont une population comprise entre 1000 et 2000 habitants.

A l’échelle du bassin versant, la pression urbaine est plutôt faible. Elle reste concentrée au droit des agglomérations de Feurs et de Balbigny et des principaux bourgs (Saint-Cyr-les-Vignes, Haute-Rivoire, Saint-Martin-Lestra, Saint-Barthélémy-Lestra, Salt-en-Donzy, Salvizinet, Chambost-Longessaigne, Panissières, Cottance, Rozier-en-Donzy, Pouilly-les-Feurs, Epercieux-Saint-Paul, Montchal, Violay, Bussières, Néronde).

L’activité agricole occupe l’essentiel du territoire. Elle est orientée vers l’élevage bovin et la production de lait d’où l’importance des surfaces en herbes. Les surfaces à vocation culturales ne sont toutefois pas négligeables dans la mesure où elles représentent entre 10 et 40% des surfaces de bassins versants. C’est d’ailleurs au niveau du Garollet et la Toranche que la pression sur les cours d’eau liée aux cultures et aux terres arables apparaît la plus importante.

## Le Contrat territorial Revoute Bernant Loise Toranche

### Historique du Contrat territorial Revoute Bernant Loise Toranche

Le Contrat Territorial Bernand Revoute Loise Toranche a été validé par les services de l’Agence de l’eau Loire Bretagne le 8 novembre 2016 et le 16 décembre 2016 par la Commission Permanente du Département de la Loire. Sa mise en œuvre s’est déroulée sur la période 2017 – 2021. Il a été signé le 24 janvier 2017 pour une durée de 5 ans.

Il fait suite à un contrat de restauration et d’entretien (soutenu par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne) ainsi qu’une opération coordonnée (soutenue par le Conseil Général de la Loire) pour la restauration et l’entretien des bassins versants de la Loise et la Toranche portés par le SMAELT entre 2008 et 2015.

Ce contrat de restauration entretien avait pour objectif de traiter uniquement le cours d’eau en tant que tel et proposait des actions principalement axées sur le compartiment ripisylve et sur la continuité écologique. Il comprenait :

- Des actions de restauration de cours d’eau : gestion de la ripisylve, des seuils, des plantes invasives, des zones d’érosion de berges (abreuvoirs notamment) … ;

- Des actions d’entretien de cours d’eau ;

- Des actions d’animation avec l’embauche d’un technicien de rivières et d’un chargé de mission ;

- Des actions de communication et de sensibilisation.

Le Contrat de Restauration Entretien n’intégrait pas la notion de pressions polluantes d’origine domestique, industrielle ou encore agricole.

A la fin du CRE, une étude d’opportunité a été engagée afin de faire un état des lieux du territoire, d’analyser la perception des acteurs sur la question de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de définir l’opportunité d’engager une nouvelle démarche pluri thématique sur le territoire des bassins versants Bernand Revoute Loise Toranche.

Au regard des différents outils à disposition pour répondre à ces enjeux, les élus du SMAELT ont souhaité s’engager, courant 2014, dans l’élaboration d’un contrat territorial sur les bassins versants Bernand Revoute Loise Toranche.

Un fois les études préalables terminées, le contenu du Contrat a été bâti avec les différents partenaires.

Le programme d’actions établi de manière concertée s’articule autour de trois volets principaux répondants aux enjeux identifiés sur le territoire :

- L’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux (Volet A)

- Le maintien ou la restauration de la fonctionnalité des milieux (Volet B1)

- La gestion quantitative de la ressource en période de crue (au travers du volet B1) et d’étiage (Volet B3)

- Le maintien et la coordination des usages de l’eau,

- La gestion des pollutions diffuses d’origine agricole (Volet A)

- L’animation et le suivi du contrat de rivières pour assurer la transversalité de l’action et la concertation, l’implication des riverains professionnels et du grand public, la sensibilisation des scolaires… (Volet C)

### Enjeux et objectifs du Contrat territorial Bernand Revoute Loise Toranche

- Les enjeux identifiés sur le territoire

Les études préalables à la construction du contrat territorial ont permis d’identifier les enjeux propres au territoire Bernand Revoute Loise Toranche.

Ces enjeux ont été définis suite à une analyse pluri-thématique des pressions pouvant dégrader le bon état des bassins versants ainsi qu’à une importante phase de concertation avec les acteurs du territoire et partenaires institutionnels.

Les trois principaux enjeux détaillés ci-après ont pour but premier de veiller à l’atteinte du bon état des masses d’eau (au sens de la DCE, Directive cadre européenne sur l’Eau) qui constitue l’enjeu prioritaire et commun au territoire, en particulier pour les bassins qui présentent un risque de non atteinte.

Enjeu A : Amélioration la qualité des eaux superficielles

- Objectif A1 : Réduire la pollution d’origine domestique

Les pollutions d’origine domestique apparaissent comme une des principales pressions constatées sur le territoire. D’importants travaux de rénovation ont eu lieu ces dix dernières années en termes d’assainissement collectif. Les systèmes d’assainissement sont pour la plupart conformes mais des améliorations peuvent être apportées à certaines stations afin de réduire la pollution par les nitrates ou les phosphates (aménagement de zones de rejets…).

L’assainissement non collectif mérite quant à lui également une attention particulière au vu du taux d’installations jugées non conformes. Le coût de tels travaux ayant tendance à freiner la mise en conformité par les particuliers, une action auprès des SPANC serait à mener.

- Objectif A2 : Fiabiliser l’assainissement industriel

L’assainissement industriel n’apparait pas comme un facteur de dégradation de la qualité de l’eau sur le territoire puisque la plupart des industries du territoire sont rattachées au réseau collectif. Il s’agira donc de réfléchir à la fiabilisation des rejets industriels pour limiter les éventuels dysfonctionnements des stations d’épuration des collectivités.

- Objectif A3 : Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en provenance des zones imperméabilisées (hors pesticides)

Du fait du caractère rural du territoire du contrat, les pollutions diffuses en provenance des zones imperméabilisées n’est pas prioritaire dans l’analyse des pressions sur la ressource.

- Objectif A4 : Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en provenance de l’agriculture

Les activités et l’aménagement territoire du contrat est essentiellement tourné vers l’agriculture (élevage principalement). Les milieux et cours d’eau sont fréquemment sollicités pour l’abreuvage des cheptels et la production de fourrage. L’accès aux cours d’eau ainsi que la limitation des pollutions diffuses en provenance des bâtiments d’élevage apparaissent ainsi comme deux sources de dégradations des cours d’eau et milieux en provenance de l’agriculture.

- Objectif A5 : Réduire les pollutions par les phytosanitaires

Un manque de données sur les phytosanitaires limite l’analyse du niveau de pollution par les phytosanitaires des cours d’eau du territoire. Aussi, des actions de sensibilisation sur les phytosanitaires et d’accompagnement à la conversion en agriculture biologique seront principalement engagées.

Enjeu B : Amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques

- Objectif B1 : Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques

Concernant le volet éco-morphologique, le diagnostic de territoire a abouti à la définition de 5 plans de gestion traitant des thématiques suivantes :

- Les boisements de berges

- Les espèces envahissantes et/ou indésirables en bordure de rivière

- Les berges, les habitats piscicoles et des milieux humides

- Les ouvrages en rivière et la continuité écologique

- La morphologie et le transport solide

Chaque thématique sera traitée sur l’ensemble du territoire en suivant le niveau de priorité défini par secteur d’intervention.

- Objectif B2 : Préservation face au risque inondation

Le risque inondation est reconnu sur l’ensemble des bassins versants du contrat de rivières. Les actions pouvant répondre à cette problématique étant dans un premier temps le traitement de la végétation rivulaire, la gestion des embâcles et la morphologie des cours (calibrage), la stratégie choisie pour ce premier contrat territorial est de traiter ce risque au travers des actions de « Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques ».

- Objectif B3 : Gestion équilibrée de la ressource en eau

La sévérité naturelle des débits d’étiage, couplé au réchauffement climatique et à l’évolution des usages anthropiques, remet en cause la disponibilité de la ressource pour répondre à la fois aux besoins de la population mais aussi des milieux. Tendre vers une gestion équilibrée de la ressource en proposant des actions de concertation pour veiller à la satisfaction des usages, d’accompagnement vers les bonnes pratiques, de sensibilisation aux économies d’eau sera ainsi un des enjeux principaux du contrat.

Enjeu C : Coordination, animation, communication et suivi

- Objectif C1 : Impliquer, associer et sensibiliser les acteurs et les usagers de la ressource

Afin de participer à l’appropriation de la démarche, le porteur de projet aura également pour mission de mettre en place une stratégie de communication et de sensibilisation auprès du grand public, des scolaires, des élus, des partenaires institutionnels… Les thématiques abordées graviteront autour des enjeux du contrat (volet éco-morphologique, volet qualitatif, volet quantitatif).

- Objectif C2 : Assurer le suivi et le bon déroulement du contrat

La démarche sera mise en œuvre par une équipe d’animation compétente et impliquée dans le projet. Des points d’étapes et bilan à mi-parcours et fin de parcours permettront d’évaluer la démarche, tout en la faisant évoluer chemin faisant, au rythme des changements administratifs attendus et des projets de territoire pouvant engager de nouveaux partenariats.

- Etat des masses d’eau et objectifs environnementaux

Tableau 1 : état des masses d’eau et objectifs environnementaux du bassin versant Revoute Bernand Loise Toranche

| Masse d’eau | Etat des lieux | Evaluation de l'état des eaux |  |  | Objectifs environnementaux |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | Année 2013 |  |  | SDAGE 2016 – 2021 |  |
|  | Risque de non atteinte du bon état | Classe d'état de la masse d'eau | Paramètre déclassant | Niveau de confiance | Objectif | Délai |
| FRGR 0173 : La Loise et ses affluents | hydrologie, macropolluants | Médiocre | IBD, IPR, IBG Nutriments (P) | Elevé | Bon Etat | 2021 |
| FRGR 1254 : Le Garollet et ses affluents | hydrologie macropolluants morphologie | Mauvais | IBD, IPR, Nutriments (P) Bilan O2 (COD) | Elevé | Bon Etat | 2027 |
| FRGR 1291 : Le Solleillant et ses affluents | hydrologie Morphologie OBEC | Mauvais | IPR, IBD, IBG Nutriments (P) Bilan O2 (COD) | Elevé | Bon Etat | 2027 |
| FRGR 1321 : La Toranche et ses affluents | hydrologie macropolluants OBEC | Médiocre | IPR, IBD, IBG Nutriments (P) Bilan O2 (COD) | Elevé | Bon Etat | 2027 |
| FRGR 1452 : Le Goutarou et ses affluents | hydrologie macropolluants morphologie | Mauvais | Nutriments (P) | Faible | Bon Etat | 2027 |
| FRGR 1501 : Les Odiberts et ses affluents | hydrologie, macropolluants | Moyen | IBD, IPR, IBG Nutriments (P) | Moyen | Bon Etat | 2021 |
| FRGR 1598 : Le Bernand et ses affluents | Pas de risque avéré | Moyen | IPR, Nutriments (P) Bilan O2 (COD) | Faible | Bon état | 2015 |
| FRGR 1641 : La Revoute et ses affluents | Pas de risque avéré | Bon |  | Etat simulé | Bon état | 2015 |

Objectifs du contrat territorial

Déclinaison des objectifs stratégiques

Le programme d’actions du contrat de territorial décliné ci-après a été élaboré sur la base des objectifs stratégiques validés par les acteurs du territoire.

Enjeu A : Amélioration la qualité des eaux superficielles

| Volet | Enjeux / Objectifs | Code | Sous-objectifs |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Amélioration de la qualité des eaux superficielles | A1 | Réduire la pollution d’origine domestique |
|  |  | A2 | Fiabiliser l’assainissement industriel |
|  |  | A3 | Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en provenance des zones imperméabilisées (hors pesticides) |
|  |  | A4 | Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en provenance de l’agriculture |
|  |  | A5 | Réduire les pollutions par les phytosanitaires |

Objectif A1 : Réduire les pollutions d’origine domestique

Sous-objectif A1_a -> Action A1_a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert

- Amélioration du fonctionnement des réseaux (diagnostiquer les réseaux, renouveler les réseaux, mettre en séparatif les tronçons en unitaire, limiter les eaux claires parasites (eaux parasites de captage (EPC) et eaux parasites d'infiltration (EPI)), diagnostic des réseaux, fiabiliser le fonctionnement des dispositifs de relevage et des déversoirs d'orage),

Sous-objectif A1_b -> Action A1_b : Améliorer l’assainissement collectif – Réseaux

- Amélioration du traitement des eaux usées – déphosphatation,

- Réduire l’impact des rejets sur le milieu (dispositif tampon avant rejet direct dans le milieu (mare, infiltration, traitement tertiaire…)),

- Maintien du niveau de performance des stations de traitement (non-dégradation de la qualité actuelle).

Sous-objectif A1_c -> Action A1_c : Améliorer l’assainissement non-collectif

- Poursuivre et finaliser les diagnostics (SPANC),

- Inciter la rénovation des dispositifs non conforme avec impact environnemental et sanitaire identifié,

- Actions de concertation avec les différents SPANC.

Objectif A2 : Fiabiliser l’assainissement industriel -> aucunes actions pour ce premier contrat

Objectif A3 : Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en provenance des zones imperméabilisées -> aucunes actions pour ce premier contrat

Objectif A4 : Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en provenance de l’agriculture

Sous-objectif A4_a -> Action A4_a : Améliorer les conditions d’abreuvement

- Inciter l'installation d'abreuvoir (pompe à museaux par exemple) et limiter l'accès aux cours pour les animaux d'élevage dans les secteurs sensibles.

- Aménager les points d'accès au cours d'eau par le bétail.

- Promouvoir l'intérêt de préserver ou de réhabiliter les berges et les zones humides.

Sous-objectif A4_b -> Action A4_b : Participer à l’adaptation des exploitations à des pratiques respectueuses de la qualité de l’eau

- Diagnostiquer la conformité des bâtiments d'élevage - Poursuivre les actions dans le domaine de la mise aux normes des installations de stockage d'effluents (cadre réglementaire) et de la mise en place de plan de fumure lié au classement « zones vulnérables nitrates » (cadre réglementaire).

Objectif A5 : Réduire les pollutions diffuses par les phytosanitaires

Sous-objectif A5_a -> Action A5_a : Modifier les pratiques concernant l’usage des phytosanitaires

- Sensibiliser à l'intérêt des pratiques naturelles,

- Améliorer les pratiques de traitements phytosanitaires (programme écophyto),

- Réaliser des plans de désherbage communaux.

Sous-objectif A5_b -> Action A5_b : Améliorer les connaissances

- Sensibiliser les acteurs de la profession agricole et des collectivités sur les évolutions réglementaires et les interdictions d'usage de certaines molécules.

- Suivi qualitatif sur les eaux superficielles.

Sous-objectif A5_c -> Action A5_c : Accompagner les exploitations vers la conversion en agriculture biologique

- Accompagnement les démarches de conversion à l’agriculture biologique

- MAEC Conversion biologique

- Participer aux projets de territoire en émergence sur l’agriculture biologique

Enjeu B : Amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques

| Volet | Enjeux / Objectifs | Code | Sous-objectifs |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques | B1 | Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques |
|  |  | B2 | Préservation face au risque inondation |
|  |  | B3 | Gestion équilibrée de la ressource en eau |

Objectif B1 : Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques

Sous-objectif B1_a : Plan de gestion Boisements de berges

- Limiter le réchauffement de l’eau en favorisant le libre écoulement des eaux et l’ombrage des rivières

- Entretenir et améliorer si besoin l’état sanitaire et la diversité des boisements existants

- Suivre l’évolution de la Chalarose du Frêne et du Phytophtora de l’Aulne

Sous-objectif B1_b : Plan de gestion Plantes invasives

- Lutter contre les espèces végétales invasives ou indésirables recensées en bordure de cours d’eau

- Lutter contre les espèces animales invasives ou indésirables recensées dans le lit des cours d’eau

Sous-objectif B1_c : Plan de gestion des habitats piscicoles et des milieux humides

- Réduire l’impact hydrologique des plans d’eau sur les têtes de bassin versant

- Préserver ou restaurer les zones humides et sourceuses stratégiques pour l’hydrologie des cours d’eau

- Restaurer activement les berges et le lit des cours d’eau et améliorer la diversité des habitats là où les enjeux piscicoles le justifient

- Limiter autant que possible l’ensablement des cours d’eau

Sous-objectif B1_d : Plan de gestion de la continuité écologique

- Améliorer la continuité écologique

- Limiter le réchauffement de l’eau en favorisant le libre écoulement des eaux et l’ombrage des rivières

- Gérer de concert les problématiques hydrauliques et hydromorphologiques

Sous-objectif B1_e : Plan de gestion de la morphologie et du transport sédimentaire

- Limiter l’érosion du lit et des berges là où les enjeux le justifient

- Définir et mettre en œuvre un plan de gestion concerté des profils en long des cours d’eau calibrés

- Limiter autant que possible l’ensablement des cours d’eau

- Préserver la mobilité latérale et les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau

- Gérer de concert les problématiques hydrauliques et hydromorphologiques

Objectif B2 : Prise en compte de la problématique inondation -> aucunes actions directes pour ce premier contrat. Cf actions du volet B1

Objectif B3 : Gestion quantitative équilibrée de la ressource

Sous-objectif  B3_a -> Action B3_a : Préservation des zones humides

Sous-objectif  B3_b -> Action B3_b : Préservation des débits d’étiage

Sous-objectif  B3_c -> Action B3_c : Amélioration des pratiques d’irrigation et économie d’eau

Sous-objectif B3_d -> Action B3_d : Amélioration des connaissances et concertation sur le stockage hivernal

Enjeu C : Coordination, animation, communication et suivi

| Volet | Enjeux / Objectifs | Code | Sous-objectifs |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Coordination, animation, communication et suivi | C1 | Impliquer, associer et sensibiliser les acteurs et les usagers de la ressource |
|  |  | C2 | Assurer le suivi et le bon déroulement du contrat |

Objectif C1 : Impliquer, associer et sensibiliser les acteurs et les usagers de la ressource

- Poursuivre la sensibilisation et accompagner certains riverains vers les bonnes pratiques

- Travailler sur l’appropriation de la démarche par les acteurs de terrain

- Communiquer à destination des élus locaux, du grand public et des scolaires

Objectif C2 : Assurer le suivi et le bon déroulement du contrat

- Animer la mise en œuvre de la démarche

- Indicateurs d’évaluation de l’état des milieux

- Bilan, évaluation et perspectives

## Les acteurs du Contrat Territorial Revoute Bernand Loise Toranche

La structure porteuse du Contrat est le SMAELT (Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien de la Loise et la Toranche).

Le Contrat est piloté par un Comité de Pilotage, présidé par le Président de la structure porteuse, qui se réunit une fois par an pour présenter le bilan technique et financier des actions réalisées en cours d’année et les actions prévues pour l’année suivante.

La mise en œuvre des actions du contrat a été réalisée par différents maîtres d’ouvrages :

- SMAELT : A4 « pollution diffuses par l’agriculture », A5 « pollution par les phytosanitaires », B1 « éco-morphologie », B3 « gestion quantitative », et C « Animation, communication, suivi » ;

- Fédérations de pêche de la Loire et du Rhône : B1 « Fonctionnalité des milieux »

- Chambres d’Agriculture de la Loire et du Rhône : A4 « pollution diffuses par l’agriculture », A5 « pollution par les phytosanitaires », B3 « gestion quantitative ».

A noter qu’une commission agricole spécifique a été mise en place pour le volet agricole. Elle réunit les élus du SMAELT, des Chambres d’Agricultures de la Loire et du Rhône, l’animatrice du Contrat Territorial, les techniciens des chambres en charge des actions agricoles et l’Agence de l’eau. Elle est l’équivalent du comité de pilotage pour le volet agricole. Une fois les grandes lignes validées en commission, les techniciens se réunissent en comité technique agricole afin de préparer et faire avancer les actions.

# ETAT DES MILIEUX ET EVALUATION DES TRAVAUX

## méthodologie

La partie état des milieux et évaluation des travaux a été réalisée en interne par le chargé de mission du SMAELT.

Afin de réaliser l’état des milieux (lit, berges, ripisylve, qualité de l’eau…) et de comparer l’état avant Contrat à celui de 2021, la méthodologie a été la suivante :

- Analyse bibliographique des données existantes : études préalables au Contrat Territorial, données qualité d’eau du Département de la Loire…

- Identification des éléments à diagnostiquer sur le terrain (pressions, altérations…).

- Parcours exhaustif de terrain sur les cours d’eau ayant fait l’objet de travaux importants sur la base de la cartographie réalisée par le bureau d’études CESAME en 2015.

- Comparaison de l’état 2015 à l’état 2021.

L’évaluation des travaux s’est basée sur :

- Le bilan technique et financier afin de recenser l’ensemble des actions mises en œuvre au cours du Contrat Territorial.

- La recherche des indicateurs de suivis disponibles.

- Des échanges avec le technicien de rivière afin de mieux cerner le déroulement des actions (dates, contraintes, choix techniques, difficultés…).

- L’analyse des dossiers de demandes de subventions et des comités de pilotages qui décrivent les actions réalisées.

- Observations sur le terrain avec si possible l’analyse de photos avant et pendant les travaux.

- Identification des objectifs des travaux, des techniques et observation des résultats sur place (les travaux sont-ils visibles, ont-ils atteint leur but, comment ont-ils évolués, sont-ils pertinents, durables…

- Retours si nécessaire auprès du technicien de rivière ou sur le terrain pour ultimes vérifications.

## Diagnostic de terrain

### Eléments et secteurs diagnostiqués

Le diagnostic de terrain a été réalisé entre juillet et septembre 2021, avec quelques passages pour vérifications ou collectes de données ponctuelles en octobre 2021.

L’ensemble du linéaire des cours d’eau ayant fait l’objet de travaux dans le cadre du Contrat Territorial a été parcouru soit :

- La Revoute,

- Le Bernand,

- Le Collet,

- La Charpassonne,

- Le Fontbonne,

- La Poyat,

- Le Moulin Piquet,

- Le Panissières,

- La Loise,

- Le Pont-Lyonnais,

- Le Ruisseau des Granges,

- Le Soleillant,

- Le Thoron,

- La Toranche.

Sur ces cours d’eau, l’objectif était d’effectuer un diagnostic de terrain permettant à la fois d’évaluer les travaux réalisés et de comparer l’état des milieux 2021 à celui de 2015 réalisé dans le cadre des études préalables au Contrat Territorial.

Certains cours d’eau n’ont été suivis que sur des tronçons ayant fait l’objet de travaux au cours des 5 dernières années dans l’objectif d’évaluer les actions réalisées.

- La Charpassonne (effacements d’ouvrages, mise en défens et gestion des érosions de berges en aval de Cottance et plantations et gestion des érosions à Salt-en-Donzy),

- La Vesne (travaux de protection de la décharge de Pouilly-les-Feurs, plage de sédiments à Epercieux-Saint-Paul),

- Le Garollet (travaux de restauration de la continuité écologique à St-Martin-Lestra),

- Les Odiberts (mise en défens à Epercieux St-Paul et préservation de mares à Bussières).

Certains cours d’eau qui allaient faire l’objet de travaux fin 2021 – début 2022 ont été diagnostiqués sur l’intégralité de leur linéaire afin de pouvoir juger de leur évolution depuis 2015 sans intervention du SMAELT et de mieux cerner les dysfonctionnements qui allaient être traités.

- Le Sault,

- Le Chanasson,

- Le Millionnais,

- La Doise

Certains cours d’eau ou tronçons de cours d’eau n’ayant pas fait l’objet de travaux dans le cadre du Contrat Territorial ont aussi été parcourus car l’état des lieux 2015 identifiait des dysfonctionnements structurants sur ces milieux :

- La Charpassonne amont (morphologie),

- Le Carrat (morphologie),

- Le Villechaize (morphologie),

- Le Ternand (continuité écologique).

Ont été diagnostiqués sur la base des tronçons homogènes de l’étude CESAME 2015 :

- La ripisylve : présence, absence, continue, discontinue, diversité, état sanitaire, maladies identifiables (Chalarose, Phytophtora), présence d’espèces invasives ou indésirables (renouée, pseudo-acacia, peupliers, plantations de résineux).

- Les altérations de la morphologie : traces d’incisions du lit, érosions problématiques, ensablement, endiguement, curage, zones de remblais, de déchets…

- Les altérations à la continuité écologique (piscicole et sédimentaire),

- Les altérations liées au piétinement des berges,

- Les embâcles gênant l’écoulement des eaux.

Autres éléments observés : présence de milieux annexes à proximité, notamment les zones humides, les mares, les éventuels rejets directs….

A noter que les pressions importantes (embâcles, obstacles aux écoulements comme des barrières en travers des cours d’eau, la présence de nouveaux foyers d’espèces invasives, les zones de forte dégradation morphologique ou par piétinement) ont systématiquement été signalées au technicien de rivière, notamment sur les cours d’eau inscrits à la programmation de fin 2021 afin que ce dernier puisse parfois prioriser ses secteurs d’intervention.

Tous ces éléments observés ont été comparés à la cartographie et au rapport rédigé par CESAME en 2015 afin d’observer l’évolution des milieux.

Pour les autres éléments caractérisant l’état du bassin versant (qualité de l’eau, état de l’assainissement…) l’analyse s’est appuyée sur les données des suivis qualité de l’eau du Département de la Loire (2019), les rapports de la MAGE 42 et du Service Assainissement du Département du Rhône et des informations recueillis auprès des services des EPCI du territoire (CCFE, CCMDL et COPLER) et des suivis piscicoles effectués par les Fédérations de Pêche de la Loire et du Rhône.

### Qualité de l’eau

En 2015, sur le bassin versant, 11 stations faisaient l’objet d’un suivi qualitatif régulier. Ces stations concernent 5 des 8 masses d’eau définies par le SDAGE Loire Bretagne et appartiennent au réseau de contrôle et de suivi de deux gestionnaires : l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Départemental de la Loire. Les suivis qualitatifs sur ces stations se font sur le support eau (état physico-chimique et état chimique) et/ou le support biologique (IBGN, IBD, IPR). La plupart se situe au niveau des points de fermeture des bassins versants. Les quelques stations situées dans les parties hautes et intermédiaires ont été retenues pour leur intérêt biologique (qualité piscicole ou astacicole).

L’analyse du bureau d’étude CESAME faisait ressortir les points suivants :

- Concernant l’état écologique des cours d’eau étudiés, les principales altérations sont liées à la présence de phosphore sous forme d’orthophosphates facilement assimilable par la végétation aquatique, à des concentrations importantes dans certains secteurs en période estivale. La présence de cet élément dans les eaux participe également à une aisse des indices biologiques, notamment de l’indice IBD. Le classement des cours d’eau, des plus fortes aux plus faibles concentrations en phosphore est le suivant :

- Le Garollet

- La Toranche

- Le Soleillant

- La Loise

- La Charpassonne

Les déclassements en période estivale s’expliquent surtout par les rejets d’assainissement via les stations d’épuration et les dispositifs individuels situés en bordure de cours d’eau. Le suivi sur la Charpassonne montre que la rénovation de certaines installations de traitement (avec la mise en place de filière permettant un abattement significatif vis-à-vis de ce paramètre (Ptot et PO4), peut se traduire par une amélioration significative de la qualité physico-chimique (modernisation de la STEU de Montchal et de celle de Violay).

- Les cours d’eau étudiés présentent également une importante hétérogénéité vis-à-vis de leur charge organique. En effet le Soleillant et dans une moindre mesure le Garollet, présentent des concentrations très importantes en carbone organique dissous alors qu’elles sont beaucoup plus faibles pour la Charpassonne et la Loise. La présence de cet élément peut être liée à l’activité agricole mais également aux nombreux plans d’eau à caractère eutrophe présents sur cette partie du territoire (bassin versant du Solleillant et du Garollet).

- Concernant les nitrates les cours d’eau étudiés présentent un profil dit « normal » avec des fluctuations saisonnières et un maximum en période hivernale. Les concentrations maximales mesurées dans les cours d’eau sont de l’ordre de 20-25 mg/l pour les plus faibles (Loise par exemple) et peuvent atteindre 35-45 mg/l pour les plus fortes (Garollet et Toranche), confirmant l’influence de l’activité agricole.

Sur la Loise, on constate depuis cinq ans, une baisse sensible des concentrations maximales mesurées en période hivernale. Cette situation est très certainement en lien avec les mesures prises ces dernières années dans le cadre du classement d’une partie de la zone d’étude en zone vulnérable. En revanche sur le Garollet et la Toranche cette tendance d’évolution n’est pas visible.

- La qualité biologique des cours d’eau apparaît fortement influencée par les qualités physico-chimiques moyennes à mauvaises observées notamment en période estivale. Certains secteurs, notamment les petits bassins versants situés sur les reliefs dans un environnement peu anthropisé (habitats diffus et bonne répartition entre zones naturelles et agricoles) apparaissent préservés et présentent un intérêt écologique (par exemple le ruisseau de Fontbonne et le ruisseau du Bernand).

Sur une grande partie du territoire, les conditions hydrologiques en période estivale sont peu favorables aux phénomènes de dilution et d’autoépuration des flux polluants d’origine anthropique. Les assecs parfois observés sur certains tronçons dans la partie aval des bassins versant rendent difficile le maintien de la vie aquatique. A la fermeture de leur bassin versant, aucune des masses d’eau définies par le SDAGE Loire-Bretagne et disposant d’une station de suivi de la qualité des eaux ne respecte les critères du bon état écologique fixés par l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010.

### Etat de l’assainissement

En 2015 l’étude CESAME faisait ressortir les éléments suivants :

- 40 stations de traitement des eaux usées étaient recensées sur la zone d’étude. Elles présentent une capacité de traitement atteignant 65 500 équivalent-habitants (traitement des effluents domestiques et industriels des secteurs urbains).

Le bilan réalisé au niveau de chacune d’entre elles montrait que leur fonctionnement pouvait, dans son ensemble, être considéré comme satisfaisant, permettant d’abattre significativement la pollution organique et azotée sous forme réduite.

D’importants efforts ont été faits par les collectivités ces dernières années avec la rénovation ou le remplacement de nombreuses installations.

- Sur le territoire, seules quelques installations présentaient encore des dysfonctionnements significatifs :

- Villechenève – Les Olmes (lagunage naturel – 120 E.H). Lagunage présentant un très mauvais rendement épuratoire lié notamment à la présence de lentilles d’eau et de boues (curage à envisager)

- Haute-Rivoire – Les Prébendes (lagunage naturel – 300 E.H). Lagunage en surcharge polluante (influence ZA des Prébendes)

- Rozier en Donzy – Bourbonnaud (lagunage naturel – 185 E.H). Lagunage présentant une qualité de rejet médiocre (influence des lentilles d’eau et faible surface de lagunage).

- D’autres STEU présentaient des installations vétustes ou très proches de leur saturation. Sur ces installations, une réflexion concernant un remplacement ou une modernisation pouvaient être engagées. Sont concernés :

- Saint-Martin-Lestra – Perdrigone (boue activée – 840 E.H)

- Cottance (lagunage aéré – 350 E.H),

- Salvizinet – Les Varennes (filtres plantés – 400 E.H),

- Salvizinet – Charbonnières (lagunage naturel – 140 E.H).

- Les réseaux de type unitaire, encore majoritaires sur la zone d’étude, entrainaient en périodes pluvieuses des surcharges hydrauliques occasionnant des débordements via les déversoirs d’orage situés en entrée de STEU ou sur le réseau. Selon les communes, ces phénomènes pouvaient intervenir de manière très récurrente pour des épisodes pluvieux peu significatifs. La mise en séparatif de l’ensemble des réseaux d’assainissement sur la zone d’étude constituerait une mesure permettant de supprimer ces nuisances (cette mesure est toutefois très difficile à mettre en œuvre au niveau des communes rurales compte tenu du coût exorbitant des travaux). Les travaux ponctuels engagés par certaines communes (secteur urbain de Balbigny et Feurs) doivent se poursuivre. Localement des bassins de stockage temporaire peuvent être également envisagés.

- On notera que peu de STEU assuraient un traitement et un abattement significatif du phosphore présent dans les eaux usées. En effet, les unités de déphosphatation ne peuvent être mises en œuvre que sur les grosses unités de traitement de type boues activées (peu représentées à l’échelle de la zone d’étude).

Les phosphates toujours présents dans les effluents en sortie de STEU se retrouvaient donc dans les cours d’eau et participent activement aux phénomènes d’eutrophisation (développement algal, colmatage du substrat par du périphyton). Ce phénomène était d’autant plus marqué quand les concentrations sont importantes (fonction de la capacité de dilution du milieu) et que l’ensoleillement est important (fonction de l’état de la ripisylve).

On rappellera que les phénomènes d’eutrophisation sont responsables de la baisse de l’indice I.B.D, indice retenu pour l’évaluation de l’état écologique des cours d’eau.

L’analyse faite à l’échelle de la zone d’étude montrait que la pression « phosphore » pour des conditions moyennes d’écoulements est faible. Par contre, elle s’accentuait de manière significative en période d’étiage (étiage mensuelle de fréquence de retour deux ans) compte tenu des faibles conditions d’écoulements naturels sur les cours d’eau. L’amélioration du traitement ou la réduction des volumes d’eau rejetés aux cours d’eau en mettant en place par exemple des zones de rejets végétalisées (ZRV) en aval des STEU permettrait de limiter ce phénomène.

- Les cours d’eau les plus impactées par les rejets de STEU étaient le Garollet, le Gourtarou, le Pouilly, Les Odiberts, La Revoute (tronçon aval) dans la mesure où il s’agit de petits cours d’eau disposant d’une faible ressource en eau au regard des flux polluants rejetés par les STEU.

L’impact des rejets issues des stations de traitement des eaux usées se traduisait notamment par une charge azotée (NO3) et phosphorée (PO4) pouvant être importante dans les cours d’eau en période d’étiage compte tenu des faibles capacités de dilution dans le réseau hydrographique à cette période. Cependant, ces dispositifs permettaient d’éliminer très significativement la pollution organique tout au long de l’année.

La gestion de l’assainissement par des filières individuelles concernait environ 5000 dispositifs, soit ¼ des logements. Les contrôles réalisés auprès des particuliers par les services des SPANC montraient qu’environ 40% des dispositifs contrôlés présentent une non-conformité avec un enjeu sanitaire et/ou environnemental. Ce sont donc près de 1300 dispositifs qui ne répondaient donc pas aux critères de bon traitement fixés par la réglementation. Toutefois l'impact sur le réseau hydrographique des rejets diffus était limité dans la mesure où ils se faisaient rarement directement vers les cours d'eau et où le traitement même incomplet ainsi que l'épuration naturelle dans les fossés ou les sols limitent l'incidence sur le milieu hydrographique. Quelques points noirs existaient toutefois dans les talwegs situés à l'aval de certains hameaux. L'impact physico-chimique concernait alors un faible linéaire et n'est pas sensible sur les cours d'eau principaux (dilution, autoépuration). L'incidence de ces rejets était plus généralement d'ordre bactériologique que physico-chimique. La mise en conformité de ces dispositifs prévue par le cadre réglementaire devrait participer à la réduction de cette incidence

### Peuplements aquatiques

Les éléments apparaissant dans l’étude CESAME de septembre 2016 sont les suivants :

Les espèces les plus capturées lors des inventaires piscicoles réalisés sur le territoire étaient, par ordre décroissant : le Vairon commun, la Loche franche, la Truite fario, le Goujon, le Chevesne.

Cela correspondait bien aux espèces que l’on doit rencontrer dans les niveaux typologiques observés (zone à truite). De nombreuses autres espèces étaient observées en faibles à très faibles effectifs ; il s’agit principalement d’espèces échappées d’étangs (sauf le Barbeau fluviatile et le Hotu).

Le chabot était totalement absent de ces milieux sans que l’on puisse savoir vraiment s’il s’agit d’une répartition paléogéographique naturelle (car le Chabot est rare dans le département de la Loire) ou bien alors du cumul des facteurs limitants ayant entrainé leur disparition eu égard à leur forte sensibilité en tant qu’espèce crypto benthophile.

Quelques rares lamproies étaient observées sur la Charpassonne aval et la Loise aval.

- Truite fario

Globalement les niveaux de densités salmonicoles étaient faibles en dehors de quelques exceptions sur des têtes de bassin comme le ruisseau de Régnand, le Moulin Piquet, le Ternan… et l’axe de la Charpassonne entre l’aval du Moulin Ronzy et la confluence avec la Loise.

La Charpassonne restait donc le seul axe véritablement salmonicole avec des enjeux importants de conservation de la population en place.

- Ecrevisses

Les Ecrevisses californiennes (PFL) ont connu une expansion majeure ces 15 dernières années, elles sont présentes quasiment partout sur le territoire du SMAELT sauf sur la Toranche où leur présence n’était observée que sur les derniers kilomètres de plaine. Loise amont et Doise semblaient également préservées de l’invasion.

Depuis 20 ans, les Ecrevisses à pieds blancs (APP) sont en forte régression (Carrat, Chanasson, Fontbonne) ou disparition (Bernand) sur tout le territoire en raison des problèmes cumulés de manque d’eau, pollution, et impact compétiteur des écrevisses californiennes sans compter les maladies de type peste des écrevisses (Aphanomyces astaci) véhiculées par les Ecrevisses californiennes qui sont « porteuses saines ». Cette espèce d’écrevisse autochtone, très sensible à la pollution chimique des eaux, restait la dernière sentinelle biologique des cours d’eau. Elle n’était présente que sur l’extrême amont du Chanasson, du Carrat et du Fontbonne.

### Les autres pressions sur la qualité de l’eau

- Lors de son étude 2015-2016, l’étude CESAME recensait les éléments suivants :

Les activités industrielles

Sur la zone d’étude, les secteurs d’activités recensés étaient diversifiés :

- Industries agro-alimentaires (abattoirs, transformations),

- Traitement acier,

- Usinage, traitement de surface et thermique,

- Textiles (fabrication, tissage),

- Industries mécaniques,

- Commerces, services et transports,

Seulement une trentaine d’activités étaient soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE régime de l’enregistrement ou de l’autorisation).

La densité d'établissements industriels était surtout importante dans la partie aval de la zone d’étude au niveau des agglomérations de Feurs et de Balbigny. Sur le reste du territoire, l’activité industrielle restait localisée au niveau des bourgs et au niveau de petites zones d’activités accueillant généralement des activités en lien avec :

- L’artisanat,

- Le textile dans le secteur de Panissière-Violay- Bussières,

- L’agro-alimentaire (salaison notamment).

La plupart des industries étaient raccordées au réseau d'assainissement collectif. Leur impact sur la qualité des eaux superficielles se faisait donc de manière indirecte.

Les effluents industriels peuvent, lorsqu'ils sont rejetés dans les réseaux d'assainissement, entrainer des perturbations dans le fonctionnement des stations d'épuration en fonction de l'irrégularité de la charge polluante et de leurs caractéristiques chimiques différentes de celles des effluents domestiques qui peuvent notamment remettre en cause certains traitements biologiques (ce qui est par exemple parfois observé au niveau de la STEU de Feurs dans la mesure où près des 2/3 de la pollution traitée est issue de 5 industriels).

On notera que deux STEU sur le territoire avaient un fonctionnement très régulièrement perturbé par des rejets industriels présentant des charges organiques importantes :

- La lagune de Haute-Rivoire-Les Prébendes,

- Le filtre planté de roseaux de Neulise – Les Jacquins.

La mise en place de conventions de rejet entre les industriels et les services d'assainissement permettrait de réduire ce risque, en imposant notamment une qualité minimale du rejet en entrée de réseau (prétraitement à réaliser par l'industriel). Pour les activités agro-alimentaires, les prétraitements ont pour objectifs de retenir les graisses. Pour les rejets industriels, il s’agit généralement de dispositifs de neutralisation et de filtration. Des traitements vis-à-vis de la DCO peuvent être également demandés.

Les bilans SATESE montrent que des conventions ont été signées ou sont en cours de signature avec la plupart des industries générant des flux polluants importants vers le réseau.

L'impact de l'activité industrielle sur la qualité des eaux superficielles était globalement indirect car la plupart des industries étaient raccordées aux systèmes d'assainissement collectifs.

L’activité agricole

L’agriculture était orientée vers l’élevage bovin et la production de lait d’où l’importance des surfaces en herbes. Dans certains secteurs, les surfaces à vocation culturales n’étaient toutefois pas négligeables dans la mesure où elles représentaient entre 10 et 40% des surfaces de bassins versants. C’est au niveau du Garollet et la Toranche que le part des cultures et des terres arables apparaissait la plus importante.

L’incidence de l’activité agricole sur la qualité des cours d’eau était principalement liée aux pratiques de la fertilisation et au pâturage en bordure de cours d’eau.

L’excédent d’azote dans les sols se traduit après lessivage par des concentrations en nitrates importantes dans les cours d’eau (Toranche, Garollet et Loise dans une moindre mesure).

Sur la zone d’étude, le pâturage le long et dans les cours d’eau pouvait également avoir une incidence qualitative significative. Les levés de terrains réalisés par l’étude éco-morphologique avaient permis de localiser précisément les secteurs concernés. La Doise, la Charpassone et le ruisseau du Lyonnais apparaissaient comme les plus impactés. Ils ont permis de mettre en évidence que la mise en œuvre de bandes tampons en bordure de parcelles cultivées était bien respectée sur la zone d’étude.

Pollutions diffuses en lien avec l’utilisation de produits phytosanitaires :

L’utilisation des produits phytosanitaires par les organismes publics ou les gestionnaires d’infrastructures tend à se réduire ces dernières années suite à la mise en œuvre du programme national ECOPHYTO. La pression polluante liée à cette utilisation n’apparaissait donc pas marquée à l’échelle de la zone d’étude.

Localement, c’est l’usage « particuliers » pour les opérations d’entretien pavillonnaire qui apparaissait comme la principale utilisation de produits phytosanitaires en zone non agricole. Les enquêtes réalisées à l’échelle nationale tendent à indiquer que cet usage s’est développé ces 15 dernières années, ce qui a récemment incité à réglementer les conditions de vente de ces produits dans les magasins.

L’utilisation des produits phytosanitaires en zone agricole apparaissait pour l’essentiel liée aux cultures de céréales et de maïs. Les produits utilisés étaient des herbicides de type sélectif. Des fongicides étaient également utilisés pour les céréales afin de garantir les rendements dans le secteur de forte productivité.

Les doses épandues apparaissaient plus faibles que les doses homologuées en raison notamment d’une amélioration des pratiques liée la forte sensibilisation du monde agricole dans le cadre du programme ECOPHYTO et à la prise de conscience des utilisateurs des enjeux sanitaires et environnementaux associées aux substances utilisées. On notera que la mise en application du programme Ecophyto II à partir de 2016 tend à accentuer encore la baisse concernant l’utilisation de produits phytosanitaires dans le domaine agricole.

Il n’existait pas de suivi qualitatif récent sur les cours d’eau étudié permettant d’évaluer le niveau de pression sur le milieu aquatique. On notera qu’au regard des surfaces cultivées, c’est le bassin versant de la Toranche qui apparaissait comme le plus vulnérable à la présence éventuelle de produits phytosanitaires dans les eaux superficielles. Des pressions à l’aval immédiat des zones bâties pouvaient être également envisagées.

### Qualité des milieux

L’état de la qualité des milieux est également issu des études préalables menées en 2016 par le bureau d’études CESAME et plus particulièrement du « diagnostic du fonctionnement écologique et morphologique des cours d’eau ».

#### 3.4.5.1 : Les boisements rivulaires

La végétation des berges

Les formations existantes étaient majoritairement dominées par des cordons étroits (un simple alignement pour un tiers des linéaires) d'aulnaie ou d'aulnaie/frênaie sur les Monts du Lyonnais tandis que dans les zones de plaine, où les profils des lits sont généralement plus encaissés, les formations intermédiaires et à bois dur étaient plus représentées.

Les ripisylves étaient relativement continues sur l’ensemble du territoire ce qui est relativement positif compte-tenu des contraintes hydrologiques particulièrement défavorables à la thermie des cours d’eau. Quelques zones présentaient des densités faibles. Elles étaient généralement situées dans les secteurs prairiaux sur les têtes de bassins versants (Charpassonne, Loise, Toranche et leurs affluents) et au niveau des zones urbaines.

Même si les ripisylves étaient continues, les stigmates d’un entretien important des formations étaient observés de façon régulière sur l’ensemble du territoire (diversité des strates et des classes d’âges modérée, boisements souvent vieillissants). Ceci pouvait être associé à la valorisation agricole des parcelles riveraines (65% des linéaires étaient concernés par des prairies ou des cultures) pour laquelle des emprises ont été libérées jusqu’à proximité des berges. Les conséquences étaient une accentuation des pressions en haut de berge (diminution de la largeur du corridors, vieillissement des formations (maintien d'arbres de taille et donc de poids important sur des sommets de talus érodables ou exposés à des contraintes hydrauliques)) notamment dans les secteurs incisés présentant un risque d'effondrement du fait de l'augmentation de la hauteur des berges (Garollet ou Odibert notamment et plus ponctuellement sur l’ensemble des cours d’eau dans la plaine du Forez).

Le piétinement des berges par le bétail

C’était aussi un facteur d’altération potentiellement important des corridors rivulaires (diminution de la densité, mauvaise régénération, déstabilisation et contournement des sujets en pied de berges). Au total, environ 600 points de piétinement (allant du simple abreuvoir partiellement aménagé au piétinement continu sur plusieurs dizaines de mètres) représentant une cinquantaine de km de clôture manquante ont été inventoriés (soit 12% des linéaires de berge).

Cette problématique était particulièrement présente sur les petits cours d’eau où elle pouvait concerner d’importants linéaires dans les Monts du Lyonnais (comme sur la Charpassonne amont et ses affluents) ou plus ponctuellement sur le reste du bassin versant (Odibert, Chanasson et Sault, Revoute, Bernand…).

Les boisements inadaptés

Ils étaient principalement constitués de massifs de robiniers faux-acacia (principalement sur la Toranche et la Loise aval et de manière diffuse sur la Plaine du Forez) et de plantations de peupliers. Ces derniers étaient très présents dans les Monts du Lyonnais et plusieurs cours d’eau de Plaine (notamment Sault, Chanasson, Odibert et Revoute). Ces 2 espèces ont en commun un système racinaire inadapté à la tenue des berges car peu résistant aux contraintes hydrauliques. Certains sujets âgés (et donc volumineux) sont susceptibles, en cas de chutes, d’entrainer des perturbations importantes, particulièrement sur les petits cours d’eau.

La diversité biologique des ripisylves restait relativement satisfaisante à l’échelle du territoire car, hormis sur les secteurs amont précités, les boisements monospécifiques étaient rares.

Les formations existantes présentaient un état sanitaire relativement satisfaisant. Les problématiques (arbres penchés, vieillissants ou morts) étaientt généralement localisées. Ceci valait particulièrement pour les tronçons ayant fait l’objet d’une restauration dans le précédent Contrat ce qui témoigne de l’efficacité de ces interventions.

Quelques secteurs nécessitaient cependant une vigilance particulière car les boisements étaient vieillissants voir dépérissant sur d’importants linéaires (cas de la Toranche et du Pont Lyonnais dans les Monts du Lyonnais, la Revoute médiane ou les parties aval des petits cours d’eau de Plaine : le Garollet, les Odiberts, le Sault, le Pouilly ou le Collet).

En outre, une incertitude pèsait sur le devenir de l’état sanitaire des boisements suite à l’arrivée en 2014 de la Chalarose du Frêne sur le territoire.

Les boisements du territoire étaient relativement continus et présentaient une diversité d’espèces globalement très satisfaisante.

Les problématiques étaient les suivantes :

- des têtes de bassins versant présentant parfois des cordons peu diversifiés, peu denses voir des zones dépourvues de ripisylves (tête de bassin versant de la Charpassonne, de la Loise ou de la Toranche) associés notamment à de mauvaises pratiques (piétinement et abroutissement par le bétail, sur-entretien…) et la présence de bourgs en tête de bassin versant (a-coups et travaux hydrauliques) ;

- des boisements vieillissants ou présentant un état sanitaire dégradé de façon diffuse dans la Plaine sur les cours d’eau ayant fait l’objet de travaux hydrauliques (principalement Garollet, Pouilly, Odiberts, Sault) ou de façon plus généralisée sur certains tronçons des Monts du Lyonnais (Toranche, Loise et affluents) ;

- des espèces inadaptées en bordure de cours d’eau : robinier faux-acacia (plutôt en plaine) et peupliers (plutôt dans les Monts du Lyonnais) entrainant des risques sur la stabilité des berges et limitant la biodiversité ; le développement de la chalarose du frêne est à surveiller.

#### 3.4.5.2 : Les embâcles

Près de 400 embâcles ont été cartographiés ce qui représentait une densité d’environ 2 U/km. Ce nombre important était à mettre en relation avec le faible niveau d’entretien du lit (contrairement aux berges) de certains secteurs (secteurs forestiers notamment) et la densité des ripisylves sur le territoire.

Il est important de préciser que le bois mort est une source d'habitat primordiale pour la biologie. Si les arbres tombés en travers du lit ou les accumulations de bois morts ne sont pas à l'origine de perturbations hydrauliques ou morphologiques, les interventions doivent être raisonnées, particulièrement sur les secteurs où les habitats sont peu diversifiés du fait de l'absence de végétation ou de l'incision du cours d'eau.

Sur les secteurs les plus ensablés, les accumulations de petits bois morts sont susceptibles de perturber la libre dévalaison des sédiments et donc d’accentuer le phénomène d’ensablement. En outre, certains embâcles majeurs posent des problèmes vis-à-vis de la continuité piscicole. Compte-tenu des enjeux en termes d’habitats mais aussi d’accès aux zones refuges en cas d’étiage sévère, une gestion spécifique du bois mort devra être mise en place sur ces secteurs.

#### 3.4.5.3 : La Chalarose du Frêne et le Phytophtora de l'Aulne

Sur le bassin versant, des indices de la présence de la Chalarose du Frêne ont été trouvés sur quasiment l'ensemble des cours d'eau ou le Frêne était présent soit environ 50% des ripisylves cartographiées.

Le Phytophtora de l’Aulne était observé ponctuellement sur la Toranche amont, le Garollet et la Doise. Elle avait cependant tendance à progresser vers l’aval puisque des symptômes ont été observés sur la Loise et sur un site de la Toranche aval. Le niveau de contamination restait à priori faible puisque seuls des individus isolés ont été rencontrés.

#### 3.4.5.4 : Les espèces exotiques envahissantes

Les espèces exotiques envahissantes recensées sur le bassin versant étaient les suivantes (nb de station / surface) :

- la renouée du Japon (164 / ≈ 20 000 m2) ;

- le raisin d’Amérique (12 / ≈ 55 m2) ;

- la balsamine de l’hymalaya (49 / ≈ 853 m2) ;

- la balsamine de Baflour (3 / ≈ 3 m2) ;

- le buddleia / arbre à papillon (3 / ≈ 7 m2) ;

- le sumac de Virgine (quelques sujets isolés) ;

- l’érable Négundo (quelques sujets isolés sur le Soleillant).

La renouée du Japon était l’espèce la plus problématique compte-tenu de son développement sur le territoire et de son potentiel de colonisation très fort.

On distinguera cependant :

- Les secteurs où la renouée était implantée sur des surfaces conséquentes avec un niveau de contamination très fort des berges mais sur l’aval des bassins versants (enjeu de contamination plus faible vers l’aval) : la Loise aval et le Soleillant et dans une moindre mesure (car les massifs sont plus isolés) le Collet, les Odiberts et le Bernand ;

- Les secteurs où l’espèce n’était implantée que ponctuellement mais sur des massifs recouvrant des surfaces importantes avec des enjeux de contamination réels pour l’aval : bassin versant de la Vesne ;

- Les secteurs où l’espèce n’était implantée que ponctuellement sur des massifs de taille modéré avec des risques de propagation réels pour l’aval : la Toranche, la Loise amont et ses affluents (ruisseau des Granges, Charpassonne amont), le Chanasson, le Garollet et le Bernand amont.  Sur ces secteurs, l’éradication était prioritaire.

#### 3.4.5.5 : Morphologie et transport solide

Profil en long et profil en travers

Une modification de la morphologie du lit mineur est généralement indicatrice d’un niveau de pression fort sur le cours d’eau. Elle a généralement une conséquence directe sur les fonctionnements hydraulique, hydromorphologique (modification des vitesses d’écoulement, des zones et fréquences d’inondation) et écologique (connexion des annexes, lames d’eau en étiage…).

Les perturbations les plus fortes étaient recensées dans la Plaine du Forez et sont souvent en lien avec des travaux hydrauliques majeurs.

On distinguait :

- Les petits cours d’eau artificialisés en zones péri-urbaines (Collet, Villechaise, Soleillant) ;

- Les petits cours d’eau de plaine historiquement déplacés, curés et souvent isolés du lit majeur par des merlons de curages pour faciliter la valorisation agricole des terrains attenant ou l’alimentation des étangs (Odibert, Gourtarou, Vesne, Garollet et Soleillant amont).

Même si elles sont très anciennes, certaines modifications continuent d’entraîner des répercussions sur les usages. Ainsi, les changements de tracé subis par le Gourtarou aval et la Vesne ont réduit fortement la pente d’équilibre du cours d’eau. Les dépôts engendrés entrainant une sur-inondation et un colmatage d’ouvrage de franchissement ont dû être régulièrement curés. Avec l’évolution du contexte réglementaire, ces opérations sont devenues moins courantes mais elles font toujours l’objet de demandes fortes par les riverains et acteurs locaux.

- La Loise et la Toranche où des digues et diguettes ont été édifiées régulièrement au niveau des zones agricoles. La Toranche a, de plus, fait l’objet de travaux hydrauliques lourds dans le secteur de Magneux-Le-Gabion (curage et recalibrage et endiguement par dépôt des merlons en berge) qui ont particulièrement impactés les lignes d’eau (étalement). Ces cours d’eau sont également influencés sur leur secteur aval par l’évolution du lit de la Loire qui s’est incisé au cours du dernier siècle (jusqu’à 2 à 3 m au droit du site d’étude (voir annexes 2)) sous l’effet conjugué des extractions de granulat et du barrage de Grangent. La Toranche et dans une moindre mesure la Loise et le Bernand sont particulièrement sensibles à ce phénomène. Sur la Toranche, les 300 derniers mètres avant la confluence sont dépourvus d’alluvions et le cours d’eau coule sur la marne (photo de droite). Des traces d’incision sont visibles jusqu’à Sagnat.

Sur les Monts du Lyonnais, les cours d’eau présentaient généralement un profil proche du naturel. Certains ruisseaux de têtes de bassins versant étaient cependant fortement dégradés sur des tronçons parfois significatifs par le piétinement du bétail et des travaux hydrauliques agricoles et urbains. Ils y sont particulièrement sensibles du fait de leur petit gabarit (Toranche amont, Rau de Carrat, Charpassonne amont, Panissières.

La Vesne aval, le Gourtarou aval et la Toranche ont subi des travaux hydrauliques qui remettaient en cause leur fonctionnement actuel. Ces secteurs ressortaient donc comme des secteurs à enjeu morphologique.

Les érosions de berges

1018 érosions ont été caractérisées afin d’évaluer le niveau de risque associé (enjeu remis en cause par l’érosion) et la contribution de l’ensemble des érosions d’un tronçon dans le bilan sédimentaire du cours d’eau.

Le linéaire total de berge érodé représentait plus de 16 km. Le nombre d’érosion était plus important dans la Plaine où les cours d‘eau ont tendance à adopter des tracés plus sinueux au sein de terrains plus érodables que sur les monts (moins d’affleurements en berge).

La densité d’érosion était plus forte sur les grands cours d’eau (Loise et Toranche) et ceux ayant fait l’objet de travaux hydrauliques (Garollet, Sault et Pouilly).

Pour l’essentiel, les érosions étaient issues de la dynamique naturelle des cours d’eau et n’avaient que peu de conséquences. La nécessité d’intervenir n’était donc pas mise en avant.

Seules quelques érosions étaient susceptibles de remettre en cause des enjeux anthropiques (bâtie, génie civil, chemin,). Une analyse du niveau d’intervention nécessaire sur ces érosions (une trentaine au total) devait être réalisée dans la phase d’élaboration du programme d’actions (surveillance ou stabilisation).

L'ensablement des cours d'eau

Une expertise du niveau d'ensablement (évaluation des niveaux de recouvrement des fonds et colmatage des interstices de la granulométrie) a été conduite à l'échelle de chaque segment.

Environ 60% des linéaires prospectés présentaient des niveaux d'ensablement moyens à forts. On observait cependant de fortes hétérogénéités. La Loise la Doise et la Toranche étaient très impactées (85 % des linéaires du réseau de la Toranche étaientt ensablés) tandis que la Charpassonne, le Bernand ou le Ruisseau de Pouilly étaient peu concernés.

#### 3.4.5.6 : Les ouvrages hydrauliques

Plus de 500 ouvrages (hors gué de franchissement non aménagés) ont été recensés sur les linéaires parcourus et 301 ont fait l'objet d'une description détaillée dans une fiche ouvrage en raison du constat ou de l’existence potentielle d'une problématique environnementale.

91% des ouvrages présentaient une problématique de franchissement piscicole à la montaison. Environ 1/3 des ouvrages étaient considérés comme totalement infranchissables.

Les principaux axes (axe Loise, Toranche et Charpassonne) étaient impactés par des ouvrages majeurs même si les densités restaient faibles dans les parties médianes et aval (densité de l’ordre de 1 ouvrage par km voir moins). A l’inverse, sur les têtes de bassin versant et leurs petits affluents, les ouvrages (souvent de petits seuils pour l’abreuvement du bétail ou des buses de franchissement dans des prairies ou sur des chemins) étaient présents dans des densités importantes (exemple du ruisseau de Granges, de la Toranche amont, du Thoron ou encore du ruisseau de Chez Pérasse).

Ces blocages de migration étaient particulièrement pénalisants sur les axes salmonicoles soumis à des assecs ou des conditions thermiques défavorables dans leurs parties médianes et aval (la Charpassonne, le ruisseau des Granges, le Bernand amont et dans une moindre mesure le Sault et le Chanasson).

10% des ouvrages (31 au total) présentaient une problématique vis-à-vis de la continuité sédimentaire. L’impact de l’ouvrage en lui-même était jugé partiel ou modéré dans 90% des cas. La répercussion de cet impact à l’échelle du tronçon était d’autant plus faible que l’ouvrage était situé en amont de zones de production ou de remobilisation de sédiments.

Les tronçons concernés par une altération du transit sédimentaire étaient principalement la Loise aval, la Toranche aval et la Charpassonne aval. La Loise et ses affluents dans les Monts du Lyonnais étaient concernés par de nombreux ouvrages mais ceux-ci agissaient plus sur l’ensablement que sur le profil du cours d’eau.

18 ouvrages possédaient des biefs.

Les ouvrages servant à l’alimentation d’étangs (notamment sur le Garollet et le Soleillant) étaient constitués d’organes manœuvrables (bastaings ou vannes). L’impact sur la continuité écologique était donc fort lorsque les bastaings étaient en place pour permettre l’alimentation du bief (officiellement d’octobre à mars). Sur cette période, les ouvrages sont ré-ouverts manuellement en crue pour permettre l’évacuation des sédiments et limiter les débordements dans le lit majeur et le colmatage des biefs.

En dehors des périodes de remplissage, l’impact sur les débits était jugé comme étant faible à nul.

### Synthese de l’état des milieux en 2015

En 2016, avant le lancement du Contrat Territorial, l’état des milieux peut être synthétisée de la manière suivante :

Des conditions hydrologiques estivales peu favorables à la dilution et à l’autoépuration des flux polluants d’origine anthropique par les cours d’eau et qui impactent également leur qualité biologique.

Des cours d’eau altérés par la présence de phosphore, la charge organique (COD) et les nitrates (Toranche et Garollet).

Des systèmes d’assainissement qui fonctionnement bien, notamment pour abattre les pollutions organiques, mais peu performants pour les pollutions liées au phosphore et aux matières azotées. Mais certaines stations sont obsolètes ou vieillissantes et des réseaux de type unitaire encore majoritaires qui occasionnent des déversements de rejets bruts en cours d’eau lors d’épisodes pluvieux.

Des peuplements piscicoles adaptés au niveau typologique du bassin versant (zone à truite) mais qui souffrent des conditions hydrologiques et des pressions liées aux activités anthropiques. Seule la Charpassonne apparait comme le seul axe avec une présence significative de la truite Fario.

Une forte régression de l’écrevisse à pieds blancs, uniquement présente sur le Fontbonne et l’extrême amont du Chanasson et du Carrat.

Une activité industrielle présente sur le territoire mais qui a un impact indirect sur les cours d’eau (via les rejets des stations collectives) mais qui impactent néanmoins le fonctionnement de la station des Prébendes à Haute-Rivoire et de celle des Jacquins à Neulise.

Une activité agricole -majoritairement tournée vers l’élevage bovin laitier avec une prédominance des surfaces en prairies- qui occasionne néanmoins des dégradations sur la qualité des milieux par ses pratiques de fertilisation et de pâturage à proximité des cours d’eau.

Une pression liée aux produits phytosanitaires peu connue car pas suivie sur le bassin versant.

Des milieux aquatiques possédant un ripisylve relativement continue mais qui souffrent parfois de stigmates d’un sur-entretien et d’un important piétinement par le bétail.

Une ripisylve majoritairement constituée d’un simple alignement linéaire en relativement bon état sanitaire excepté sur quelques zones isolées, mais une présence d’espèces invasives ou non adaptées aux bords de cours d’eau comme la Renouée du Japon (très implantée dans les zones de plaine) ou le pseudo-acacia ou le peuplier cultivar présents sur l’ensemble des cours d’eau.

Des cordons rivulaires menacés par la présence du Phytophtora de l’Aulne et la Chalarose du Frêne.

Des cours d’eau souffrant de fortes pressions morphologiques dans la Plaine du Forez en lien avec des travaux hydrauliques majeurs (rectification, déplacement, endiguement) et une pratique du curage encore active.

Les autres cours d’eau connaissent aussi des pressions morphologiques dans les traversées urbaines ou par les anciens usages agricoles : déplacement des cours d’eau du fond de talweg vers le haut de talweg pour irriguer les prairies ou faciliter leur exploitation surtout sur les zones amont.

Ces pressions morphologiques sont associées à des érosions de berges mais qui résultent d’un fonctionnement naturel et qui n’entrainent pas de risques majeurs pour les biens et les personnes.

Un ensablement du lit généralisé des cours d’eau (la Loise, la Doise et la Toranche sont particulièrement impactés).

Des cours d’eau fortement cloisonnés par des ouvrages hydrauliques qui posent des problèmes de continuité écologique pour 91% des ouvrages recensés.

## Etat des lieux 2021

### Qualité de l’eau

Un suivi annuel de la qualité de l’eau du bassin versant était inscrit à la programmation initiale du Contrat Territorial mais il n’a pas été réalisé et a été remplacé par un bilan global de la qualité de l’eau en fin de Contrat.

Ce dernier a démarré en janvier 2021 mais les résultats ne sont pas encore disponibles.

Les données utilisées pour faire ce bilan proviennent du réseau de suivi du Conseil Départemental de la Loire (données de 2015 à 2019, les résultats de 2020 ne sont pas encore disponibles).

Sur le bassin versant, le Conseil Départemental de la Loire assure un réseau de suivi sur plusieurs cours d’eau :

- La Loise en aval de la confluence avec la Doise et à la Moyolière (amont de Feurs) et la Toranche en amont du gué des Places à St-Laurent-la-Conche et la Charpassonne au Moulin de Ronzy en amont de la confluence avec le ruisseau de Panissière, sont suivis annuellement pour les paramètres oxygène (oxygène dissous, DBO5, saturation en oxygène et COD) nutriments (Phosphate, Phosphore total, ammonium, nitrites et nitrates).

- Le Bernand, le Chanasson, le Fontbonne, le Ternan, les Odiberts, le Soleillant et le Garollet font l’objet de suivis pour les mêmes paramètres mais de manière moins régulière.

La Loise au Moulin Ronzy et la Charpassonne font l’objet d’un suivi annuel pour l’hydrobiologie.

Tableau 2 : évolution de la qualité de l’eau sur le bassin versant Revoute Bernand Loise Toranche entre 2015 et 2019 (source : réseau de suivi de la qualité de l’eau du Conseil Départemental de la Loire)

| Station | Bilan oxygène |  | Bilan nutriments |  | Hydrobiologie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2019 | 2015 | 2019 | 2015 | 2019 |
| Charpassonne Moulin Ronzy |  |  |  |  |  |  |
| Loise aval confluence Doise |  |  |  |  |  | Pas de campagne |
| Loise Mayolière |  |  |  |  | Pas de campagne | Pas de campagne |
| Garollet à St-Laurent la Conche |  |  |  |  | Pas de campagne |  |
| Toranche les Places |  |  |  |  |  |  |

Classes de qualité :

Très bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

Concernant les bilans oxygène et nutriments, la Charpassonne est en bon état en 2019 et reste stable depuis 2015.

La Loise sur ses deux stations de suivi affiche une amélioration pour les deux bilans (oxygène et nutriments). Pour la Loise, la classe moyenne pour les nutriments est liée aux matières phosphorées (constat identique en 2015 et 2019).

Les résultats sur le Garollet et la Toranche montrent une dégradation de la qualité pour les deux bilans entre 2015 et 2019 avec un état très dégradé pour le Garollet (classe mauvaise) à cause des matières phosphorées.

Concernant les nitrates, ceux-ci font l’objet d’une analyse spécifique dans les bilan fournis par le réseau de suivi départemental.

L’analyse des graphiques présentés ci-après montre que :

- Entre 2015 et 2019, les valeurs brutes en nitrates ont augmenté sur tous les cours d’eau faisant l’objet d’un suivi. En 2015, 3 prélèvements dépassaient les 16 mg/l alors qu’en 2019 cette valeur est très souvent dépassée.

- Entre 2015 et 2019, les pics en nitrates sont plus importants avec un pic à 65 mg/l pour le Garollet et un à 50 mg/l pour la Toranche, alors qu’en 2015 il n’y a eu qu’un seul pic à 29 mg/l pour la Toranche.

- La Toranche et le Garollet sont les deux cours d’eau ayant les valeurs les plus élevées en nitrates aussi bien en 2015 qu’en 2019 avec une tendance à l’augmentation entre ces deux périodes.

- Sur la Loise, la baisse des concentrations maximales mesurées en période hivernale est visible comme en 2015 avec toutefois là aussi une hausse des valeurs mesurées.

Station 40 : La Toranche

Station 39 : La Charpassonne

Station 37 : La Loise à l’aval de la confluence avec la Doise

Graphique 1 : Valeurs brutes en nitrates sur le bassin Loise Toranche, source Réseau Départemental de Suivi de la Qualité des Rivières de la Loire, Bilan 2015

Station 38 : La Loise à la Mayolière

Graphique 2 : Valeurs brutes en nitrates sur le bassin Loise Toranche, source Réseau Départemental de Suivi de la Qualité des Rivières de la Loire, Bilan 2019

La qualité biologique des cours d’eau a été suivie sur 3 cours d’eau en 2019 : la Charpasonne, la Toranche et les Odiberts.

Les conclusions sont les suivantes :

- La Charpassonne à Panissières reste en classe bonne en 2019 avec une note IBGN identique à 2015 et 2018 (16/20). Il s’agit d’un cours d’eau de qualité stable avec peu de perturbations mises en évidence si ce n’est le manque d’eau en période estivale et les assecs récurrents sur ce tronçon situé en amont de la confluence avec le ruisseau de Panissières.

- La Toranche à St-Laurent la Conche est en classe mauvaise (elle était bonne en 2015). La diversité taxonomique est faible. Il s’agit d’un milieu perturbé par les étiages prolongés qui affectent le peuplement benthique.

- Le ruisseau des Odiberts à Epercieux St-Paul est en qualité moyenne en 2019. Le peuplement est altéré et son analyse met en évidence des perturbations nombreuses et un profil de cours d’eau très remanié. (A noter qu’il n’est pas possible de faire une comparaison avec les années antérieures, 2019 étant le premier suivi sur ce cours d’eau).

Même si toutes les données qualité de l’eau ne sont pas disponibles, il est possible de faire ressortir certains constats à l’échelle du bassin versant (constats qui devront être confirmés par le bilan en cours sur la qualité de l’eau).

Comme en 2015, sur une grande partie du territoire, les conditions hydrologiques en période estivale sont peu favorables aux phénomènes de dilution et d’autoépuration des flux polluants d’origine anthropique. Les assecs parfois observés sur certains tronçons dans la partie aval des bassins versant rendent difficile le maintien de la vie aquatique.

Comme en 2015, la Chapassonne reste le seul cours d’eau classé en bonne qualité et stable dans tous ses paramètres (qualité physico-chimlique et biologique) et avec un potentiel écologique intéressant.

Des améliorations sont visibles sur la Loise, mais celle-ci reste impactée par les matières phosphorées.

La Toranche et le Garollet quant à eux voient leur qualité se dégrader fortement avec le Garollet qui bascule pour la première fois depuis 2008 en classe mauvaise.

Enfin, entre 2015 et 2019 on note une hausse des valeurs brutes en nitrates dans tous les cours d’eau suivis, avec un pic à 65 mg/l sur le Garollet (valeur jamais mesurée jusque-là).

### Etat de l’assainissement

En 2021, 36 stations de traitement des eaux usées sont recensées sur le bassin versant mais toutes n’ont pas leur rejet final dans les cours d’eau du bassin versant Loise Toranche (Feurs, Balbigny et St-Laurent la Conche qui rejettent dans la Loire). Toutefois, les rejets des déversoirs d’orage sur les réseaux se font eux dans les cours d’eau du bassin versant.

Comme en 2015, d’après l’analyse des données en notre possession (rapports MAGE 2019 et 2020, informations transmises par les services gestionnaires), le bilan réalisé au niveau de chacune d’entre elles montre que leur fonctionnement peut, dans son ensemble, être considéré comme satisfaisant et que les rejets en sortie de station sont souvent conformes aux normes réglementaires.

Toutefois, un constat reste généralisé : de nombreux systèmes d’assainissements restent soumis à de fortes arrivées d’eau claires lors d’épisodes pluvieux entrainant une surcharge hydraulique des équipements et des rejets d’effluents bruts dans les déversoirs d’orages.

•	En 2015, seules quelques installations présentaient des dysfonctionnements significatifs (comme indiqué ci-dessous d’après l’étude CESAME) :

-	Villecheneve – Les Olmes (lagunage naturel – 120 E.H). Lagunage présentant un très mauvais rendement épuratoire lié notamment à la présence de lentilles d’eau et de boues (curage à envisager)

-	Haute-Rivoire – Les Prébendes (lagunage naturel – 300 E.H). Lagunage en surcharge polluante (influence ZA des Prébendes)

-	Rosier en Donzy – Bourbonnaud (lagunage naturel – 185 E.H). Lagunage présentant une qualité de rejet médiocre (influence des lentilles d’eau et faible surface de lagunage).

•	D’autres STEU présentaient des installations vétustes ou très proches de leur saturation. Sur ces installations, une réflexion concernant un remplacement ou une modernisation pourraient être engagées. Sont concernés :

-	Saint-Martin-Lestra – Pédrigone (boue activée – 840 E.H)

-	Cottance (lagunage aéré – 350 E.H),

-	Salvizinet – Les Varennes (filtres plantés – 400 E.H),

-	Salvizinet – Charbonnières (lagunage naturel – 140 E.H).

Hormis le STEU de Rozier en Donzy, l’ensemble de ces installations faisaient l’objet d’une fiche action inscrite au Contrat Territorial.

- Pour la lagune de Villechenève, l’action consistait à réaliser une bathymétrie et un curage de la lagune. Cette action n’a pas été réalisée. Toutefois, les informations transmises par le service partenariat territorial et environnement du Conseil Départemental du Rhône, indiquent que le système est conforme en 2021.

- Pour le lagunage des Prébendes à Haute-Rivoire, il était prévu une rénovation et une extension de la lagune car celle-ci recevait des effluents d’une boulangerie industrielle. Cette action n’a pas été réalisée. Toutefois, une convention de rejet et une obligation de prétraitements ont été imposés à l’industriel en 2019. Les résultats ne sont pas visibles sur la lagune et une campagne de suivi des rejets est prévue en 2021. Le service partenariat territorial et environnement du Conseil Départemental du Rhône indique qu’en 2021, la station n’est pas conforme à la directive Eaux Résiduaires Urbaines et que le traitement n’est pas approprié au milieu récepteur.

- La station boues activées de Saint-Martin-Lestra était vieillissante et devait être remplacée. Cette action a été réalisée et la station de Pédrigone a été remplacée et déplacée « aux Sapins » depuis 2018. D’après le rapport de suivi de la SATESE de la Loire, la station fonctionne bien et le traitement est bon. A noter que désormais, l’ensemble des rejets de la commune vont sur le Garollet (la station de Pédrigone était sur la Doise).

- La lagune de Cottance datant de 1988 devait également être remplacée. Cette action a été réalisée en 2018 avec la mise en place d’une installation type lit planté de roseaux qui fonctionne bien et dont le traitement s’effectue normalement.

- Concernant les deux stations de Salvizinet, il était prévu de supprimer la station de Charbonnières et de créer une nouvelle unité de traitement aux Varennes. Cette action a été réalisée en 2019. Le nouveau système est un filtre planté de roseaux dont le rejet rejoint la Loise après s’être écoulé dans un fossé enherbé. La station est conforme à l’autorisation de rejet.

•	En 2015, l’étude CESAME précisait que « les réseaux de type unitaire, encore majoritaires sur la zone d’étude, entrainent en périodes pluvieuses des surcharges hydrauliques occasionnant des débordements via les déversoirs d’orage situés en entrée de STEU ou sur le réseau ».

En 2021, malgré des travaux réalisés par les collectivités, l’analyse des différents rapports de la MAGE montre que les systèmes d’assainissement souffrent de surcharges hydrauliques dans leur grande majorité et que les rejets via les déversoirs d’orage sont encore nombreux.

La station de Bussières (Route de Pouilly) est particulièrement impactée puisqu’elle déverse presque la moitié de l’année et que cette surcharge hydraulique impact non seulement les milieux par rejet des déversoirs d’orage mais également le traitement de la station qui « envoie des eaux de qualité médiocre à la rivière » selon le rapport de la MAGE 2019.

Le constat est aussi vrai pour la station de Violay qui a « une perte de pollution importante lors d’évènements pluvieux » (rapport MAGE 2019).

Sur la partie Loire du bassin versant l’analyse des rapports de la MAGE fait ressortir que tous les systèmes sont sensibles aux épisodes pluvieux.

•	En 2015 « peu de STEU assuraient un traitement et un abattement significatif du phosphore présent dans les eaux usées. En effet, les unités de déphosphatation ne peuvent être mises en œuvre que sur les grosses unités de traitement de type boues activées (peu représentées à l’échelle de la zone d’étude). »

En 2021 le constat est similaire : seules les stations de Feurs, Balbigny, Violay, Pouilly-les-Feurs et Panissières disposent d’unité de déphosphatation. Les rapports de la MAGE de 2019 faisaient apparaitre des non-conformités pour le traitement du phosphore sur les stations de Panissières et Pouilly-les-Feurs.

La station de Civens abat une partie du phosphore car son rejet passe par une lagune avant de rejoindre le milieu récepteur.

D’après les données qualité d’eau sur les stations suivies par le Conseil Départemental de la Loire : le Garollet, la Loise aval et la Toranche sont dégradés à cause du paramètre phosphore.

Comme en 2015, l’impact des rejets issus des stations de traitement des eaux usées se traduit notamment par une charge azotée (NO3) et phosphorée (PO4) pouvant être importante dans les cours d’eau en période d’étiage compte tenu des faibles capacités de dilution dans le réseau hydrographique à cette période. Cependant ces dispositifs permettent d’éliminer très significativement la pollution organique tout au long de l’année.

Le bilan de la qualité des eaux lancé en janvier 2021 permettra d’affiner et d’analyser l’impact des travaux faits à l’échelle du bassin versant par les différentes collectivités. Il reste toutefois une problématique liée à la sensibilité des réseaux aux épisodes pluvieux qui entrainent des rejets directs au milieu naturel.

Concernant l’assainissement non collectif, il n’est pas évident de mesurer à la fois son impact sur les milieux récepteurs tout comme l’impact des réhabilitations par manque de données à la fois sur les points noirs (non disponible en 2015) et par manque de localisation précise des réhabilitations (données non disponibles au niveau des SPANC).

Toutefois, d’après nos recherches auprès des deux SPANCS gérant le bassin versant, ce sont près de 300 systèmes d’assainissement autonomes qui ont été réhabilités entre 2017 et 2021. La réhabilitation d’installations non conformes situées à proximité des milieux aquatiques, notamment les plus petits ou ceux soumis à des assecs importants ne peut avoir qu’un effet bénéfique sur les pollutions diffuses et la capacité épuratoire de ces milieux.

### Peuplements aquatiques

Cette partie est issue de la présentation de « l’évolution des peuplements piscicoles sur les bassins versants Bernand Revoute Loise Toranche » réalisée par la Fédération de Pêche de la Loire lors du Comité de Pilotage annuel du Contrat Territorial le 28 janvier 2021.

Ce travail présentait l’évolution des populations par sous bassin versant depuis l’instauration des premiers suivis datant de 2008 jusqu’à l’année 2020.

Les résultats sont alarmants et montrent clairement l’impact des sécheresses qui sévissent sur le bassin versant entre 2015 et 2020 (notamment 2015 et 2018).

Si les populations et les milieux s’étaient jusqu’à présent montrés résilients aux étiages sévères historiques du bassin versant, ils ont énormément souffert de la répétition d’années très sèches.

Les données présentées ci-dessous prennent en compte l’espèce cible : la truite Fario.

- Sur la Revoute, en 2020, il ne restait plus qu’une population résiduelle de truite en aval immédiat de la RN 82 (sur le secteur restauré en génie végétal). Sur les deux autres points de suivis (celui à la confluence avec la Loire et celui représentatif de l’amont du cours d’eau), il n’y avait plus aucune truite en 2020.

- Sur le Bernand on constate une chute brutale des populations en 2019 (aucun individu retrouvé) et une petite recolonisation en 2020 (avec la plus faible densité et la plus faible biomasse jamais observées depuis 2008 sur ce cours d’eau).

- Sur la Loise on constate une baisse des effectifs depuis 2015 qui marque l’effet des assecs répétés sur ce cours d’eau.

- Sur la Toranche, l’impact des assecs répétés est majeur : en 2019 pour la première fois depuis 2008, aucune truite n’a été recensée sur le secteur de suivi, ni sur le Ternan, affluent de la Toranche, qui ne s’asséchait pas (hormis ces dernières années) et qui possédait encore un petit foyer de truites qui auraient pu recoloniser le bassin versant.

Trois cours d’eau sont moins impactés par les étiages :

- Le Chanasson (même si les effectifs sont en baisse depuis 2015) possède encore une population de truites intéressante car il ne s’assèche pas en raison du rejet de la STEP de Rozier en Donzy.

- Sur la Charpassonne, la population de truite se maintien avec une nette amélioration depuis l’effacement de 3 seuils en 2018 par la Fédération de Pêche dans le cadre du Contrat Territorial.

- Le Fontbonne abrite encore en 2020 l’écrevisse à pattes blanches sur sa tête de bassin versant qui ne s’est pas asséché contrairement à l’aval du bassin versant. A noter que contrairement à 2015 où il restait encore des populations résiduelles sur le Carrat et le Bernand, le Fontbonne amont abrite aujourd’hui la dernière population d’écrevisse à pattes blanches du bassin versant.

En 2015, la conclusion de l’étude CESAME était que « La Charpassonne restait le seul axe véritablement salmonicole avec des enjeux importants de conservation de la population en place. »

En 2021, les conclusions de la Fédération de Pêche de la Loire sont que les populations piscicoles sont sous tension avec des secteurs en voie de passer apiscicoles comme la Revoute, le Bernand, la Toranche ou la Doise.

Le Chanasson et la Charpassonne sont les derniers cours d’eau à abriter encore une population de truites fario.

Il n’y a plus qu’un cours d’eau (le Fontbonne amont) abritant une population d’écrevisses à pattes blanches.

La situation s’est donc dégradée entre 2015 et 2021 en grande partie à cause des assecs estivaux répétés de ces dernières années.

### Les autres pressions sur la qualité de l’eau

Les activités industrielles

Même si le territoire est à grande dominance rurale avec une activité agricole importante, l’industrie est présente sur le bassin versant que ce soit sur les zones amont (Panissières, Haute-Rivoire…) et dans les villes de la Plaine du Forez (notamment Feurs et Balbigny).

En 2015, il était précisé que « deux STEU sur le territoire ont un fonctionnement très régulièrement perturbé par des rejets industriels présentant des charges organiques importantes :

- La lagune de Haute-Rivoire-Les Prébendes,

- Le filtre planté de roseaux de Neulise – Les Jacquins. ».

Depuis 2020, le Syndicat de Rivières Brévenne Turdine a initié une démarche Qualité de Rejet des Entreprises avec le soutien des Agences de l’Eau RMC et Loire-Bretagne. Cette démarche ne s’effectue pas à l’échelle d’un bassin versant, mais à l’échelle des EPCI concernés par le bassin versant.

Ainsi, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais s’est engagée dans l’opération en recrutant une animatrice pour travailler sur cette thématique.

L’objectif de cette démarche QRE est de réaliser un inventaire des établissements nécessitant une régularisation administrative du fait de rejets d’eaux usées non domestiques.

Pour cela un animateur assure un accompagnement gratuit pour la régularisation des rejets issus des entreprises diagnostiquées et un appui pour la mise en conformité (relations avec les administrations, avec les collectivités, point sur les subventions possibles…).

La finalité est la régularisation administrative de l’établissement soit via :

- Des préconisations pour les eaux usées non domestiques avec une autorisation simple de raccordement ;

- Un Arrêté Spécial de Déversement (ASD), délivré par l’autorité compétente en assainissement ;

- Une Convention Spéciale de Déversement le cas échéant.

Cette démarche concerne donc les 7 communes du bassin versant situées sur le territoire des Monts du Lyonnais (Meys, St-Laurent-de-Chamousset, St-Clément-les-Places, Longessaigne, Chambost-Longessaigne, Haute-Rivoire et Villechenève).

Le travail de rencontre des différentes entreprises est en cours. A l’heure de la réalisation de ce bilan, hormis pour la lagune de Prébendes à Haute-Rivoire qui est toujours d’actualité, il n’y a pas d’impact en termes de micropolluants sur d’autres systèmes d’assainissement.

Toutefois, certaines analyses vont être réalisées par certaines entreprises rencontrées et des impacts en termes de macro polluants sur les systèmes d’assainissement sont avérés (notamment sur la station des Olmes à Villechenève).

A noter également que deux entreprises diagnostiquées sont engagées dans des démarches de gestion de leurs rejets : une est classée ISO 14001 à Haute-Rivoire et gère donc parfaitement le volet environnemental et une entreprise en pleine expansion à Longessaigne vient de recruter un responsable qualité.

Il n’existe pas de démarche similaire sur le reste du bassin versant, mais l’analyse des rapports MAGE fait ressortir des problématiques liées à des rejets industriels sur le fonctionnement ou le rejet des stations de Violay, Saint-Marcel-de-Félines, Pouilly-les-Feurs et Epercieux-Saint-Paul (les Barges).

Enfin, sur la zone des Jacquins à Neulise, la station gérée par la COPLER était impactée par les rejets d’un industriel. Ce dernier a été dans l’obligation de construire sa propre station et de ne plus rejeter dans celle de la COPLER. Il a toutefois une autorisation de rejet en cas de dysfonctionnement de son unité de traitement. Aujourd’hui, le fonctionnement de la station des Jacquins est bon.

En 2021, l'impact de l'activité industrielle sur la qualité des eaux superficielles est très peu connu car les rejets passent par les systèmes d’assainissement collectifs et hormis sur l’amont du territoire, la thématique n’a jamais été traitée. Toutefois, les rejets industriels dégradent le fonctionnement de certains systèmes d’assainissement sur le bassin versant ce qui a un impact sur le milieu récepteur.

L’activité agricole

Comme en 2015, l’agriculture est toujours majoritairement orientée vers l’élevage bovin et la production de lait avec un forte proportion de surfaces en herbes.

Certains sous-bassins ont parfois des surfaces à vocation culturales non négligeables comme le Garollet et la Toranche mais aussi la Loise.

Les surfaces cultivées sont aussi plus importantes dans la partie plaine du bassin versant.

Le printemps et l’été 2021 particulièrement pluvieux, ont occasionné des départs de terre importants dans les cours d’eau sur les parcelles en pente cultivées en maïs. Les sous-bassins du Pont-Lyonnais et du Ternand sont particulièrement concernés.

Photo 1 : Départs de terre depuis des champs cultivés vers le Pont-Lyonnais au lieu-dit Pinérand entre St-Martin-Lestra et Haute-Rivoire en aout 2021 (Source SMAELT)

En 2015, l’étude CESAME précisait que « L’excédent d’azote dans les sols se traduit après lessivage par des concentrations en nitrates importantes dans les cours d’eau (Toranche, Garollet et Loise dans une moindre mesure). »

En 2021, le constat est similaire (confirmé par les données qualité d’eau du réseau du Conseil Départemental de la Loire).

Enfin, en 2015, l’étude CESAME faisait ressortir une pression et une « incidence qualitative significative » liée au pâturage le long des cours d’eau sur La Doise, la Charpassonne et le ruisseau du Pont Lyonnais.

Le parcours de terrain effectué en 2021 montre que la problématique du piétinement des berges est toujours très présente sur le bassin versant.

Globalement, excepté sur les zones traitées dans le cadre du Contrat Territorial et plus particulièrement sur le Fontbonne, le Moulin Piquet et la Poyat, et le Millionnais (en cours de travaux au moment de la rédaction de ce rapport) les secteurs recensés par CESAME en 2015 sont toujours soumis au piétinement.

Le Bernand, la Charpasonne, la Loise, le Pont-Lyonnais (malgré les secteurs mis en défens), la Doise, le Carat, la Revoute (partie amont de la N82), le Collet (zone amont), le Sault et le Chanasson sont les plus impactés. Ces deux derniers vont faire l’objet de travaux à partir d’octobre / novembre 2021.

Photo 2 : Piétinement important sur le Chanasson au lieu-dit Chanasson en aval de Rozier en Donzy en 2021 (Source SMAELT)

La Toranche, le Garollet les Odiberts et le Soleillant sont peu concernés par cette problématique (même s’il existe des secteurs ponctuels soumis au piétinement).

Pollutions diffuses en lien avec l’utilisation de produits phytosanitaires :

La législation concernant l’utilisation des produits phytosanitaires par les organismes publics ou les gestionnaires d’infrastructures et les particuliers s’est durcit dès la signature du Contrat Territorial.

En 2017 l’interdiction de l’usage des pesticides sur les espaces publics (hors cimetières et terrains de football) est entrée en vigueur.

En 2019, l’interdiction d’achat et d’usage des produits phytosanitaires s’est étendue aux particuliers.

La majorité des communes du bassin versant se sont préparées et adaptées à cette réglementation par la mise en place de plans de désherbage communaux et l’achat de matériel de désherbage alternatif.

Les communes de Longessaigne, St-Laurent-de-Chamousset, Haute-Rivoire, Meys, Sainte-Agathe-en-Donzy, Sainte-Colombe-sur-Gand, Néronde, Balbigny, Epercieux-Saint-Paul, Saint-Marcel-de-Félines et Violay se sont quant à elles engagées dans la Charte « Zéro Pesticides » portée par la FREDON Auvergne Rhône-Alpes et FNE Loire.

Il n’existe pas de suivi qualitatif récent sur les cours d’eau étudié permettant d’évaluer le niveau de pression sur le milieu aquatique et les résultats du bilan de la qualité de l’eau 2021 engagé dans le cadre du Contrat Territorial ne sont pas encore connus.

Il existe toutefois des données concernant les produits phytosanitaires présents sur la Loise et la Toranche en 2017 et 2019.

Ces données sont issues des suivis effectués par la FREDON Auvergne Rhône-Alpes à l’échelle des cours d’eau de la Région.

Les prélèvements sont effectués en clôture des deux bassins versants (la Loise et la Toranche ) en avril, mai, juin, septembre et octobre.

Les graphiques ci-dessous permettent de comparer les situations 2017 et 2019 sur ces deux cours d’eau.

Graphique 3 : Concentrations en pesticides sur la Loise à son exutoire en 2017 (Source : FREDON,le portail eau et produits phytosanitaires en Auvergne Rhône-Alpes)

Graphique 4 : Concentrations en pesticides sur la Loise à son exutoire en 2019 (Source : FREDON,le portail eau et produits phytosanitaires en Auvergne Rhône-Alpes)

Graphique 5 : Concentration en pesticides sur la Toranche à son exutoire en 2017 (Source : FREDON, le portail eau et produits phytosanitaires en Auvergne Rhône-Alpes)

Graphique 6 : Concentration en pesticides sur la Toranche à son exutoire en 2019 (Source : FREDON, le portail eau et produits phytosanitaires en Auvergne Rhône-Alpes)

L’analyse de ces quatre graphiques fait apparaître :

- La prédominance des phytosanitaires à usage agricole.

- Plus particulièrement dans la catégorie des herbicides (avec apparition de fongicides).

- La prédominance des phytosanitaires liés à la culture du maïs.

- Une tendance à l’augmentation des pics mesurés en 2017 et 2019 sur les deux cours d’eau.

L’étude bilan qualité des eaux apportera des éléments plus fins pour compléter cette première approche.

### Qualité des milieux

L’état de la qualité des milieux est également issu des études préalables menées en 2016 par le bureau d’études CESAME et plus particulièrement du « diagnostic du fonctionnement écologique et morphologique des cours d’eau ».

Cet état des lieux a servi de base à l’état des lieux réalisé en interne en été 2021 par le chargé de mission du SMAELT.

#### 3.5.5.1 : Les boisements rivulaires

La végétation des berges

Comme en 2015, Les formations existantes sont majoritairement dominées par des cordons étroits (un simple alignement pour un tiers des linéaires) d'aulnaie ou d'aulnaie/frênaie sur les Monts du Lyonnais sauf sur les tronçons mis en défens où la largeur de la ripisylve varie en fonction de l’espace protégé.

Dans les zones de plaine, ou les zones encaissées, la ripisylve peut parfois faire plusieurs mètres de largeur (Toranche, Chanasson ou Sault aval par exemple).

Les ripisylves sont relativement continues sur l’ensemble du bassin comme en 2015.

Quelques zones présentent des densités végétales faibles. Elles sont généralement situées dans les secteurs en prairies sur les têtes de bassins versants en lien avec les zones piétinées :

- La Charpassonne amont (CHA 6 et 7),

- La Loise en amont d’Essertines en Donzy (LOI 6 et 7),

- La Doise entre Chambost-Longessaigne et Longessaigne (DOI 4),

- La Toranche en aval immédiat de St-Clément-les-Places,

- Les Granges entre Longessaigne et Villechenève (GRA 2),

- Le Moulin Piquet amont de la confluence avec le Buron (PIQ 3) : évolution à suivre car ce tronçon a été mis en défens et replanté en 2021,

- Le Panissières amont (PAN 2) dans la traversée du bourg,

- Le Carrat sur presque l’intégralité de son linéaire,

- La Revoute (sur sa partie appelée ruisseau de la Flachère, vers la Grande Flachère (REV 3)

- La Vesne, dans la plaine en aval de Pouilly-les-Feurs (POU 1 et 2).

Photo 3 : Ripisylve clairsemée sur la Doise au lieu-dit la Collonge en aval de Longessaigne en 2021 (Source SMAELT)

Sur les zones où la ripisylve a fait l’objet d’un passage en restauration ou en entretien, les travaux ont permis de diversifier les strates et les classes d’âge ce qui témoigne de l’efficacité des interventions.

On ne retrouve que peu de bois mort (contrairement à 2015) et en règle générale, les parcelles ainsi gérées n’ont pas fait l’objet d’un sur-entretien par les propriétaires.

Sur les zones n’ayant pas fait l’objet d’une intervention du SMAELT notamment le Garollet, la Loise sur sa zone intermédiaire, la Doise sur tout son linéaire, la Vesne en amont de Pouilly-les-Feurs, le Sault et le Chanasson (même si ces deux derniers vont être gérés fin 2021-début 2022), le diagnostic est similaire à 2015 : arbres vieillissants, morts, penchés, embâcles parfois très importants limitant l’écoulement, absence de diversité dans les espèces et les classes d’âge….

Photo 4 : Riipisylve particulièrement dégradée sur le Sault amont au lieu-dit Fenêtre à Bussières en 2021 (Source SMAELT)

On constate de manière généralisée sur le bassin versant un sur-entretien des ripisylves sur les parcelles abritant des chevaux (coupe à blanc, élimination des érables…).

Ce constat est vrai aussi bien pour les parcelles n’abritant qu’un ou deux chevaux pour un usage de loisir, comme pour les centres équestres pour un usage professionnel.

Le piétinement des berges par le bétail

En 2015, environ 600 points de piétinement représentant une cinquantaine de km de clôture manquante avaient été inventoriés.

Pour rappel, durant la mise en œuvre du Contrat Territorial se sont environ 13 km de cours d’eau qui ont été mis en défens, soit 26 % du linéaire préalablement inventorié.

En 2015, le diagnostic faisait ressortir que la problématique du piétinement était particulièrement présente sur d’importants linéaires de cours d’eau dans le Monts du Lyonnais et plus ponctuellement sur le reste du bassin versant.

Il s’agissait dans la grande majorité des zones de tête de bassin où les cours d’eau ne sont pas larges.

Tableau 3 : évolution des zones piétinées entre 2015 et 2021.

| Cours d’eau | Piétinement 2015 | Piétinement 2021 | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Le Thoron | X |  | Zone soustraite au piétinement dans le cadre du chantier de remise en fond de talweg |
| Le Pont-Lyonnais (LYO 2 et 3) | X | X | Malgré les travaux réalisés, il reste de nombreux secteurs piétinés, notamment sur LYO 3 |
| La Doise (DOI 3 et 4) | X | X | Pas encore d’intervention sur ce cours d’eau au moment de la réalisation du bilan |
| Le ruisseau des Granges (GRA 2) | X | X | Pas d’intervention sur cette thématique durant le Contrat Territorial |
| La Loise (LOI 6 et 7) | X | X | Pas d’intervention sur cette thématique durant le Contrat Territorial |
| Le Fontbonne (FON 3) | X |  | Les secteurs piétinés ont été mis en défens par la Fédération de Pêche de la Loire |
| La Poyat | X |  | Le secteur le plus impacté, en aval de la Pothière, a été mis en défens |
| Le Moulin Piquet (PIQ 2) | X |  | L’ensemble des zones prioritaires ont été traitées dans le cadre du Contrat Territorial |
| La Charpassone (CHA 6 et 7) | X | X | Secteur amont non traité dans le cadre du Contrat Territorial |
| Le Carrat | X | X | Non traité dans le cadre du Contrat Territorial |
| Le Bernand (BER4) | X | X | Travaux de mise en défens impactés par la crise sanitaire (intervention prévue en 2020 non réalisée) |
| La Revoute (REV 2 et 3) | X | X | Thématique non traitée sur la Revoute |
| Le Millionnais | X |  | La majorité des secteurs problématiques ont été gérés en 2021. |
| Les Odiberts (ODI 1) | X | X | Des travaux ont été réalisés dans le cadre du Contrat Territorial mais il reste un enjeu piétinement. |

Le parcours de terrain effectué en 2021 montre que les zones piétinées en 2015 le sont encore 6 ans plus tard sauf sur les secteurs mis en défens dans le cadre du Contrat Territorial. Ces travaux sont particulièrement marquants sur La Poyat, le Fontbonne, le Moulin Piquet, le Thoron et le Millionnais.

Malgré les travaux réalisés sur les Odiberts et le Pont-Lyonnais, l’impact du piétinement est encore visible sur le terrain en 2021.

A noter que certains cours d’eau sont plus ponctuellement impactés comme le Sault et le Chanasson, mais ces derniers vont faire l’objet de travaux de mise en défens fin 2021-début 2022.

Les autres secteurs identifiés n’ont pas fait l’objet d’intervention dans le cadre du Contrat Territorial et sont encore soumis à la pression du piétinement par le bétail.

Photo 5 : Piétinement équin sur la Revoute au lieu-dit « Les Charmeaux » à St-Marcel-de-Félines en 2021 (Source SMAELT)

Les secteurs piétinés sont dus à la présence de bovins mais également et cela est visible sur tous les cours d’eau, à la présence de chevaux. Pour ces derniers, l’impact est vrai pour les zones à forte concentration, comme les centres équestres (comme sur la Loise en aval d’Essertines-en-Donzy ou le Bernand à Balbigny), mais également sur les parcelles n’abritant qu’un ou deux chevaux pour un usage de loisir pour les particuliers. Enfin, sur la Loise amont, un important linéaire est concerné par le piétinement et l’absence de ripisylve en lien avec un élevage de Lamas sur la commune de Chambost-Longessaigne au lieu-dit Lafayette.

Photo 7 : Piétinement sur la Doise au lieu-dit « Le Colombier » à St-Martin-Lestra en 2021 (Soiurce SMAELT)

Photo 6 : Piétinement lié à un élevage de lamas sur la Loise au lieu-dit Lafayette à Chambost-Longessaigne en 2021 (Source SMAELT)

Photo 4 : Piétinement sur le Sault au lieu-dit « La Brielle » à Epercieux-St-Paul en 2021 (Source SMAELT)

Les boisements inadaptés

Le robinier faux-acacia est présent dans pratiquement toutes les ripisylves avec une grosse présence sur la Toranche et la Loise aval.

L’inventaire de terrain fait aussi ressortir la présence de peupliers cultivars sur tous les cours d’eau inventoriés, avec parfois une ripisylve constituée majoritairement de peupliers comme sur le ruisseau des Granges (GRA 2), le Pont-Lyonnais (LYO 1), le Villechaise amont ou la Revoute en aval immédiat de la N82 (REV 1).

L’ensemble des cours d’eau est impacté de manière plus ou moins importante par la présence de peupliers en bord de cours d’eau ou installés sur tous les secteurs potentiellement humides.

Outre la question de l’impact morphologique que peut avoir le peuplier en raison de son système racinaire superficiel, la question de l’impact des plantations de peupliers sur la ressource en eau mérite d’être approfondie.

Photo 8 : Ripisylve constituée à 99% de peupliers sur le ruisseau des Granges au lieu-dit chez Gonnet à Chambost-Longessaigne en 2021 (Source SMAELT)

Les formations existantes présentent un état sanitaire satisfaisant.

Les problématiques liées aux arbres penchés, vieillissants ou morts sont concentrées sur les cours d’eau n’ayant pas fait l’objet d’interventions durant ce contrat : Garollet, Vesne amont, Odiberts amont, Revoute amont (branche du Berneton non gérée durant le contrat) Sault, Chanasson (prévus en fin d’année 2021), Doise et la  Loise qui n’a pas fait l’objet d’intervention de l’amont jusqu’à son secteur médian …ce qui montre encore une fois l’impact positif des travaux réalisés durant les 5 ans de programmation.

Le tableau ci-dessous présente l’état des boisements inadaptés en 2015 et en 2021 :

Tableau 5 : Evolution des boisements inadaptés sur le bassin versant Revoute Bernand Loise Toranche entre 2015 et 2021

| Cours d’eau | Enjeu ripisylve (état sanitaire, espèces inadaptées) 2015 | Enjeu ripisylve (état sanitaire, espèces inadaptées) 2021 | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| La Toranche | Etat sanitaire et espèces inadaptées | Espèces inadaptées | Les travaux réalisés en 2017 ont permis de restaurer l’état sanitaire de la ripisylve mais on note la présence importante de pseudo-accacia sur la zone de plaine et de peupliers sur l’ensemble du linéaire. |
| Le Pont-Lyonnais | Etat sanitaire | Espèces inadaptées | Les travaux réalisés en 2017-2018 ont permis de restaurer l’état sanitaire de la ripisylve mais on note la présence importante de peupliers sur tout le linéaire |
| La Revoute médiane | Etat sanitaire |  | Les travaux réalisés en 2020 ont permis de restaurer l’état sanitaire de la ripisylve |
| Le Garollet | Etat sanitaire | Etat sanitaire | Pas d’intervention sur ce cours d’eau au cours du Contrat Territorial |
| La Loise aval | Espèces inadaptées | Espèces inadaptées | La Loise a fait l’objet d’un « simple » entretien au cours du Contrat Territorial qui n’a pas permis de traiter la question des végétaux inadaptés en bord de cours d’eau |
| Les Odiberts | Etat sanitaire | Etat sanitaire | Pas d’intervention majeure sur ce cours d’eau dans le cadre du Contrat Territorial |
| La Vesne | Etat sanitaire | Etat sanitaire (zone amont de Pouilly-les-Feurs) | Le secteur aval a fait l’objet de travaux d’entretien mais il a comme caractéristique d’être peu végétalisé |
| Le Collet | Etat sanitaire |  | Les travaux réalisés en 2019 ont permis de restaurer l’état sanitaire de la ripisylve |

Les boisements du territoire sont relativement continus et présentent une diversité d’espèces globalement très satisfaisante.

Les problématiques actuelles sont les suivantes :

- des têtes de bassins versant présentant parfois des cordons peu diversifiés, peu denses voir des zones dépourvues de ripisylves (tête de bassin versant de la Charpassonne, de la Loise ou de la Doise, du ruisseau des Granges) et un impact positif des travaux de restauration de la ripisylve sur la Toranche, le Pont-Lyonnais, le Collet, le Bernand et la Revoute.

- des boisements vieillissants ou présentant un état sanitaire sur les cours d’eau n’ayant pas fait l’objet d’intervention dans le cadre du Contrat territorial (Loise amont, Doise, Odiberts, Vesnes amont…)

- des espèces inadaptées en bordure de cours d’eau : robinier faux-acacia (plutôt en plaine) et peupliers (sur l’ensemble des ripisylves inventoriées avec parfois une présence très importante comme sur certains secteurs du ruisseau des Granges).

#### 3.5.5.2 : Les embâcles

Le diagnostic de terrain de 2015 faisait ressortir la présence de près de 400 embâcles dont certaines étaient « susceptibles de perturber la libre dévalaison des sédiments et donc d’accentuer le phénomène d’ensablement. En outre, certains embâcles majeurs posent des problèmes vis-à-vis de la continuité piscicole. »

Lors des investigations de terrain en été 2021, il s’avère que la problématique liée aux embâcles reste soit très localisée sur les cours d’eau ayant fait l’objet de travaux de restauration de la ripisylve (les embâcles ne sont pas importants et souvent liés à des évènements venteux récents) ou d’un passage spécifique pour gérer les embâcles comme sur la Loise entre Salt-en-Donzy et Feurs.

Toutefois, sur les cours d’eau n’ayant pas fait l’objet d’intervention, les embâcles sont présents et peuvent dans certains cas faire obstacle aux écoulements ou à la continuité écologique comme sur la Charpassonne en amont de la confluence avec le Panissières (embâcle traitée par l’équipe du SMAELT en novembre 2021), sur certaines zones du Sault ou du Chanasson ou sur le Panissières aval.

Dans l’immense majorité des cas, les embâcles ne posent aucun problème et participent au bon fonctionnement des cours d’eau (la présence d’embâcles problématiques a systématiquement été signalée au technicien de rivière).

Photo 9 : Embâcle d’origine anthropique occasionnant des dysfonctionnements sur le Sault au lieu-dit « La Brielle » à Epercieux-St-Paul en 2021 (Source SMAELT)

#### 3.5.5.3 : La Chalarose du Frêne et le Phytophtora de l'Aulne

En 2015, le bureau d’études CESAME recensait « des indices de la présence de la Chalarose du Frêne sur quasiment l'ensemble des cours d'eau ou le Frêne était présent soit environ 50% des ripisylves cartographiées ».

En 2021, le constat montre que la Chalarose du Frêne est bien présente sur tout le bassin versant avec des cours d’eau très touchés comme le Pont-Lyonnais, la Toranche, la Charpassonne, le Chanasson, la Vesne, la Doise et le ruisseau des Granges et la Revoute amont où la majorité des frênes en place sont malades.

La Chalarose du Frêne a aussi été détectée sur tous les autres cours d’eau inventoriés mais de manière moins problématique.

Seul le Bernand parait relativement épargné (si ce n’est sur sa partie proche de la confluence avec la Loire).

Photo 10 : Boisement de Frêne impacté par la Chalarose sur la Revoute amont vers la Bessonnière à Neulise en 2021(Source SMAELT)

Le Phytophtora de l’Aulne était observé en 2015 « ponctuellement sur la Toranche amont, le Garollet et la Doise ».

Le parcours de terrain effectué au cours de l’été 2021 et le retour du technicien de rivière confirment que la présence du Phytophtora de l’Aulne est sporadique sur le bassin versant.

Le dépérissement de l’Aulne lorsqu’il a été observé était plus lié aux contraintes hydriques qu’au Phytophtora.

Le bassin versant est soumis à un dépérissement important et généralisé du Frêne qui s’est accentué au fil des années. Aujourd’hui aucun cours d’eau n’est épargné et certains sont particulièrement impactés. En revanche, le Phytophtora de l’Aulne ne parait pas être une problématique majeure pour le bassin versant tant sa présence est sporadique.

#### 3.5.5.4 : Les espèces exotiques envahissantes

En 2015, Les espèces exotiques envahissantes recensées sur le bassin versant étaient les suivantes :

- La renouée du Japon ;

- Le raisin d’Amérique ;

- La balsamine de l’Himalaya ;

- La balsamine de Baflour;

- Le buddleia / arbre à papillon ;

- Le sumac de Virginie ;

- L’érable Négundo.

La renouée du Japon était l’espèce la plus problématique compte-tenu de son développement sur le territoire et de son potentiel de colonisation très fort avec des secteurs où :

- La renouée est implantée sur des surfaces conséquentes avec un niveau de contamination très fort des berges : la Loise aval et le Soleillant, le Collet, les Odiberts et le Bernand aval ;

- La renouée n’est implantée que ponctuellement mais sur des massifs recouvrant des surfaces importantes avec des enjeux de contamination réels pour l’aval : bassin versant de la Vesne ;

- La renouée n’est implantée que ponctuellement sur des massifs de taille modéré avec des risques de propagation réels pour l’aval : la Toranche, la Loise amont et ses affluents (ruisseau des Granges, Charpassonne amont), le Chanasson, le Garollet et le Bernand amont.

En 2021, les mêmes espèces invasives sont présentes. Le Soleillant, cours d’eau urbain par excellence, est celui qui abrite le plus d’espèces différentes sur tout son linéaire, mais ce n’est pas le plus envahit contrairement à la Loise ou à la Toranche aval.

La Renouée du Japon, reste l’espèce végétale invasive la plus répandue sur les cours d’eau du bassin versant avec une forte présence sur les secteurs aval de plaine, soit en lien avec la Loire (Loise, Toranche, Gourtarou, Bernand), soit dans les zones urbaines souvent remaniées (Loise, Soleillant, Garollet, Toranche, Collet aval, Vesne, ruisseau des Granges…).

Quelques massifs isolés sont situés sur des têtes de bassin comme celui sur le Bernand, la Revoute où le Garollet.

Enfin, un foyer isolé a été inventorié lors de l’été 2021 sur la Loise en aval d’Essertines-en-Donzy, sa présence a été signalée au technicien de rivière.

Photo 11 : Intervention sur un foyer de Renouée sur le Soleillant à Feurs en 2019 (Source SMAELT)

Entre 2015 et 2021, il n’y a pas eu de régression ou de propagation importante des foyers, même si certains prennent de l’ampleur comme celui situé à la Mayanne sur la Toranche.

Les travaux de lutte contre la Renouée ont permis de stabiliser les foyers et d’en faire régresser ou disparaitre certains plus isolés (comme celui situé sur TOR 6 en tête de bassin, celui situé sur le ruisseau des Granges dans la traversés de Chambost-Longessaigne ou celui situé en tête de bassin sur le Fontbonne).

La présence d’espèces végétales invasives est toujours d’actualité sur le bassin versant. La Renouée du Japon est toujours l’espèce la plus implantée avec de gros foyers sur les zones en lien avec la Loire. Entre 2015 et 2021 il n’y a pas eu de propagation importante, mais une densification des gros foyers existants. Quelques foyers isolés ont disparu suite aux actions mises en place dans le cadre du Contrat Territorial.

#### 3.5.5.5 : Morphologie et transport solide

Profil en long et profil en travers

L’étude Cesame de 2015 faisait ressortir que « La Vesne aval, le Gourtarou aval et la Toranche ont subi des travaux hydrauliques qui remettent en cause leur fonctionnement actuel. Ces secteurs ressortent donc comme des secteurs à enjeu morphologique ».

Il n’y a pas eu d’interventions visant à restaurer le fonctionnement morphologique de ces 3 cours d’eau durant le Contrat Territorial. La situation est donc similaire à celle de 2015.

Le parcours de terrain effectué en 2021 ne fait que confirmer celui de 2015 à savoir :

Photo 12 : Le Soleillant chenalisé dans la traversée de Feurs en 2021 (Source SMAELT)

Des perturbations les plus fortes sont recensées dans la Plaine du Forez et sont souvent en lien avec des travaux hydrauliques majeurs (Toranche, Gourtarou, Sault, Chanasson aval et Gourtarou).

- Des perturbations dans les traversées urbaines (enrochements, remblais, chenalisation…), sur le Villechaise, le Collet, La Vesne, La Loise aval, le Soleillant…).

- Des cours d’eau historiquement déplacés, curés… : Odibert, Gourtarou, Vesne, Garollet et Soleillant amont.

Un complément peut être apporté au travail de Cesame :

- Des tronçons de cours d’eau sortis de leur fond de talweg, pour l’irrigation ou faciliter l’exploitation des parcelles, surtout sur les têtes de bassin : Bernand amont, Poyat, Carrat, Charpassone au lieu-dit le Génetay à Montchal, Bernand en amont du lieu-dit Moulin Paris à St-Just-la-Pendue, Doise vers le lieu-dit le Paillasson à St-Clément les Places ou la Collonge à Longessaigne…

Photo 13 : Le Bernand s’écoulant perché en amont du Moulin Paris à St-Just-la-Pendue en 2021 (Source SMAELT)

La Loise et la Toranche sont toujours impactées par les digues et diguettes qui ont été édifiées régulièrement au niveau des zones agricoles et par l’évolution du lit de la Loire qui s’est incisé au cours du dernier siècle.

La Toranche et dans une moindre mesure la Loise et le Bernand sont particulièrement sensibles à ce phénomène. Sur la Toranche, les 300 derniers mètres avant la confluence sont dépourvus d’alluvions et le cours d’eau coule sur la marne. Un premier profil en long a été fait en 2017 et un second doit être effectué avant la fin du Contrat Territorial afin de vérifier l’évolution du fond du lit et de prévoir d’éventuels travaux de stabilisation.

Les cours d’eau de plaine ont subi des dégradations morphologiques majeures qui altèrent encore leur fonctionnement aujourd’hui (La Vesne aval, le Gourtarou, la Toranche, le Sault…) avec en plus un impact de l’incision du lit de la Loire qui se fait ressentir sur les zones de confluence (la Toranche est particulièrement concernée par ce phénomène). Les cours d’eau urbains quant à eux sont dégradés car contraints (enrochements, murs, remblais…) et très souvent « cachés » de la vue des habitants. Les cours d’eau situés sur les têtes de bassin ont parfois subi des déplacements en haut de talweg. Enfin, il reste encore des stigmates des curages à répétitions de certains tronçons (Gourtarou, Vesne…) qui font que certains cours d’eau recherchent encore leur profil d’équilibre.

Les érosions de berges

L’étude CESAME a relevé près de 1018 érosions représentant plus de 16 km cours d’eau à l’échelle du bassin versant.

La conclusion des investigations de CESAME était que « pour l’essentiel, les érosions sont issues de la dynamique naturelle des cours d’eau et n’ont que peu de conséquences. La nécessité d’intervenir n’est donc pas mise en avant. Seules quelques érosions sont susceptibles de remettre en cause des enjeux anthropiques (bâtie, génie civil, chemin...).

Pour rappel, 11 érosions - pour la plupart inférieures à 50 ml - ont fait l’objet de travaux dans le cadre du Contrat Territorial, dont 6 réalisées sur des secteurs non prévus à la programmation initiale ce qui prouve qu’entre 2015 et 2021, il n’y a pas eu d’évolution dans la caractérisation des érosions qui restent sans grand impact sur les biens et les personnes.

Cette situation est aussi liée au fait qu’il n’y ait pas eu de crue suffisamment morphogène qui ait engendré des modifications des milieux pendant la durée du Contrat Territorial.

- L'ensablement des cours d'eau

Le Bureau d’études CESAME avait réalisé « une expertise du niveau d'ensablement (évaluation des niveaux de recouvrement des fonds et colmatage des interstices de la granulométrie) à l'échelle de chaque segment ».

Il en ressortait qu’en 2015, « environ 60% des linéaires prospectés présentent des niveaux d'ensablement moyens à forts. On observe cependant de fortes hétérogénéités. La Loise la Doise et la Toranche sont très impactés (85 % des linéaires du réseau de la Toranche sont ensablés) tandis que la Charpassonne, le Bernand ou le Ruisseau de Pouilly sont peu concernés ».

En 2021, l’ensablement des cours d’eau a été estimé à l’échelle du cours d’eau et le constat fait ressortir que comme en 2015, la Loise, la Doise, la Toranche sont très impactés, mais on peut aussi rajouter le Sault, le Chanasson et le Pont-Lyonnais et la Revoute (sur certains tronçons recalibrés en aval du pont de la voie ferrée).

Photo 14 : Ensablement sur le Pont-Lyonnais au lieu-dit « Le Melly » entre St-Maqrtin-Lestra et Haute Rivoire en 2021 (Source SMAELT)

Comme en 2015, le Bernand, la Charpassonne et la Vesne amont sont moins concernés par le phénomène d’ensablement.

A noter aussi que le Fontbonne est le cours d’eau qui apparaît comme étant celui qui est le moins soumis à ce phénomène. En effet, sur le secteur où des travaux de diversification des faciès ont été réalisés en été 2020, il n’y a pas eu suffisamment d’apport en matériaux fins par le cours d’eau pour colmater les parties plus grossières disposées en fond de lit.

#### 3.5.5.6 : Les ouvrages hydrauliques

Lors du diagnostic de terrain réalisé en 2021, les ouvrages répertoriés dans l’étude CESAME ont presque tous été visités.

Comme évoqué dans les paragraphes précédents, il n’y a pas eu d’épisode de crue important entre 2015 et 2021 susceptible de causer des dégâts majeurs à ces ouvrages (sauf deux situés sur le Panissières mais non recensés dans l’étude CESAME). Les évolutions liées à l’impact des ouvrages sont donc presque exclusivement liées aux travaux mis en œuvre dans le cadre du Contrat Territorial.

Tableau 6 : comparaison entre les cours d’eau les plus impactés par les ouvrages hydrauliques en 2015 (d’après l’étude Cesame) et en 2021 (après phase de terrain).

| Cours d’eau | Impact des ouvrages en 2015 d’après CESAME | Impact des ouvrages en 2021 | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Loise | X | X | Aucune action sur ce cours d’eau dans le cadre du Contrat Territorial |
| Toranche | X | X | Seuls 2 ouvrages ont été effacés pendant le Contrat Territorial, un sur la zone médiane et un en amont de la confluence avec le Thoron. L’impact de l’action est positif localement mais est trop limité pour avoir un gain à l’échelle du cours d’eau. |
| Charpassonne | X |  | 4 ouvrages sur 6 ont été effacés, libérant ainsi un grand linéaire à l’échelle du cours d’eau. Il ne reste plus aujourd’hui que 2 ouvrages majeurs à traiter sur ce cours d’eau. |
| Ruisseau des Granges | X | X | Aucune action sur ce cours d’eau dans le cadre du Contrat Territorial. |
| Thoron | X |  | Les travaux de remise en fond de vallon couplés à l’effacement d’un ouvrage juste en amont par la Fédération de Fêche du Rhône ont permis de restaurer la continuité écologique sur un grand linéaire du Thoron. |
| Bernand amont | X |  | Les travaux réalisés dans le cadre du Contrat Territorial ont permis l’effacement de 11 ouvrages impactant sur la tête de bassin (Bernand et Régnand) permettant là aussi une bonne recolonisation des zones amont moins sensibles aux étiages. Aujourd’hui il ne reste que les ouvrages situés sur la zone médiane qui n’ont pas fait l’objet d’interventions. |
| Chanasson | X | X | Aucune action sur ce cours d’eau dans le cadre du Contrat Territorial. |
| Sault | X | X | Aucune action sur ce cours d’eau dans le cadre du Contrat Territorial. |

Photo 15 : A gauche : seuil en cours d’effacement sur le Bernand aval à balbigny à droite seuil non traité sur le Sault en aval du pont SNCF à Epercieux St-Paul (Sources : SMAELT)

D’autres secteurs non identifiés comme très impactés dans l’étude CESAME ont fait l’objet de travaux d’effacement particulièrement positifs pour la continuité écologique sur :

- Le Bernand aval (effacement de 4 ouvrages par l’AAPPMA du Gardon Forézien),

- La Poyat (effacement de l’ouvrage à la confluence avec le Fontbonne, de l’étang de la Pothière et de 2 autres ouvrages en aval de la station d’épuration) permettant l’accès au secteur amont.

### Synthese de l’état des milieux 2021

Pour rappel cet état des lieux a été réalisé en interne en couplant l’analyse des données disponibles (état des lieux 2015, données qualité de l’eau, rapports d’assainissement, état des lieux technique du contrat territorial…) et un parcours de terrain sur les cours d’eau du bassin versant.

Attention toutefois la partie sur la qualité de l’eau a été réalisée avec les données existantes à savoir de 2019 ce qui correspond à un bilan à mi-parcours. Il conviendrait de reprendre ces conclusions une fois l’étude bilan qualité de l’eau initiée en 2021 terminée.

En 2021, l’état des milieux peut être synthétisée de la manière suivante :

Des conditions hydrologiques estivales toujours peu favorables à la dilution et à l’autoépuration des flux polluants d’origine anthropique par les cours d’eau et qui impactent également leur qualité biologique.

Des cours d’eau toujours altérés par la présence de phosphore avec une légère amélioration pour la Loise.

Le Garollet et la Toranche connaissent une dégradation de leur qualité avec un passage en classe mauvaise pour le Garollet pour la première fois.

Une tendance à l’augmentation des valeurs brutes de nitrate observées dans les cours d’eau suivis dans le cadre du réseau départemental de la Loire (Toranche et Garollet) avec des pics importants (passage en classe mauvaise pour 3 prélèvements sur 6).

Des systèmes d’assainissement qui fonctionnement bien, notamment pour abattre les pollutions organiques, mais toujours peu performants pour les pollutions liées au phosphore et aux matières azotées.

Des stations obsolètes ou vieillissantes qui ont été abandonnées et remplacées, mais des systèmes d’assainissement toujours sensibles aux épisodes pluvieux entrainant des rejets directs d’eaux brutes aux milieux aquatiques avec des stations particulièrement sensibles comme Bussières et Violay.

Des réseaux toujours sensibles aux eaux claires parasites malgré les travaux entrepris par les collectivités.

Des peuplements piscicoles en chute libre avec des cours d’eau en voie de devenir apiscicoles en lien avec les sécheresses à répétition de ces dernières années.

Petite évolution par rapport à 2015 : la Charpassonne et le Chanasson sont les seuls axes avec une présence significative de la truite Fario.

Une forte régression de l’écrevisse à pieds blancs, avec en 2021 présence avérée uniquement sur le Fontbonne (disparition sur l’extrême amont du Chanasson et du Carrat).

Une activité industrielle présente sur le territoire dont l’impact sur le fonctionnement des systèmes d’assainissement est mieux connu : dysfonctionnements sur les STEU de Haute-Rivoire, Villechenève, Violay, St-Marcel-de-Félines, Pouilly-les-Feurs et Epercieux-St-Paul.

Une amélioration sur le bassin de la Revoute avec la déconnection de l’industriel de la STEP des Jacquins à Neulise (construction de sa propre station par l’industriel).

Une activité agricole toujours majoritairement tournée vers l’élevage bovin laitier avec une prédominance des surfaces en prairies (même si l’on note le développement de l’activité maraîchage) qui occasionne toujours des dégradations sur la qualité des milieux par ses pratiques de fertilisation et de pâturage à proximité des cours d’eau.

Une pression liée aux produits phytosanitaires mieux connue grâce aux suivis de la FREDON Auvergne Rhône-Alpes (et par la suite grâce au bilan de la qualité de l’eau 2021) avec la présence majoritaire de produits liés à l’activité agricole et plus particulièrement lié à la culture du maïs et une tendance à la hausse des concentrations entre 2017 et 2019.

Des milieux aquatiques possédant une ripisylve toujours relativement continue mais qui souffrent parfois d’un important piétinement par le bétail sauf sur les secteurs mis en défens et des cours d’eau particulièrement bien restaurés comme le Fontbonne ou le Moulin Piquet.

Une ripisylve majoritairement constituée d’un simple alignement linéaire (sauf sur les zones mises en défens) en bon état sanitaire sur les secteurs restaurés.

Une présence d’espèces invasives ou non adaptées aux bords de cours d’eau comme la Renouée du Japon (très implantée dans les zones de plaine) ou le pseudo-acacia ou le peuplier cultivar toujours présents sur l’ensemble des cours d’eau.

Des cordons rivulaires menacés par la présence de la Chalarose du Frêne mais plus par le Phytophtora de l’Aulne.

Des cours d’eau souffrant toujours de fortes pressions morphologiques dans la Plaine du Forez, dans les zones urbaines et sur les zones amont (excepté le Thoron ayant fait l’objet de travaux de remise en fond de vallon).

Un ensablement du lit généralisé des cours d’eau qui persiste avec de nouveaux cours d’eau impactés comme le Pont-Lyonnais.

Des cours d’eau cloisonnés par des ouvrages hydrauliques mais des axes importants réouverts pour la faune aquatique et les sédiments : Charpassonne, Bernand amont et Poyat, dans une moindre mesure Pont-Lyonnais et Thoron et Bernand aval.

## Evaluation des travaux réalises

### Travaux d’assainissement collectif

Les effets des travaux d’assainissement réalisés dans le cadre du Contrat Territorial peuvent être visibles à long terme (temps de réaction des milieux).

Les données de l’étude bilan qualité de l’eau permettront également de mesurer certains effets des travaux réalisés.

#### Amélioration de l’assainissement collectif : collecte et transfert

Concernant les actions d’amélioration des réseaux (réduction des eaux claires parasites pour limiter les rejets bruts en milieux naturel), l’analyse du nombre de jours de rejets par déversoirs d’orage permet d’évaluer l’efficacité des travaux entrepris.

Dans le cadre du Contrat Territorial, des travaux de mise en séparatif ont été réalisés sur les communes de :

- Panissières,

- Balbigny,

- Feurs

- et St-Cyr-les-Vignes.

Ils ont permis de créer ou réhabiliter plus de 3 km de réseau à l’échelle du bassin versant.

Sur Panissières, Balbigny et St-Cyr-les-Vignes, les travaux ont consisté à créer un réseau d’eau pluvial à côté du réseau d’eaux usées alors qu’à Feurs le choix d’un chemisage du réseau unitaire existant a été fait. L’objectif était d’éviter que les intrusions d’eau du Soleillant dans le réseau lorsque ce dernier n’était pas complètement en charge et d’éviter que les eaux du réseau ne fuitent dans le Soleillant lorsque le réseau était en charge maximum.

Afin d’évaluer l’impact de ces travaux sur le fonctionnement des milieux, nous avons comparé le nombre de jours de rejets au fil des années (avant et après travaux).

Tableau 7 : comparaison du nombre de jours de déversement des réseaux en milieu naturel avant et après travaux de réhabilitation sur les communes de Panissières, Balbigny, Feurs et St-Cyr-les-Vignes

|  |  |  |  | Nombre de jours de déversement des réseaux |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° fiche action | Action | Commune | Linéaire créé ou réhabilité | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Efficacité |
| A1-a1 | Création d’un réseau séparatif | Panissières | 450 ml | 61 j | 50 j | 41 j | NC |  |
| A1-a4 | Rénovation du réseau d’assainissement du bourg | St-Cyr-les-Vignes | 450 ml | NC | 46 j | 32 j | 27 j |  |
| A1-a8 | Création d’un réseau séparatif et travaux de réduction des eaux claires parasites dans la partie sud de l’agglomération | Feurs | 2,5 km | Passage de 162 j en 2014 à 94 j en 2018 |  |  |  |  |
| A1-a11 à 25 | Création d’un réseau séparatif et travaux de réduction des eaux claires parasites | Balbigny | NC | NC | 38 j | 42 j | NC |  |

Conclusion :

Globalement, les travaux entrepris permettent de réduire le nombre de jours et donc le volume de rejets non traités dans les cours d’eau ce qui ne peut avoir qu’un effet bénéfique pour les milieux.

Les travaux inscrits au Contrat Territorial ne représentent qu’une partie des travaux d’amélioration des réseaux réalisés par les communes pendant la durée du Contrat, ce qui pourrait signifier que les volumes rejetés au milieu ont aussi diminué grâce à ces autres travaux.

Les résultats de l’étude bilan de la qualité des eaux et un suivi à plus long terme permettront d’évaluer plus certainement ces travaux.

Toutefois, l’analyse des rapports de la MAGE montre que tous les systèmes d’assainissement du bassin versant restent sensibles aux épisodes pluvieux par apport d’eau claire dans les réseaux.

#### Amélioration de l’assainissement collectif : traitement

Pour les travaux de remplacement ou d’extension des systèmes de traitement des eaux usées, il y a eu 3 réalisations dans le cadre du Contrat Territorial :

- Extension de la STEU « les Varennes » à Salvizinet en 2019,

- Remplacement du STEU « sous le bourg » à Cottance en 2018,

- Remplacement du STEU « Perdrigone » à St-Martin-Lestra en 2018.

La comparaison entre les résultats issus des rapports MAGE 2015 et ceux de 2019 ou 2020 permet d’évaluer l’efficacité de ces actions en termes de nombre d’équivalents habitants traités et de qualité des rejets. Les effets directs sur les milieux récepteurs pourront être visibles à travers les résultats des données de l’étude bilan qualité de l’eau ou à par les suivis piscicoles s’ils sont effectués sur ces secteurs.

.

Tableau 8 : évolution de la qualmité des rejets des STEU de Salvizinet, Cottance et St-Martin-Lestra avant et après travaux.

| N° fiche action | Action | Commune / milieu récepteur | Capacité STEU 2015 | Qualité rejet 2015 | Capacité STEU 2020 | Qualité rejet 2020 | Efficacité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-b1 | Extension de la STEU « Les Varennes » | Salvizinet / La Loise | Charbonnières 140 EH Les Varennes 400 EH | Charbonnières : résultats supérieurs à ceux attendus par une lagune mais lentilles empêchant le bon fonctionnement Les Varennes : résultats satisfaisants à relativiser car dilution par les eaux brutes | Nouvelle STEU de 640 EH | MES et DCO non conformes en septembre mais rejet de bonne qualité en octobre |  |
| A1-b4 | Remplacement de la STEU « sous le bourg » | Cottance / Charpassonne | 350 EH | Mauvais rendement épuratoire, seule la DBO5 est respectée | 620 EH | Les taux faibles de DBO5, DCO et NH4 sont signes d’une dépollution active et justifient d’une bonne qualité de l’eau envoyée vers le milieu récepteur |  |
| A1-b5 | Remplacement STEU « Perdrigone » | St-Martin-Lestra / La Doise pour Perdrigone et le Garollet pour les Sapins | Perdrigone 180 EH Les Sapins 840 EH | Perdrigone : Qualité du rejet ponctuellement dégradée par des départs de boues et teneur en nitrates souvent élevée Les Sapins : teneur élevée en MES et en DCO, qualité du rejet satisfaisante pour un lagunage | STEU unique de 820 EH type Filtre Planté de Roseaux avec rejet sur le Garollet | Eau rejetée de très bonne qualité |  |

L’analyse de ces trois actions montre que :

- Les travaux réalisés ont permis d’augmenter le nombre d’équivalents-habitants raccordés (1910 EH en 2015 à 2080 EH en 2020)

- Les travaux réalisés ont permis une amélioration de la qualité des rejets en sortie de STEU (à confirmer pour la STEU des Varennes).

Conclusion :

L’amélioration des rejets en sortie de STEU est élément bénéfique pour les milieux aquatiques. Pour rappel, en 2015, il était ressorti que les STEU du bassin versant abattaient correctement la matière organique mais moins le phosphore et l’azote et que la qualité de l’eau était influencée par les étiages sévères (limitation de la capacité épuratoire des milieux aquatiques).

Les résultats de l’étude sur la qualité de l’eau en cours mais également un suivi à plus long terme permettra d’évaluer plus certainement les effets de ces travaux sur la qualité des milieux aquatiques.

Il reste toutefois encore des STEU dont les rejets sont impactant pour les milieux surtout en période d’étiage quand la capacité d’autoépuration des cours d’eau est très faible.

### Travaux de restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques

Pour les travaux sur les milieux, les chantiers ayant fait l’objet d’interventions lourdes ont été prospectés :

- Restauration de la Ripisylve sur la Toranche, le Pont-Lyonnais, axe Moulin Piquet, Poyat, Fontbonne, le Bernand et la Revoute car ces cours d’eau ont été traités sur presque tout leur linéaire,

- Lutte contre la Renouée du Japon : Loise, Soleillant, ruisseau des Granges et Fontbonne (criblage),

- Mise en défens sur les linéaires restaurés sur le Pont-Lyonnais, la Toranche, la Charpassonne, l’axe Moulin Piquet, Poyat, Fontbonne, le Bernand, le Millionnais et les Odiberts.

- Plantations sur les linéaires replantés : Toranche, Pont-Lyonnais et Charpassonne.

- Aménagement de passages à gué sur les deux réalisés sur la Toranche et le Pont-Lyonnais.

- Diversification des faciès d’écoulement sur le Fontbonne.

- Remise en fond de vallon du Thoron.

- Effacement d’ouvrage visite sur les 33 réalisations effectuées jusqu’en octobre 2021.

- Erosions de berges sur la Toranche, le Panissières, la Doise et la Charpassonne.

- Reprise de deux enrochements sur la Toranche.

#### Restauration de la ripisylve

Objectif des travaux

Les études préalables avaient mis en évidence une ripisylve relativement continue mais qui souffrait de mauvaises pratiques (sur-entretien, piétinement…) avec des têtes de bassin parfois constituées d’un cordon peu dense et peu varié et des boisements vieillissants et/ou dégradés dans la Plaine (sur les secteurs ayant fait l’objet de travaux hydrauliques) avec la présence d’espèces inadaptées (robinier pseudo-acacia dans la Plaine et peuplier dans les Monts du Lyonnais).

Evaluation des travaux

- Présentation des secteurs

Dans la fiche action correspondante (B1_a1) les travaux concernaient les cours d’eau n’ayant pas fait l’objet d’intervention au cours des 10 dernières années.

Les travaux de restauration de la ripisylve ont été réalisés sur :

- La Toranche amont sur 19.47 km en amont de St-Cyr les Vignes

- Le Pont-Lyonnais sur 12 km sur la quasi-totalité du linéaire.

- Le Fontbonne sur 4 km.

- La Poyat sur 3 km soit la quasi-totalité de son linaire.

- Le Moulin Piquet sur 5 km soit presque tout le linaire excepté le tronçon PIQ 3 (tête de bassin) dépourvu de ripisylve.

- Le Panissières sur 2 km sur le tronçon amont de la station d’épuration uniquement.

- Le Collet sur 1.4 km dans la traversée de Balbigny.

- Le Bernand sur 15.4 km soit presque l’intégralité de son parcours.

- La Revoute sur 5.3 km soit l’intégralité de son linéaire de la confluence avec la Loire au plan d’eau de St-Marcel-de-Félines

Tous ces chantiers ont été visités au cours du parcours de terrain réalisé entre juillet et septembre 2021.

Tous les chantiers n’ont pas pu être expertisés car certains n’étaient pas réalisés lors de la phase terrain du bilan (Sault, Chanasson…).

- Nature des travaux

L’intégralité des travaux a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage du SMAELT et réalisés en interne par l’équipe rivière.

Les travaux ont consisté en une intervention sélective sur la végétation sur l’ensemble du linéaire d’un cours d’eau dans le but d’en restaurer l’état sanitaire en diversifiant les classes d’âge, les espèces, en gérant les embâcles les plus problématiques (obstacles aux écoulements ou à la continuité écologique) et en traitant les espèces inadaptées aux cours d’eau mais aussi sur les secteurs à enjeux hydrauliques en supprimant les arbres morts, penchés ou perchés).

Un seul passage a été réalisé par cours d’eau au cours des 5 ans du Contrat Territorial.

- Bilan technique des travaux

Les travaux ont été réalisés entre 2017 et 2021, ainsi lors du passage de terrain, certains secteurs venaient d’être réalisés (Moulin Piquet, Poyat) et d’autre plus anciens (Toranche et Pont-Lyonnais).

Les travaux ont consisté en une sélection par le technicien de rivière des arbres à abattre. Ces derniers ont été traités par l’équipe rivière par abattage manuel à la tronçonneuse (pas d’utilisation d’engin type tête d’abattage).

L’équipe était équipée d’un tracteur forestier muni d’un treuil afin de sortir les arbres du lit mineur une fois abattus. Ils ont ensuite été ébranchés et billonnés sur la berge afin d’éviter un piétinement excessif du fond du lit.

Les rémanents qui ont été broyés ont été mis en tas hors crue.

- Bilan des actions réalisées

Les actions de restauration de la ripisylve dans le Contrat Territorial devaient être réalisées sur un linéaire de 43 km de cours d’eau prioritaires. Au final, 67.87 km de cours d’eau ont été restaurés le taux de réalisation est donc de 157 % par rapport aux secteurs prioritaires.

Il correspond à 39 % de la programmation totale (qui inclue les secteurs non prioritaires soit 171,52 km).

L’analyse entre les linéaires traités par cours d’eau montre des écarts avec ceux identifiés dans la programmation initiale. En bleu apparaissent les cours d’eau prioritaires et le linéaire prévisionnel à restaurer.

Tableau 9 : linéaires de ripisylve restaurés dans le cadre du Contrat Territorial

| Cours d’eau | Prévu (km rivière) | Réalisé (Km rivière) | % réalisé / prévisionnel |
| --- | --- | --- | --- |
| Toranche | 23.86 | 19.47 | 81.6% |
| Pont-Lyonnais | 11 | 12.15 | % |
| Thoron | 0.685 | 0 | 0% |
| Garollet | 9.15 | 0 | 0% |
| Doise | 12 | 0 | 0% |
| Les Granges | 14.6 | 0 | 0% |
| Loise | 16 | 0 | 0% |
| Fontbonne | 7.18 | 4.1 | 57% |
| Poyat | 3.7 | 3 | 81% |
| Moulin Piquet | 2.8 | 5 | 178,5% |
| Buron | 1.9 | 0 | 0 |
| Charpassonne | 12 | 0 | 0 |
| Panissières | 1.19 | 2 | 168% |
| Carat | 1.2 | 0 | 0% |
| Chanasson | 8.5 | 0 | 0% |
| Sault | 6 | 0 | 0% |
| Vesne | 8.4 | 0 | 0% |
| Odiberts | 6 | 0 | 0% |
| Le Collet | 2 | 1.4 | 70% |
| Millionnais | 1.2 | 0 | 0% |
| Villechaise | 2.15 | 0 | 0% |
| Bernand | 12 | 15.41 | 128% |
| Revoute | 8 | 5.3 | 66% |

En bleu dans le tableau ci-dessus apparaissent les cours d’eau pour lesquels les travaux de restauration de la ripisylve étaient prioritaires sur TOUT leur linéaire.

Finalement 4 d’entre eux n’auront pas fait l’objet d’intervention faute de temps : le Millionnais, le Carat, les Odiberts et le Buron. Le Sault, la Doise et le Chanasson seront eux restaurés d’ici fin 2022.

- Indicateurs d’évaluation

Le contrat territorial prévoyait comme critère d’évaluation la réalisation d’un comparatif avec l’état des lieux réalisé par CESAME en 2015.

Ce travail a été réalisé en évaluant l’état global de la ripisylve sur le terrain (âge, densité, état sanitaire, diversité…) et le comparant au travail de CESAME et en essayant dans la mesure du possible de trouver des photos avant intervention afin de comparer l’état de départ et l’état final.

Globalement, les travaux de restauration de la végétation sont peu visibles à l’œil nu sur le terrain car ils ont été réalisés de manière sélective (sauf sur les tronçons qui étaient destinés à être mis en défens). Les sujets les plus dépérissant ont été éliminés, mais l’action a surtout consisté à diversifier les classes d’âges et les espèces.

On note que la ripisylve a tendance à se densifier et à se développer sur les tronçons traités les premières années sur la Toranche et le Pont-Lyonnais, ce qui mettrait en évidence les effets bénéfiques des actions et certainement de la mise en lumière et de la diminution de la concurrence des sujets mâtures par rapports aux jeunes sujets.

Sur le Bernand ou la Revoute où l’action est plus récente, les résultats sont surtout visibles en termes d’amélioration des écoulements.

Toutefois, si les travaux ont permis de restaurer l’état sanitaire de la ripisylve, de la rajeunir et de de diversifier les espèces présentes, ils n’ont pas permis de gérer dans la totalité les espèces inadaptées en bord de cours d’eau : pseudo-acacia dans la plaine et peuplier sur tous les tronçons, sauf sur les secteurs qui ont été mis en défens (voir paragraphe spécifique à ce thème).

L’utilisation de photographies prises au même endroit, avant et après intervention permet également de juger de l’évolution de la ripisylve.

Afin d’avoir suffisament de recul, la recherche de sites s’est concentrée sur la Toranche et le Pont-Lyonnais car ce sont les cours d’eau ayant fait l’objet des premières interventions (2017 et 2018).

L’exemple illustré par les photos ci-après concerne la Toranche à St-Cyr les Vignes et montre l’évolution de la ripisylve sur un cours d’eau ayant fait l’objet de travaux dès 2017.

On observe une densification de la végétation du fait de la mise en lumière qui permet aux plus jeunes plants de se développer.

Le deuxième exemple provient du Pont Lyonnais à St-Clément les Places, dans une parcelle en prairie. On observe également l’évolution de la végétation, mais surtout le coté sélectif des travaux, là où la végétation était plus clairsemée : suppression des arbres les plus fragiles et penchés.

Photo 18 : La Toranche dans la traversée de St-Cyr-les Vignes en 2018 (image google street)

Photo 19 : La Toranche dans la traversée de St-Cyr-les Vignes en 2021 (Source SMAELT)

Photo 16 : Le Pont-Lyonnais en aval de St-Clément-les-Places en 2016 (image google street)

Photo 17 : Le Pont-Lyonnais en aval de St-Clément-les-Places en 2021 (Source : SMAELT)

Conclusion

Même si les travaux n’ont pas été réalisés sur l’ensemble des cours d’eau affichés comme prioritaires, cela ne remet pas en cause l’efficacité et l’intérêt de ces derniers.

Le taux de réalisation est important si on le compare au prévisionnel pour les secteurs prioritaires (157%).

Beaucoup de cours d’eau ont été traités sur l’ensemble de leur linéaire ce qui permet une cohérence dans les interventions (pas de secteur potentiellement problématique qui remettrait en cause l’efficacité des actions réalisées).

Les effets, même s’ils n’ont pas été quantifiés tronçon par tronçon sont visibles lorsqu’on les compare à l’état 2015 avec un impact sur l’état sanitaire et sur le rajeunissement des boisements ce qui sera bénéfique à long terme. Seule la question des espèces inadaptées en bord de cours d’eau n’a pas été suffisamment traitée (on retrouve les mêmes tronçons concernés par cette problématique entre 2015 et 2021).

#### Lutte contre la Renouée du Japon

Objectifs des travaux

Parmi les espèces végétales invasives recensées sur le bassin versant, la Renouée du Japon a été identifiée comme l’espèce la plus problématique compte-tenu de son développement sur le territoire et de son potentiel de colonisation très fort. Elle représente à elle seule 94% des surfaces colonisées par des espèces invasives.

La gestion de la Renouée du Japon d’inscrit dans l’objectif B1 « Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques » et correspond au plan de gestion des espèces indésirables et à la fiche action B1_b1 « Lutte contre les espèces envahissantes notamment la Renouée du Japon ».

Evaluation des travaux

Présentation des sites et nature des travaux

Si tous les secteurs ont été visités, l’évaluation des travaux porte sur 3 sites car ils correspondent à 3 techniques différentes mises en œuvre pour gérer la Renouée du Japon.

- Un site sur le Fontbonne à Violay qui a été traité par criblage concassage en 2019,

- Un site sur le ruisseau des Granges dans le centre de Chambost-Longessaigne géré par fauches répétitives depuis 2017,

- Un site sur la Loise à Feurs qui fait l’objet de placettes expérimentales de gestion de la Renouée du Japon.

Bilan technique des travaux

Sur le Fontbonne :

L’opération a consisté en l’extraction soigneuse des terres contaminées plus un volume supplémentaire susceptible de l’être également. Les matériaux extraits ont ensuite été passés dans une concasseuse puis une cribleuse. Ces opérations avaient pour but d’endommager les racines de la renouée avant de trier les plus gros morceaux. L’objectif était de détruire et/ou retirer le matériel végétatif susceptible de reprendre.

L’opération a été confiée à un prestataire spécialisé dans ce domaine car il fallait posséder le matériel nécessaire.

Une fois traités de cette manière, les matériaux ont été remis en place.

Les travaux de criblage concassage ont été réalisés en 2019. L’équipe rivière du SMAELT en a assuré le suivi avec arrachage des repousses dans les interstices des enrochements en 2020 et 2021.

Les cannes sont exportées en déchetterie.

En 2020, l’équipe rivière a également effectué une végétalisation de la terre qui avait été criblée afin de la stabiliser et de concurrencer les éventuelles repousses.

Lors du passage en 2021, ne subsistaient que quelques pousses isolées dans l’enrochement. Ce dernier n’a pas été démonté lors des travaux afin de ne pas le déstabiliser, il s’agit certainement de pousses issues de zones non traitées par le criblage car partout ailleurs sur le talus, aucune repousse n’a été constatée.

Photo 20 : Criblage de la Renouée du Japon sur le Fontbonne à Violay en 2019 (Source SMAELT)

Sur le ruisseau des Granges :

L’opération est plus classique puisqu’il s’agit de réaliser 5 campagnes de fauches et arrachage des massifs en place entre avril et septembre.

L’action avait démarré dans le cadre du précédent Contrat de Restauration Entretien et s’est poursuivie dans le cadre du Contrat Territorial sur 6 massifs présents sur le Ruisseau des Granges.

En 2017 et 2018 l’action a été confiée aux Brigades Nature du Département du Rhône puis à l’équipe du SMAELT à partir de 2019.

En 2017, il y a eu 6 jours d’intervention sur les 6 massifs et 1 journée en 2018 (du fait des difficultés des Brigades Nature durant cette année).

En 2019 l’action a été reprise par l’équipe rivière qui a réalisé 1 passage par an avant le mois d’août (les cannes sont laissées sur place sur le bord de route).

L’action a permis d’éradiquer deux foyers sur les 6 présents en 2017. Ces deux foyers étaient situés dans le talus du centre bourg de Chambost-Longessaigne.

Ce dernier est très végétalisé aussi bien au niveau de la densité de la végétation, qu’au niveau du choix des végétaux (espèces couvrantes). Il a également fait l’objet d’une coupe qui a permis aux jeunes végétaux en place de se développer de manière très importante.

Tous ces facteurs associés aux travaux de fauche et d’arrachage ont certainement modifié les conditions de vie dans le talus (concurrence végétale et racinaire, ombrage, espèces jeunes et dynamiques) qui ne conviennent certainement pas à la Renouée qui a semble-t ’il complètement disparue de ce secteur.

Les autres massifs eux sont en lien avec des surfaces souvent remobilisées et nouvelles (zones de dépôts vers la STEP). Il s’agit de petits massifs qui sont pour l’instant contenus par les actions engagées

Sur la Loise :

Trois placettes expérimentales pour la lutte contre la Renouée du Japon ont été mise en place sur la Loise à hauteur de Feurs.

Cette expérimentation a été commandée et financée par le Conseil Départemental de la Loire et le protocole scientifique et le suivi est réalisée par une Thésarde de l’Université Lyon 1. Les travaux sont réalisés par l’équipe rivière du SMAELT. Ils consistent à réaliser une fauche par mois entre avril et septembre.

Les cannes sont exportées en déchèterie sauf pour la fauche de septembre car elles sont récupérées par l’Université pour analyse.

Sur un premier site qui date de 2017 : les foyers ont été matérialisés en deux placettes d’environ 50 m². La première appelée « témoin » n’est constituée que de Renouée et est fauchée entièrement entre avril et septembre par le SMAELT. L’autre a été végétalisée au moyen d’orties et est fauchée au même moment mais de manière sélective afin de favoriser le développement des espèces locales.

Sur un deuxième site datant de 2018, quatre placettes ont été mise en place : deux similaires au site précédent et deux autres plantées par des sureaux pour l’une et par des saules pour l’autre. Les modalités de fauches sont les mêmes que pour les sites précédents.

Photo 21 : Parcelle témoin sur la Loise à Feurs en mai 2020 (Source SMAELT)

Pour les sites de la Loise, les conclusions proviennent des rapports annuels rédigés par la Thésarde de l’Université et plus particulièrement du dernier de 2020 qui conclut que « Nous avons pu observer que sur presque l’ensemble des parcelles testées (ortie, saule, sureau et frêne), une forte réduction de densité des tiges de renouée est visible au bout de trois années de suivi. Il faut noter que l’ortie est l’espèce végétale la plus compétitrice et la plus performante face à la Renouée (les saules et les frênes ayant été plantés plus tardivement il faudra attendre plusieurs campagnes pour juger de leur efficacité) ».

Photo 22 : Parcelle en ortie sur la Loise en mai 2020 où l’on voit clairement la concurrence sur la Renouée (Source SMAELT)

Bilan des actions réalisées

Dans le cadre du Contrat Territorial il était prévu d’intervenir sur 24 foyers avec la stratégie suivante :

- Tentative d’éradication par concassage-bâchage,

- Tentative d’éradication par décaissement et réimplantation de végétaux compétiteurs

- Diminution de l’emprise des foyers par fauches répétées et arrachages précoces au minimum 5 fois par ans.

Le planning était le suivant :

| Cours d’eau | Nombres de foyers à traiter par éradication | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toranche /Granges | 18 | x |  |  |  |  |
| Loise | 4 |  | x |  |  |  |
| Chanasson | 2 |  |  | x |  |  |
| Toranche, Granges, Loise, Chanasson | Entretien des foyers traités |  |  |  | x | x |

Tableau 10 : Nombre de foyers de renouée du japon traités par année durant le Contrat Territorial

| Cours d’eau | Nombres de foyers traités 2017 | Nombres de foyers traités 2018 | Nombres de foyers traités 2019 | Nombres de foyers traités 2020 | Nombres de foyers traités 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toranche /Granges | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Loise | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chanasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soleillant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fontbonne |  |  | 1 (concassage) | 1 (entretien) | 1 (entretien) |

Les foyers traités dans le cadre du Contrat Territorial ne correspondent pas à ceux prévus à la programmation notamment sur le Chanasson où les foyers n’ont pas été traités et une intervention sur le Soleillant qui n’était pas identifiée.

Les actions de lutte contre la Renouée du Japon réalisées dans le cadre du Contrat Territorial ont eu un impact limité.

Les travaux ont permis d’éliminer un foyer sur le Ruisseau des Granges et d’affaiblir les autres. Sur le Fontbonne, le foyer traité par concassage semble être éradiqué, même s’il reste quelques repousses dans l’enrochement qui n’a pas été traité.

Sur le Soleillant, la Loise et la Toranche, la colonisation des secteurs avals est trop important pour que les travaux aient eu un impact sur la colonisation. Toutefois, un foyer amont sur la Toranche a été éliminé (ce qui évitera une dissémination de l’espèce par l’amont) et les placettes expérimentales montrent, certes sur une superficie limitée, que la concurrence végétale peut aider à freiner la propagation de la plante.

Les actions ont toutefois permis de limiter la propagation des foyers de l’amont vers l’aval mais également de l’aval vers l’amont (les foyers semblent contenus sur leur emprise, avec parfois une tendance à la densification).

Indicateurs d’évaluation

La fiche action prévoyait un indicateur d’évaluation basé sur l’évolution du nombre de stations, du nombre de pieds ou de surface occupée ou une évolution du linéaire de cours d’eau.

L’évaluation réalisée en 2021 a été basée sur la comparaison entre les foyers recensés par CESAME en 2015 et la comparaison en 2021.

Cette évaluation montre que les gros foyers aval sont toujours présents et que trois foyers de petite taille sont éradiqués ou en voie de l’être (Fontbonne, Toranche et Granges). Un foyer nouveau a aussi été recensé sur la tête de bassin de la Revoute et un sur la Loise en amont des gorges.

Conclusion

Les actions de fauches et arrachage ont permis de contenir les gros foyers existants et de limiter leur propagation et ont permis d’éliminer deux foyers plus petits sur des zones amont (ce qui peut se montrer bénéfique pour limiter la colonisation d’amont en aval).

Les placettes expérimentales et les travaux de criblage / concassage montrent des résultats très positifs que ce soit en termes de reconquête par la végétation autochtone sur les placettes qu’en termes de disparition des pieds de Renouée sur le secteur ayant fait l’objet de travaux de criblage.

Toutefois, l’implantation de la Renouée du Japon, notamment sur les zones aval en lien avec la Loire est très importante ce qui limite la portée des actions mises en place pendant ce Contrat.

Mais les réussites locales montrent que ces actions sont pertinentes sur les foyers isolés de tête de bassin.

#### Mise en défens des cours d’eau et aménagement d’abreuvoirs et franchissement

Objectifs des travaux

Certains secteurs subissent des pressions sur les berges et la ripisylve en lien avec le piétinement du bétail. Plus de 600 points ont été recensés et ils entrainent des dysfonctionnements particulièrement pénalisants sur les petits cours d’eau piscicoles (dégradation des habitats, des berges, colmatage des fonds, dégradation de la ripisylve et de la qualité de l’eau…). L’objectif est de limiter la divagation du bétail sur les secteurs fortement impactés par la pose de clôtures et l’aménagement d’abreuvoirs.

La mise en défens des cours d’eau s’inscrit dans l’objectif B1 « Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques » et correspond au plan de gestion des berges, des habitats piscicoles et des milieux humides et à la fiche action B1_c1 « Mise en défens des cours d’eau et aménagement d’abreuvoirs et franchissement ».

Evaluation des travaux

Présentation des sites et nature des travaux

Les travaux devaient être réalisés prioritairement sur les secteurs classés en priorité 1, soit environ 8 km de cours d’eau essentiellement situés sur :

- Les têtes de bassin du Bernand, de la Charpassonne, du Moulin Piquet et du Fontbonne.

- La confluence de la Poyat avec le Fonctbonne, la confluence du Thoron avec la Toranche

- Les secteurs aval du Sault et du Chanasson.

Les autres secteurs, considérés comme non prioritaires, mais impactés par le piétinement du bétail étaient la Toranche en amont du Virigneux, le Pont-Lyonnais, le ruisseau des Granges, la Doise et la Loise amont.

Les travaux consistaient à mettre en défens le linéaire des cours d’eau par pose de clôtures et éviter la dégradation des berges par la mise en place d’abreuvoirs ou de franchissement type passage à gué ou passerelle.

Les clôtures devaient être prioritairement électriques et posées entre 1 et 3 mètres en retrait du haut de berge afin de favoriser la repousse de la ripisylve. L’entretien des clôtures et des zones mises en défens devait être assuré par le propriétaire via la signature d’une convention.

Bilan technique des travaux

Au moment de l’établissement de ce bilan, 13.5 km de cours d’eau ont été mis en défens (le linéaire sera certainement plus important car des travaux auront lieu sur le Chanasson et le Sault d’ici fin 2021, début 2022).

Les travaux de mise en défens ont été négociés par le technicien de rivière après rencontre avec les propriétaires.

Les clôtures mises en place sont en fil barbelé ou électriques sur 2 à 3 rangs avec poteaux bois (acacia ou châtaignier). Les poteaux sont équipés de jambes de forces afin de renforcer la clôture. Une clôture bois a également été posée sur la Charpassonne pour limiter le piétinement lié aux chevaux.

Lorsque c’était nécessaire, des travaux de restauration de la ripisylve ou de plantation étaient proposés au propriétaire en accompagnement des chantiers de mise en défens.

Les travaux ont été soit réalisés par l’équipe rivière en régie, soit par entreprise extérieure. Le choix de faire appel à des entreprises extérieures a été fait car l’équipe rivière du SMAELT ne pouvait pas réaliser tous les chantiers prévus au Contrat Territorial. Afin de répondre aux objectifs fixés, le SMAELT a donc externalisé une partie de ces travaux.

Les travaux réalisés par l’équipe du SMAELT ont été réalisés avec des moyens techniques qui ont évolué au fil du Contrat :

- Les premiers chantiers sur le Pont-Lyonnais (2017) ont été enfoncés manuellement (à la masse ou avec une cloche de battage manuelle).

- Jusqu’en 2021, les piquets étaient soit enfoncés au godet de tracteur, soit avec l’aide des propriétaires ou en louant un enfonce-pieux adaptable sur le tracteur de l’équipe.

- A partir de 2021, le SMAELT s’est doté d’un enfonce-pieux hydraulique installé sur le tracteur.

Lorsque cela était nécessaire, l’aménagement de franchissements a été réalisé par mise en place de passages à gués ou de passerelles bois. Pour ces dernières, là aussi certains travaux ont été réalisés en interne (comme sur le Moulin Piquet) ou par entreprise (comme sur la Poyat).

L’intégralité du linéaire mis en défens a été parcouru en 2021. Il s’avère que sur tous les sites, les travaux de mise en défens jouent leur rôle de préservation des berges et des ripisylves, aucune dégradation des clôtures, aucun piétinement du lit, aucun abroutissement de la ripisylve n’a été constaté sur les chantiers y compris sur les plus anciens comme sur le Pont-Lyonnais.

La mise en place de passerelles ou de franchissement pour le bétail limite et localise les zones de piétinement aux zones utilisées par le bétail. La question de l’accompagnement des descentes avec un matériau plus porteur pourrait être à réfléchir.

Les abreuvoirs en bord de cours d’eau qui complètent les travaux de mise en défens présentent un taux de réussite très faible. En effet, qu’ils soient récents comme sur la Poyat ou plus anciens comme sur le Pont-Lyonnais, nous avons constaté que ces ouvrages présentaient des dysfonctionnements : calage trop haut par rapport au fil de l’eau, déconnexion totale, envasement, ennoiement, piétinement et remise en mouvement de particules fines, difficultés de pose sur des tous petits ruisseaux….

Photo 23 : A gauche abreuvoir installé en 2020 sur la Poyat en aval de la Pothière à Violay commençant à se vider et à droite abreuvoir datant de 2017 sur le Pont-Lyonnais vers Protière à Haute-Rivoire en 2021 (Source SMAELT)

Bilan des actions réalisées

Dans le cadre du Contrat Territorial il était prévu d’intervenir sur 8 km de cours d’eau classés prioritaires.

Il a été réalisé 13.5 km, soit un taux de 168 % de réalisation par rapport au prévisionnel.

Le planning de la fiche action n’indiquait pas la localisation des travaux à réaliser par année, mais un linéaire par année.

Les secteurs prioritaires étaient représentés sur la carte de la fiche action correspondante.

Tableau 11 : Linéaire mis en défens durant le Contrat Territorial et comparaison avec les secteurs prioritaires identifiés dans la programmation initiale.

| Cours d’eau | Secteur prioritaire | Linéaire mis en défens (en Km de rivière) |
| --- | --- | --- |
| Toranche | Non | 1.3 km |
| Pont-Lyonnais | Non | 2.71 km |
| Thoron | Oui | 0.970 km |
| Fontbonne | Oui | 0.968 km |
| Poyat | Poyat | 0.283 km |
| Moulin Piquet | Oui | 1.66 km |
| Charpassonne | Non | 1.86 km |
| Odiberts | Oui | 0 km |
| Millionnais | Non | 1.3 km |
| Bernand | Non | 1.189 km |
| Chamarron | Non | 1.25 km |

Les travaux de mise en défens des berges n’ont pas tous été réalisés sur les secteurs identifiés comme prioritaires lors de la programmation. Toutefois, certains secteurs prioritaires ont été très bien traités comme le Fontbonne, le Moulin Piquet, la Poyat ou le Thoron qui sont mis en défens sur tous les secteurs identifiés.

Les autres secteurs ont été réalisés « à l’opportunité » ou sur des zones à enjeux qui sont apparues en cours de Contrat comme sur la Charpassonne. Sur ce cours d’eau, le linéaire mis en défens est le secteur amont du seuil ROE 59 29234 effacé par la Fédération de Pêche de la Loire en 2019. La nécessité de cette mise en défens est apparue après les travaux d’effacement de l’ouvrage. En effet, à la suite de cet effacement, le suivi piscicole a montré qu’une importante population de truite Fario avait recolonisé le tronçon amont et que pour la préserver, il serait pertinent de limiter l’accès aux berges.

Indicateurs d’évaluation

La fiche action prévoyait plusieurs indicateurs d’évaluation :

- Qualité de la ripisylve et comparaison avec l’état 2015,

- Qualité et diversité du milieu et qualité des peuplements piscicoles : sur 2 tronçons mis en défens, il était prévu de réaliser un suivi éco-morphologique complet avant travaux et 1 an après travaux avec possibilité de réalisation d’inventaires piscicoles et astacicoles, prioritairement sur la Charpassonne en amont de la confluence avec le Moulin Piquet et sur le Fontbonne sur le secteur abritant de l’écrevisse à pattes blanches. Ces suivis n’ont pas été réalisés.

- Indicateur de réponse basé sur le linéaire de ripisylve recréé ou mis en défens.

L’évaluation réalisée en 2021 a été basée sur ce dernier indicateur (pour rappel mis en défens de 13.51 km de rivière).

Nous avons complété cet indicateur avec un indicateur d’évolution de la ripisylve sur la base de comparaison de photos prises avant et après chantier.

Le secteur de la confluence Charpassonne / Moulin Piquet se prêtait bien à cet exercice puisqu’il a été possible de retrouver des photos datant d’avant les travaux et de les refaire sous le même angle en 2021.

La comparaison des photos à deux dates différentes illustre parfaitement l’impact positif des chantiers de mise en défens : mars 2011 avant travaux et août 2021 après mise en défens (images google street).

Photo 24 : confluence Fontbonne / Moulin Piquet avant travaux de mise en défens en 2011

Photo 25 : confluence Fontbonne / Moulin Piquet avprès travaux de mise en défens en 2021

(Source : Google Street).

Conclusion

Les travaux de mise en défens des berges des cours d’eau ont eu un impact positif sur la recréation et le maintien de la ripisylve et ont permis de limiter le piétinement sur 13.5 km de cours d’eau sur les 28 identifiés dans l’étude CESAME de 2015.

Sur tous les sites visités, il semble que la réalisation d’abreuvoirs en berges soit la seule partie de l’action qui devrait être améliorée dans le futur, des dysfonctionnements des aménagements sont constatés sur les réalisations les plus anciennes comme les plus récentes.

Les résultats sur l’implantation de la ripisylve sont visibles sur les premiers chantiers mais il serait intéressant de suivre particulièrement le Moulin Piquet qui a fait l’objet de mise en défens sur presque tout le linéaire impacté par le piétinement afin d’évaluer les effets à l’échelle d’un cours d’eau (suivi de la ripisylve, de l’évolution du fond du lit, voire de la thermie de l’eau et des populations).

Afin d’optimiser les travaux réalisés, il serait intéressant toutefois d’assurer un suivi régulier afin de corriger certaines conceptions notamment au niveau des abreuvoirs, mais également afin d’assurer une présence auprès des propriétaires qui doivent assurer l’entretien des aménagements, ce qui n’est pas toujours le cas.

#### Plantation / densification de la ripisylve

Objectif des travaux

Le diagnostic effectué en 2015 faisait ressortir que 13 % du linéaire des cours d’eau du bassin versant souffrait d’absence de ripisylve, ce qui entraine des dysfonctionnements multiples pour le fonctionnement des milieux aquatiques (érosions de berges, colmatage des fonds, réchauffement de l’eau). Ces dysfonctionnements étaient particulièrement impactant sur les petits cours d’eau abritant des espèces patrimoniales.

Les secteurs impactés correspondaient en général à ceux où une mise en défens était prévue.

L’objectif sur ces secteurs consistait à dynamiser / densifier les boisements voir à reconstituer un corridor boisé fonctionnel sur les zones où la ripisylve est absente.

L’action de plantation / densification de la ripisylve s’inscrit dans l’objectif B1 « Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques » et correspond au plan de gestion des berges, des habitats piscicoles et des milieux humides et à la fiche action B1_c2 « Plantation / densification de la ripisilve ».

Evaluation des travaux

Présentation des sites et nature des travaux

Les travaux devaient être réalisés prioritairement sur les secteurs classés en priorité 1, soit environ 5 km de cours d’eau sur les 17 km où l’absence de ripisylve a été mise en évidence.

Ces zones prioritaires étaient essentiellement situées sur :

- Les têtes de bassin de la Charpassonne, du Moulin Piquet et du Fontbonne.

- La confluence du Thoron avec la Toranche

- Des secteurs épars sur l’aval du ruisseau des Granges.

Les cours d’eau ayant fait l’objet de plantations pendant le Contrat Territorial sont :

- La Toranche au lieu-dit le pont sur la commune de St-Cyr-les-Vignes en même temps qu’une reprise d’enrochement en 2017.

- La Toranche au lieu-dit Moulin Cave sur la commune de Virigneux en même temps qu’un chantier de restauration de berge en 2020,

- La Toranche à la Marangoutte à Haute-Rivoire (création de ripisylve) en 2018,

- Le Pont-Lyonnais au lieu-dit Chenevarie en aval de Virigneux (lors de la reprise de l’ouvrage de franchissement) en 2017,

- Le Pont-Lyonnais au lieu-dit Pont de Chazeau à St-Clément les places lors d’un chantier de restauration de berges en 2018,

- Le Thoron au lieu-dit Thoranche lors du chantier de remise en fond de vallon du Thoron. Les plantations ont été réalisées en 2 temps : 2018 et 2019.

- La Charpassone au niveau des ruines de Salt-en-Donzy (densification de la ripisylve) en 2020,

- Le Panissières dans la traversée du bourg en même temps qu’un chantier de restauration de berges en 2020,

- La Poyat et le Fontbonne à la Pothière sur la commune de Violay lors des chantiers de restauration de la continuité écologique sur la Poyat et de diversification des faciès sur le Fontbonne en 2020.

- Le Fontbonne en 2020 sur le tronçon FON 1 au niveau du secteur de diversification des faciès d’écoulement.

- La Doise en 2020 en accompagnement d’un chantier de génie végétal au lieu-dit Chouzy sur la commune de St-Martin-Lestra.

Les travaux ont été réalisés par l’équipe rivière. Les plants sont des espèces adaptées aux cours d’eau (aulne, frêne, érable, noisetier…) qui sont commandés en pépinière en racines nues. Il peut aussi s’agir de boutures de saules qui dans ce cas sont prélevés sur différents sites du bassin versant.

Le SMAELT possède une pépinière dans laquelle les plants sont implantés pendant une à deux années et entretenus régulièrement (désherbage, arrosage). Ainsi, différents végétaux sont constamment disponibles pour assurer les campagnes de plantation.

Sur le terrain, les végétaux sont plantés manuellement (pas d’utilisation d’engin mécanique type tarière ou minipelle pour les trous). Des tuteurs permettant de repérer les végétaux accompagnent parfois les plantations mais ce n’est pas systématique. Les plantations ne sont pas non plus systématiquement protégées par des filets de protection contre le gibier.

Bilan technique des travaux

Au moment de l’établissement de ce bilan, 2,011 km de cours d’eau ont été plantés. Ce linéaire sera porté à 3,361 km une fois les plantations prévues fin 2021 effectuées sur le Moulin Piquet.

Afin d’effectuer un bilan technique des travaux, nous avons étudié trois zones :

Les plantations au lieu-dit rivière sur le Pont-Lyonnais, les plantations au lieu-dit Marangoutte à Haute-Rivoire et celles sur la Charpassonne au niveau des ruines de Salt-en-Donzy.

- Plantations au lieu-dit rivière à St-Clément-les Places sur le Pont Lyonnais (2018) :

Ces plantations ont été réalisées en 2018 en complément d’un chantier de restauration de berge le long de la route.

La route ayant été construite très proche du Pont-Lyonnais, elle était menacée par une érosion latérale du fait de l’absence de végétation.

Le SMAELT est donc intervenu pour restaurer les berges au moyen de génie végétal et a replanté tout le talus routier jusqu’au pont de la RD 101.

Si la restauration des berges a nécessité l’utilisation d’un engin mécanique, les plantations ont été réalisées manuellement par l’équipe rivière. Etant donné la proximité de la voirie et du talus routier, les plantations ont été accompagnées de tuteurs afin de repérer les plants qui ont été implantés.

En 2021, le talus routier a été fauché à l’épareuse, probablement par la commune (la route est communale) et les végétaux ont été déchiquetés lors de ce passage. De plus à proximité du pont de la RD 101, un dépôt de remblais et de déchets verts a été déposé en rive droite du Pont-Lyonnais étouffant les plants.

Malgré l’ancienneté de l’opération (2018) les résultats escomptés ne sont pas là puisque la ripisylve qui avait été implantée a été détruite par un entretien non adapté.

Les photos ci-après illustrent le chantier pendant les travaux et lors du passage en 2021.

Photo 26 : A gauche pendant les plantations au lieu-dit « Rivières » à Haute-Rivoire en 2018, à droite le même secteur après passage de l’épareuse sur les plants en 2021 (Source SMAELT 2021)

- Plantations au lieu-dit Marangoutte à Haute-Rivoire sur la Toranche (2018) :

Ce chantier lui aussi réalisé en 2018 consistait à implanter une ripisilve sur les deux berges sur une zone où cette dernière était absente sur environ 100 ml de cours d’eau du fait de l’absence de clôture en rive gauche.

La rive droite était quant à elle protégée mais le troupeau avait accès aux deux berges du cours d’eau étant donné la faible largeur de ce dernier.

Les plantations ont été réalisées par l’équipe rivière, sur les deux berges mais sans tuteurage ni mise en défens en rive gauche.

Lors du bilan réalisé en été 2021, il s’avère que le taux de reprise était très faible (peu de plants ont été observés) et ceux en place ne faisaient pas la taille attendue pour des plantations de 3 ans.

Les végétaux en place souffrent de la concurrence avec les herbacées qui les étouffent ou gênent leur croissance, mais surtout du broutage par le bétail du fait de l’absence de clôture en rive gauche.

Sur ce secteur non plus, la réimplantation de la ripisylve n’a pas eu les effets escomptés.

Photo 27 : A gauche : pendant les travaux de plantation sur la Toranche en aval de Haute Rivoire en 2018. A droite le même secteur en 2021 (Source SMAELT)

- Plantations sur la Charpassonne au niveau des ruines de Salt-en-Donzy (2020) :

Ces plantations ont été réalisées car la mairie avait constaté que sur ce secteur très fréquenté, les berges de la Charpassonne commençaient à se dégrader du fait du piétinement de ces dernières par les visiteurs.

Une reprise de berge par génie végétal a même été nécessaire sur un secteur. Pour le reste de la zone, des plantations pour densifier la ripisylve en place ont été effectuées par l’équipe du SMAELT.

La zone de plantation a été matérialisée par une clôture mais avec une simple corde (pas de barbelés ou de clôture électrique).

Lors du passage en 2021, il s’avère que les végétaux ont bien repris (plus de 90% de taux de reprise), la plantation semble relativement respectée par les visiteurs (même si l’on observe encore quelques accès au cours d’eau).

De plus, les végétaux ont bénéficié du printemps et de l’été 2021 pluvieux ce qui a certainement contribué au très bon taux de reprise.

Toutefois ils subissent la concurrence de la strate herbacée ce qui pourrait nuire à leur développement dans les mois à venir.

Photo 28 : Secteur planté et protégé sur la Charpassone aux ruines de Donzy, les plants sont largement concurrencés par la strate herbacée en 2021 (Source SMAELT)

Bilan des actions réalisées

Dans le cadre du Contrat Territorial il était prévu d’intervenir sur environ 5 km de cours d’eau classés prioritaires.

Au moment de la rédaction de la partie évaluative, 2.012 km de cours d’eau ont été plantés. Le taux de réalisation de l’action est de 40%.

Il sera réalisé fin 2021 - début 2022 1.380 km sur le Moulin Piquet (au moment de la rédaction de ce bilan, les dernières plantations sont programmées mais l’équipe attend que la période végétative soit propice), ce qui porterait le linéaire total replanté à 3,391 km soit un taux de réalisation de 67.8 %.

Il conviendrait de rajouter les plantations réalisées par les agriculteurs engagés en MAEC ripisylve sur les Monts du Lyonnais pour lesquels le SMAELT avait fourni les plants. Toutefois, aucun suivi n’ayant été réalisé, il n’est pas possible d’effectuer un bilan de cette action.

Le planning de la fiche action n’indiquait pas la localisation des travaux à réaliser par année, mais un linéaire par année.

Les secteurs prioritaires étaient représentés sur la carte de la fiche action correspondante.

Tableau 12 : linéaire et secteurs plantés par cours d’eau durant le Contrat Territorial

| Cours d’eau | Localisation | Secteur prioritaire | Année de réalisation | Linéaire planté (en Km de rivière) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toranche | Haute-Rivoire, TOR 6, St-cyr les Vignes, TOR 2 | Non | 2017-2108-2020 | 0.401 |
| Pont-Lyonnais | St-Clément-les Places et Haute-Rivoire, LYO 3 et Virigneux LYO 1 | Non | 2017-2018 | 0.644 |
| Thoron | Haute-Rivoire | Oui | 2018 et 2019 | 0.292 |
| Fontbonne | Violay, FON 2 | Oui | 2020 | 0.206 |
| Poyat | Violay | Oui | 2020 | 0.110 |
| Panissières | Panissières, PAN 2 | Non | 2020 | 0.056 |
| Charpassonne | Salt en Donzy, DOI 1 | Non | 2020 | 0.204 |
| Doise | St-Martin-Lestra, DOI 3 | Non | 2020 | 0.100 |

Tableau 13 : comparaison entre les plantations réalisées durant le contrat territorial et la programmation initiale.

| Planning prévisionnel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linéaires (en km de cours d’eau) | 0,5 | 0 | 3.5 | 0,5 | 0 | 4.5 |
| Planning réalisé | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Linéaires (en km de cours d’eau) | 0.526 | 0.694 | 0.105 | 0.682 | Non encore réalisé | 2.012 |

Les travaux de plantation / densification de la ripisylve n’ont pas tous été réalisés sur les secteurs identifiés comme prioritaires lors de la programmation.

Toutefois, certains secteurs prioritaires ont été très bien traités comme le Fontbonne, la Poyat ou le Thoron. Il s’agit de cours d’eau à fort enjeu écologique, il y a donc eu un réel intérêt de planter sur ces secteurs.

Les autres secteurs ont été réalisés « à l’opportunité » ou en accompagnement de chantiers de restauration de berges (Toranche, Pont-Lyonnais, Panissières).

Indicateurs d’évaluation

La fiche action prévoyait plusieurs indicateurs d’évaluation :

- Qualité de la ripisylve et comparaison avec l’état 2015,

- Qualité et diversité du milieu et qualité des peuplements piscicoles : sur 2 tronçons replantés, il était prévu de réaliser un suivi éco-morphologique complet avant travaux et 1 an après travaux avec possibilité de réalisation d’inventaires piscicoles et astacicoles, prioritairement sur la Charpassonne en amont de la confluence avec le Moulin Piquet et sur le Fontbonne sur le secteur abritant de l’écrevisse à pattes blanches. Ces suivis n’ont pas été réalisés.

- Indicateur de réponse basé sur le linéaire de ripisylve recréé ou taux de réussite linaire repris / linéaire planté.

L’évaluation réalisée en 2021 a été basée sur ce dernier indicateur. Pout rappel 3.391 km de rivière auront été replantés sur les 5 km prévus, soit 67.8% de taux de réalisation.

Cette action devait souvent accompagner les tronçons mis en défens, mais il s’avère qu’au final sur ces derniers peu de plantations ont été effectuées (si ce n’est sur le Thoron, ou la Poyat). Le constat est que  sur une grande partie des secteurs mis en défens, la ripisylve était certes impactée par le piétinement, mais suffisamment présente pour se reconstituer sans nécessité d’opération de plantation.

Finalement, les actions de plantations ont surtout accompagné les zones de reprise d’érosions de berges qui représentent moins de linéaire.

D’un point de vue taux de réussite, le bilan reste très mitigé. En effet, sauf sur les plantations les plus récentes où il sera nécessaire d’attendre quelques années pour en évaluer la durabilité, sur les plantations les plus anciennes (2017 -2018), il s’avère que le ratio linéaire planté / linéaire repris est faible.

Outre les explications propres à chaque chantier comme évoqué ci-dessus, les plantations ont aussi certainement souffert d’un manque d’entretien.

En effet, dans le déroulement du Contrat, une fois les travaux réalisés sur un cours d’eau, il n’y a pas eu de retour les années suivantes (la programmation se poursuivait sur d’autres cours d’eau). Ainsi, les végétaux installés n’ont pas fait l’objet de suivi (désherbage, arrosage, remplacement, voir discussions avec les propriétaires pour rappeler la présence de végétaux). De plus, si ce n’est sur quelques secteurs, les plants n’étaient généralement pas matérialisés donc moins visibles en cas d’entretien des secteurs plantés.

Conclusion

Les travaux de plantation / densification de la ripisylve ont eu un impact modéré du fait du faible taux de repise constaté sur les secteurs replantés.

Toutefois, il convient d’attendre encore quelques années pour juger de l’intégralité de l’action. En effet, certains travaux sont trop récents (2020 et 2021) pour pouvoir juger d’une évolution.

Même si les plantations réalisées n’ont pas suivi toute la programmation, certains secteurs identifiés comme prioritaires ont été traités comme le Thoron, la Poyat ou le Fontbonne. Un suivi de ces sites garantissant un taux de reprise important serait à réaliser car il s’agit de secteurs à enjeux piscicoles ou astacicoles.

Dans l’avenir, un entretien sur plusieurs années des zones plantées pourrait être bénéfique pour assurer la pérennité des plantations (arrosage, désherbage, protection), de plus un passage régulier sur le terrain et une matérialisation plus importante des plantations (tuteurs plus gros, protections contre le gibier, clôture) permettaient de les rendre plus visibles par les propriétaires ou les gestionnaires d’espaces publics, notamment en bord de route.

Enfin, un paillage systématique des plantations pourrait être envisagé à l’avenir, ce qui aurait plusieurs avantages : rendre les plants plus visibles, limiter la concurrence par la strate herbacée et surtout limiter les besoins en arrosage surtout lors d’années très sèches.

#### Aménagement de passages à gué impactant pour le milieu

Objectif des travaux

Le diagnostic effectué en 2015 faisait ressortir que certains points de franchissement non aménagés étaient à l’origine d’une déstructuration du lit et des berges ou d’un apport de sédiments entrainant un colmatage des fonds.

15 passages à gué problématiques étaient identifiés et 10 étaient inscrits à la programmation du Contrat Territorial : 1 sur la Charpassonne, 2 sur la Doise, 2 sur la Toranche, 2 sur le Chanasson et 3 sur le Pont-Lyonnais.

L’action d’aménagement de passages à gué impactant pour le milieu s’inscrit dans l’objectif B1 « Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques » et correspond au plan de gestion des berges, des habitats piscicoles et des milieux humides et à la fiche action B1_c3. « Aménagement de passages à gué impactant pour le milieu ».

Elle répond à deux objectifs : restaurer activement les berges et le lit des cours d’eau et améliorer la diversité des habitats là où les enjeux piscicoles le justifient et limiter autant que possible l’ensablement des cours d’eau

Evaluation des travaux

Présentation des sites et nature des travaux

Les travaux devaient être réalisés prioritairement sur les 10 passages à gué identifiés comme prioritaires.

Ces passages à gués sont les suivants :

- Sur le Pont-Lyonnais aux lieux-dits la brosse à Virigneux, la Protière et Hauteville à Haute-Rivoire, tous les trois sur le tronçon LYO 2.

- Sur la Toranche au lieu-dit le Brary à St-Cyr les Vignes sur TOR 4 et les Urieux à Virigneux sur TOR 5.

- Sur la Doise à la Morinée et à la Loire à St-Clément-les-Places sur DOI 3.

- Sur la Charpassonne au lieu-dit Pirepoint à Panissières sur CHA 5.

- Sur le Chanasson aux lieux-dits la Combe et les Places à Cottance sur CAN 3.

Les techniques employées étaient prévues pour s’adapter au contexte du terrain soit par :

- Aménagement d’un passage à gué par stabilisation du fond du lit par le biais d’enrochements,

- Aménagement d’une passerelle ou d’un ponceau en planches ou longerons de bois.

2 passages à gué ont été réaménagés pendant le Contrat Territorial :

- Un sur le Pont Lyonnais en 2018 au lieu-dit Le Melly à St-Martin-Lestra en même temps que les travaux de restauration de la ripisylve.

- Un sur la Toranche en 2018 au lieu-dit Moulin Cave à Virigneux.

Bilan technique des travaux

- Sur la Toranche au lieu-dit Moulin Cave à Virigneux sur TOR 5, un passage à gué non aménagé (passage sur le fond du lit entrainant des départs de fines importantes) a été refait sous maîtrise d’ouvrage du SMAELT. Les travaux ont consisté à la création d’un passage à gué empierré au moyen grosses pierres plates enfoncées dans le lit au fil de l’eau afin de créer un passage « en dur » qui ne mobilise plus de matériaux fins. Ce passage est utilisé par un agriculteur pour exploiter deux de ses parcelles situées de part et d’autre du cours d’eau.

Photo 29 : Le passage à gué aménagé sur la Toranche à Moulin Cave à Virigneux en 2021 (Source SMAELT)

- Sur un petit affluent du Pont Lyonnais au lieu-dit le Melly à St-Martin-Lestra sur LYO 2 en 2017. Il s’agissait là aussi d’un passage à gué existant dans des parcelles en pâturage. Le passage à répétition du bétail déstructurait le lit en contribuait à l’ensablement du Pont-Lyonnais car ce passage était situé à la confluence des deux ruisseaux. Les travaux ont consisté à poser une buse PHD calée au fil de l’eau et à la recouvrir de terre afin de créer un franchissement hors d’eau pour le bétail.

Photo 30 : Vues du passage à gué et sur l’affluent du Pont-Lyonnais au lieu-dit « Le Melly », à gauche le passage en lui-même, à droite la sortie dans le pont Lyonnais en 2021 (Source SMAELT)

Bilan des actions réalisées

Dans le cadre du Contrat Territorial il était prévu d’intervenir sur 10 passages à gués. Au final 2 ont été réalisés soit un taux de réalisation de 20%.

Le planning de la fiche action n’indiquait pas la localisation des travaux à réaliser par année, mais un nombre de réalisations par année.

Les secteurs prioritaires étaient représentés sur la carte de la fiche action correspondante, mais la localisation précise des sites était à rechercher dans les études préalables.

Tableau 14 : comparaison être le nombre de passages à gué restaurés durant le contrat territorial et le prévisionnel.

| Planning prévisionnel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’aménagements | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Planning réalisé | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Nombre d’aménagements | 1 | 1 |  |  |  | 2 |

Indicateurs d’évaluation

La fiche action prévoyait plusieurs indicateurs d’évaluation :

- Nombre de passages à gué aménagés par rapport au programme prévisionnel.

- Evolution de l’ensablement des cours d’eau sur l’aval du point de franchissement, à l’échelle du tronçon, évolution de l’érosion du chemin (suivi visuel et cartographique).

L’évaluation réalisée en 2021 montre que le passage à gué sur la Toranche est toujours en place et qu’il n’occasionne plus de départs de fines en aval. Le propriétaire a renforcé le point de contact lit/pied de berge au moyen de plaques béton. Même si cela n’est pas très esthétique, elles contribuent à l’efficacité de l’ouvrage.

Le passage à gué sur l’affluent du Pont-Lyonnais est lui aussi toujours en place et fonctionnel (très utilisé par le bétail). Les observations en sortie montrent que l’eau qui arrive au Pont-Lyonnais est parfaitement claire et exempte de matières en suspension.

Conclusion

Les deux passages réaménagés jouent parfaitement leur rôle à l’échelle du franchissement en permettant un passage qui n’altère pas la qualité des cours d’eau.

Toutefois, le faible nombre de réalisations à l’échelle d’un cours d’eau ne permet pas d’avoir un impact significatif sur l’ensablement.

#### Diversification des faciès d’écoulement et des habitats piscicoles

Objectif des travaux

Certains cours d’eau, notamment dans la partie Plaine du Forez, ont subi des travaux hydrauliques ayant entrainé une banalisation des écoulements, un colmatage des faciès et un étalement de la lame d’eau.

Sur ces cours d’eau, la vie piscicole est impactée en période estivale et l’habitat des berges dégradé (déconnexion du chevelu racinaire, incision…).

Afin de diversifier les écoulements il était prévu d’utiliser différentes techniques légères : pose de blocs, d’épis déflecteurs…sur environ 3.5 km de cours d’eau prioritaires sur les 9,7 km perturbés

L’action de diversification des faciès d’écoulement et des habitats piscicoles s’inscrit dans l’objectif B1 « Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques » et correspond au plan de gestion des berges, des habitats piscicoles et des milieux humides et à la fiche action B1_c4. « Diversification des faciès d’écoulement et des habitats piscicoles ».

Elle répond à deux objectifs : restaurer activement les berges et le lit des cours d’eau et améliorer la diversité des habitats là où les enjeux piscicoles le justifient et limiter autant que possible l’ensablement des cours d’eau.

Evaluation des travaux

Présentation des sites et nature des travaux

Les travaux devaient être réalisés prioritairement sur 3.5 km de cours d’eau identifiés comme prioritaires en raison de leurs potentialités piscicoles.

Trois cours d’eau étaient ressortis comme prioritaires :

- La Charpassonne au lieu-dit chez Péricard (CHA 3) en aval de Cottance.

- Le Carrat sur tout son linéaire.

- Le Sault sur tout son linéaire aval (depuis la D10 jusqu’à sa confluence avec le Gourtarou à Pouilly-les-Feurs.

Bilan technique des travaux

Un chantier d’amélioration des faciès d’écoulement et des habitats piscicoles a été réalisé dans le cadre du Contrat Territorial sur le Fontbonne à Violay au lieu-dit chez Bessenay sur le tronçon FON 3.

Ce secteur amont à fait l’objet d’aménagements antérieurs dans le but de canaliser le Fontbonne sur sa rive gauche pour libérer des terres arables en fond de vallon.

A la suite de l’arrêt de l’exploitation agricole des terrains concernés, il n’y a plus eu d’entretien de tracé de contournement. Le Fontbonne a repris son tracé initial mais en occasionnant une rupture de pente importante (près d’un mètre de chute) et une érosion latérale et du fond entrainant une banalisation des écoulements et un ensablement du lit.

Ce tronçon du Fontbonne abritant la dernière population d’écrevisses à pattes blanches du bassin versant et une population de truites Fario, des travaux d’amélioration des faciès d’écoulement et des habitats piscicoles sur les 80 ml impactés ont donc été réalisés en 2020. L’intégralité du chantier (avec reprise des berges érodées fait environ 200 ml).

Photo 31 : Restauration du faciès d’écoulement sur le Fontbonne à Violay vue de l’amont avant et après travaux en 2020 (Source SMAELT)

Photo 32 : Restauration du faciès d’écoulement sur le Fontbonne vue de l’aval avant et après travaux en 2020. (Source SMAELT)

Les travaux ont consisté à restaurer la continuité écologique en reprenant le profil en long du lit par mise en place de blocs et de branches en fond de talweg afin de reconnecter l’amont et l’aval tout en créant des mini chutes propices aux espèces présentes et en redimensionnant le lit mineur de manière à recentrer les écoulements.

Les berges ont été restaurées au moyen de génie végétal avec un accompagnement par des plantations en haut de berge afin de fixer ces dernières et de recréer une ripisylve.

La réalisation de fascines mortes et la mise en forme du fond du lit avec des éléments de granulométrie grossière ont été privilégiés afin de favoriser l’habitat de l’écrevisse à pattes blanches.

La partie terrassement et génie végétal à été confiée à une entreprise extérieure et les plantations ont été réalisées par l’équipe du SMAELT.

Le chantier réalisé a permis de restaurer le profil en long et de reconnecter l’amont et l’aval, permettant ainsi aux populations piscicoles et astacicoles de se déplacer en amont et en aval sans obstacle.

Il subsiste quelques problèmes liés à la conception du chantier : afin de récupérer la hauteur de chute et de lisser la pente, la technique utilisée a été de recharger le lit au moyen de blocs et de branchages afin de gagner en volume de rechargement, lisser la pente et créer des pièges à sédiments et des habitats propices aux écrevisses à pattes blanches.

Toutefois, au moment de la réalisation du bilan, le fond du lit n’était pas encore suffisamment reconstitué par sa portion la plus fine. Ainsi en période d’étiage, les écoulements s’infiltrent encore profondément et ne ressortent qu’en pied d’aménagement, laissant ainsi un secteur en assec.

Enfin, des plantations ont été réalisées en rive gauche essentiellement mais elles sont situées en hauteur par rapport au pied de berge, ce qui pose la question de la fixation de la berge par le système racinaire, qui pourrait aussi constituer un habitat propice à la faune aquatique.

Enfin, le lit mineur reconstitué paraît encore un peu large par rapport à son gabarit amont et aval. Le resserrement par végétalisation de la risberme en rive droite permettrait là aussi d’améliorer la fonctionnalité de l’aménagement.

Bilan des actions réalisées

Dans le cadre du Contrat Territorial il était prévu d’intervenir sur environ 3.5 km de cours d’eau prioritaires sages à gués.

Au final, un chantier a été réalisé sur 200 ml soit un taux de réalisation de 6%.

Plusieurs explications peuvent être avancées : tout d’abord ce genre de chantier nécessite un temps de préparation important (définition technique, dossiers règlementaires, consultation des entreprises…) et reste soumis, malgré la DIG à l’accord des propriétaires.

De plus, les interventions prévues sur le Sault étaient inscrites pour l’année 2021. La réunion publique d’information ayant eu lieu en octobre, les prises de contacts avec les propriétaires sont donc tardives, même si le technicien avait anticipé les rencontres sur certains tronçons. Il y a donc une possibilité que des travaux de diversification des faciès aient lieu sur le Sault après la réalisation de ce bilan.

Le Carrat était prévu à la programmation initiale du Contrat Territorial, mais il ne sera probablement pas traité dans la durée officielle du Contrat par manque de temps.

Enfin, les actions sur la Charpassonne étaient programmées en 2020 mais elles ont été perturbées par la crise sanitaire et n’ont pas été reportées les années suivantes.

Le planning de la fiche action n’indiquait pas la localisation des travaux à réaliser par année, mais un nombre de réalisations par année.

Tableau 15 : comparaison entre les actions de restauration des faciès d’habitats piscicoles réalisées durant le Contrat Territorial en comparaison au planning prévisionnel.

| Planning prévisionnel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linéaires (en km de cours d’eau) | 0 | 0 | 2.5 km | 0 | 1.5 km | 3.5 km |
| Planning réalisé | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Linéaires (en km de cours d’eau) | 0 | 0 | 0 | 0.2 km | 0 | 0.2 km |

Un seul chantier a été réalisé dans le cadre du Contrat Territorial. Même si ce dernier ne concerne pas un des cours d’eau prioritaire défini dans la programmation initiale, cela ne remet pas en cause l’impact positif des travaux sur un cours d’eau a très fort enjeu patrimonial.

Indicateurs d’évaluation

La fiche action prévoyait plusieurs indicateurs d’évaluation :

- Linéaire diversifié par rapport au linéaire prévu.

- Evolution de l’ensablement des cours d’eau, analyse quantitative et semi-quantitative de paramètres descripteurs du milieu.

L’évaluation réalisée en 2021 basée sur la comparaison des photos du site avant et après travaux permet de montrer tout l’intérêt de ces derniers (reconnexion amont / aval, restauration des berges et de l’habitat piscicole et astacicole).

Conclusion

Même si un seul chantier a été réalisé pendant la durée du Contrat Territorial, il permet de montrer la pertinence des actions de restauration des faciès d’écoulement et des habitats.

Même si des améliorations techniques peuvent être envisagées pour optimiser l’évolution positive du secteur réaménagé ses impacts sont positifs en termes de continuité écologique, de diversification des habitats et des écoulements, de recréation de ripisylve, sur un cours d’eau à très fort enjeu patrimonial.

Toutefois, sa réalisation reste récente (2020) et il conviendrait d’assurer un suivi à plus long terme pour surveiller son évolution et son impact sur les populations astacicoles grâce aux suivis annuels de la Fédération de Pêche de la Loire.

#### Restauration éco-morphologique du Thoron au lieu-dit Thoranche

Objectif des travaux

Au lieu-dit Thoranche, le Thoron a été dévié de se lit naturel et poussé en rive droite sur 250 m environ.

Afin de maintenir son nouveau profil en long à des fins de franchissement du nouveau lit, deux ouvrages avaient été construits en travers du cours d’eau (ouvrages difficilement franchissables pour la faune aquatique).

Les travaux de remise en fond de vallon du Thoron avaient un double intérêt pour la restauration des habitats piscicoles et de restauration de la continuité écologique sur un cours d’eau ayant la réputation de ne pas sécher complètement en étiage.

L’action de restauration éco-morphologique du Thoron s’inscrit dans l’objectif B1 « Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques » et correspond au plan de gestion des berges, des habitats piscicoles et des milieux humides et à la fiche action B1_c6. « Diversification des faciès d’écoulement et des habitats piscicoles ».

Elle répond à trois objectifs : restaurer activement les berges et le lit des cours d’eau et améliorer la diversité des habitats là où les enjeux piscicoles le justifient, entretenir et améliorer si besoin l’état sanitaire et la diversité des boisements existants et limiter autant que possible l’ensablement des cours d’eau.

Evaluation des travaux

Présentation des sites et nature des travaux

Le site se situe sur le Thoron à la confluence avec la Toranche sur la commune de Haute-Rivoire. L’emprise des travaux est d’environ 250 ml de cours d’eau dans un contexte prairial.

Les travaux prévisionnels étaient les suivants :

- Suppression des drains et des anciens ouvrages de franchissement du fond de vallon.

- Remise du lit en fond de vallon avec façonnage d’un nouveau lit.

- Reconstitution éventuelle du substrat par apport de matériaux.

- Suppression et remplacement d’ouvrages par des passerelles bois ou des passages à gué.

- Mise en défens des berges et aménagement d’abreuvoirs.

- Plantation d’arbres et d’arbustes en haut de berge de façon disséminée.

Bilan technique des travaux

Les travaux ont finalement permis de remettre le lit du Thoron dans son fond de vallon sur 480 ml.

Afin de réaliser les travaux, le SMAELT a fait appel à un prestataire extérieur pour les travaux de terrassement, la réalisation d’abreuvoirs, la mise en défens et la pose de passerelles.

Les travaux réalisés ont concerné :

- La suppression des anciens ouvrages de franchissement du fond de vallon (buses PEHD).

- La remise du lit en fond de vallon sur environ 350 ml avec façonnage d’un nouveau lit d’une largeur d’environ 1 mètre et d’une profondeur de 70 cm avec une pente moyenne de 1.6%.

- La reconstitution du substrat par transfert des matériaux de l’ancien lit perché vers le nouveau lit et la mise en place de blocs présents sur site afin de recréer des habitats piscicoles et diversifier les écoulements.

- Création de 4 passerelles bois pour le franchissement du bétail et d’engins motorisés, soit la restauration de la continuité écologique sur 480 ml de cours d’eau.

- Mise en défens des berges sur 680 ml (au moyen d’une clôture électrique fixe) et aménagement d’un abreuvoir gravitaire en rive gauche, de deux abreuvoirs en berge et restauration et préservation d’une mare.

- Plantation d’arbres et d’arbustes (par l’équipe du SMAELT) de façon disséminée uniquement sur la partie amont du site restauré, soit environ 230 ml. Le choix a été fait de laisser la végétation se réimplanter naturellement sur la partie aval et de comparer l’évolution d’une reprise naturelle et d’une ripisylve reconstituée « artificiellement ».

Photo 33 : Vues du Thoron avant travaux et après travaux de remise en fond de vallon en 2019 (Source SMAELT)

Photo 34 : Vue de l’incision du lit du Thoron sur l’amont de la zone remise en fond de vallon avant reprise en 2021. (Source SMAELT)

Une reprise du fond du lit sur la partie amont, au départ du nouveau lit, a été nécessaire en 2021 car le lit s’incisait et menaçait la stabilité de la passerelle la plus amont.

Un suivi morphologique avait été réalisé avant travaux mais n’a pas été poursuivi après. De même, un suivi des prairies humides a été réalisé en 2017 et en 2019 afin d’évaluer l’impact des travaux sur ces milieux.

En complément des travaux engagés par le SMAELT, la Fédération de Pêche du Rhône a pris la maitrise d’ouvrage pour l’effacement de l’ouvrage Tho 4 situé en amont immédiat du chantier permettant la restauration de la continuité écologique sur 350 ml supplémentaires.

Bilan des actions réalisées

Le programme prévisionnel prévoyait d’intervenir sur environ 250 ml. Au final, ce sont 350 ml de cours d’eau qui ont été remis en fond de vallon avec une emprise du chantier de 680 ml (mise en défens négociée par le technicien de rivière afin de garantir la pérennité du site).

L’action a permis à la fois de restaurer les habitats piscicoles et les écoulements, la continuité écologique, la mise en défens de berges, la reconstitution de la ripisylve, la création de points d’abreuvement pour le bétail, la restauration et la mise en défens d’une mare ainsi que la préservation d’une zone humide de fond de vallon.

Indicateurs d’évaluation

La fiche action prévoyait plusieurs indicateurs d’évaluation :

- Qualité et diversité du milieu : par suivi éco-morphologique avant travaux, un an après travaux et à la fin du Contrat. Mais ce suivi n’a pas été réalisé. Toutefois, un suivi de la zone humide de fond de vallon a été réalisé en interne (stagiaire en 2017 et technicien de rivière en 2019).

Ce suivi a concerné aussi bien la faune, que la flore, mais également la qualité et la température de l’eau et un suivi IBGN.

Les conclusions de la comparaison entre l’année 2017 et l’année 2019 sont les suivantes :

- « Des points positifs :

  - Une bonne capacité de résilience du milieu. Après seulement 8 – 9 mois, le site a récupéré la plupart de ses atouts et évolue positivement. L’exploitation extensive des parcelles est un avantage : il permet au milieu de s’exprimer pleinement mais aussi de ne pas être trop marqué par la phase chantier.

  - L’exploitant de la zone d’étude a respecté le cahier des charges qui lui a été préconisé. Il a réorganisé ses parcelles ce qui a permis à la biodiversité de s’épanouir. Nous pourrions même être amenés à penser qu’il a joué un rôle majeur dans la diminution des impacts sur la biodiversité.

  - La biodiversité du site à tendance à évoluer positivement. Les pertes occasionnées par les travaux ne sont pas fatales pour les espèces pionnières de la zone d’étude. Des populations résiduelles sont encore présentes comme c’est le cas chez les odonates.

- Des points négatifs :

  - La température est un enjeu majeur dans la continuité écologique d’un cours d’eau. C’est ici le facteur le plus aggravant des travaux : certaines parties des berges sont abruptes et le manque de ripisylve se fait ressentir.

  - Le profil morphologique du Thoron a été fortement modifié. Certaines berges du nouveau lit sont très abruptes et la ripisylve qui a du mal à s’installer. De plus, le lit mineur du cours d’eau est très large par rapport à sa taille initiale »

- Taux de réalisation des travaux : linéaire réalisé par rapport au linéaire prévu. Quels que soient les chiffres considérés (uniquement mise en fond de vallon ou emprise complète du chantier), le linéaire réalisé est supérieur à celui prévu initialement.

Conclusion

Les travaux réalisés sur le Thoron ont permis d’atteindre les objectifs définis dans la fiche action dans l’immédiat. Le développement de la ripisylve assurera le relai sur le long terme et l’évolution des milieux semble le confirmer.

La réalisation des travaux est satisfaisante même si quelques phases de chantier ont été délicates notamment le profilage du lit avec un pelleteur peu expérimenté qui a façonné des berges parfois trop abruptes et un lit trop large.

Le reste des aménagements (abreuvoirs, plantations, franchissements, clôtures) jouent parfaitement leur rôle.

Une évaluation finale du chantier pourrait être faite dans quelques années (en laissant passer quelques crues hivernales). Toutefois un suivi et d’éventuelles reprises sur la partie amont pourraient être envisagées si les travaux de reprise réalisés en 2021 ne s’avèrent pas suffisants.

#### Suppression d’ouvrage pour rétablir la continuité écologique

Objectif des travaux

Sur le bassin versant, près de 80% des linéaires présentent une altération de la continuité écologique avec des impacts potentiellement forts sur les milieux aquatiques. La restauration de la continuité écologique apparaissait donc comme une action prioritaire pour améliorer l’état écologique des milieux.

Sur les 301 ouvrages étant à l’origine d’une problématique environnementale, 115 apparaissaient comme prioritaires. Mais face à ce nombre très important d’ouvrages seuls 27 ont été retenus à la programmation.

L’action de s’inscrit dans l’objectif B1 « Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques » et correspond au plan de gestion de la continuité écologique et à la fiche action B1_d2. « Diversification des faciès d’écoulement et des habitats piscicoles ».

Elle répond à trois objectifs : Améliorer la continuité écologique, limiter le réchauffement de l’eau et restaurer activement le lit et les berges des cours d’eau et améliorer la diversité des habitats là où les enjeux piscicoles le justifient.

Evaluation des travaux

Présentation des sites et nature des travaux

Tous les ouvrages effacés dans le cadre du Contrat Territorial ont été visités au cours du bilan 2021.

Afin d’analyser l’action de suppression d’ouvrage pour restaurer la continuité écologique, six sites ont été sélectionnés :

- La suppression des ROE59186, 59187 et 59234 sur la Charpassonne sous maitrise d’ouvrage de la Fédération de Pêche de la Loire,

- La suppression des ROE65256 et 65257 sur la Poyat et du BE 21 (non classé ROE) sur le Bernand amont.

Tableau 16 : localisation et nature des travaux étudiés dans le cadre de l’évaluation

| Ouvrage | Cours d’eau | Nature des travaux | Année des travaux |
| --- | --- | --- | --- |
| ROE59186 | Charpassonne (La Valette) | Arasement | 2018 |
| ROE59187 | Charpassonne (Le Reynard) | Arasement | 2018 |
| ROE59234 | Charpassonne (Chez le Gris) | Arasement | 2018 |
| ROE65256 | Poyat (confluence Fontbonne) | Suppression de buse et remplacement par un pont cadre | 2020 |
| ROE65257 | Poyat (Pothière) | Suppression de buse et remplacement par un pont cadre | 2020 |
| BE 21 | Bernand (Montcellier) | Suppression de deux buses et remplacement par pont cadre | 2020 |

Bilan technique des travaux

- Le bilan technique des travaux réalisés sur les ouvrages ROE59186 (CH2), 59187 (CH4) et 59234 (CH5) a été réalisé par la Fédération Départementale de Pêche de la Loire, maître d’ouvrage des travaux.

Les travaux ont été confiés à un prestataire extérieur, avec une partie ferme (effacement des ouvrages) et une partie optionnelle (reprise des berges par génie végétal). Les trois chantiers ont été réalisés en 2018.

Sur les trois ouvrages traités par la Fédération de Pêche de la Loire, les travaux ont consisté à un effacement total des ouvrages au moyen d’une pelle mécanique.

Les travaux ont nécessité une phase préalable de :

- Piquetage des clôtures à déposer,

- Marquage des arbres à abattre,

- Piquetage de la zone de stockage des arbres abattus,

- Pêche de sauvetage,

- Abattage des arbres gênants,

- Pose de filtres pour limiter le départ des matières en suspensions.

La phase travaux elle-même a consisté à démanteler les ouvrages avec étalement des blocs présents en amont afin de diversifier les faciès d’écoulement et recréer des habitants piscicoles.

La phase de fin de travaux a consisté à la remise en l’état du site (rampe d’accès de la pelle mécanique, régalage des ornières…) mais aussi ensemencement grainier et repose des clôtures.

Un point sur l’évolution des profils en long et en travers a été effectué par les techniciens de la Fédération de Pêche de la Loire et sur les ouvrages ROE 59187 et 59234. Il a été nécessaire de reprendre la berge rive droite sur 15 ml pour le ROE 59187 et rive gauche sur 25 ml pour le ROE 59234. Ces travaux ont été réalisés en 2019 par le même prestataire extérieur.

A noter que sur les trois ouvrages, il a été observé une incision du lit qui n’a pas donné lieu à intervention car celle-ci s’est stabilisée grâce aux blocs qui avaient été redistribués en amont lors de la phase de démantèlement des ouvrages.

Photo 35 : ROE59186 (CH2) à Lavalette à Salvézinet avant et après travaux d’arasement (Source Fédération de Pêche de la Loire)

Photo 36 : ROE59187 (CH4) à la Fouillouse à Cottance avant et après travaux d’arasement (Source Fédération de Pêche de la Loire)

Photo 37 : ROE59234 (CH5) au Reynard à Cottance avant et après travaux d’arasement (Source Fédération de Pêche de la Loire)

- Les ouvrages ROE 65256, 65257 et BE 21 ont tous été réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SMAELT. Ils ont été préparés et suivis par le technicien de rivière et réalisés par des prestataires extérieurs.

Les ouvrages ROE 65256 et 65257 sont situés sur la Poyat ont été réalisés en 2020 dans le cadre de l’effacement du plan d’eau de la Pothière à Violay.

L’ouvrage ROE 65256 est situé à la confluence de la Poyat et du Fontbonne. Il s’agissait d’un passage busé pour permettre le passage d’un chemin rural. La buse en place avait les dimensions suivantes : diamètre 80 cm et longueur 3 m. Elle occasionnait une chute de 30 à 40 cm difficilement franchissable malgré la présence d’une fosse d’appel.

Les travaux ont consisté à :

- La mise en place d’un batardeau,

- Démonter le chemin existant,

- Evacuer la buse en place,

- Préparer le fond de forme avec une pente de 2% pour la pose des ponts cadre,

- La pose des ponts cadre,

Photo 38 : ROE 65256 sur la Poyat à Violay avant et après travaux (Source SMAELT)

La mise en place de sédiments sous ces derniers,

- La remise en état du chemin d’accès.

L’ouvrage ROE 65257 aussi appelé plan d’eau de la Pothière est situé 250 m en amont. Il s’agissait d’une buse de franchissement de voirie faisant office de digue pour le plan d’eau de la Pothière. La buse était perchée à environ 1 m du fond du lit et était donc totalement infranchissable.

Les travaux ont nécessité une importante phase préparatoire vue la dimension de l’ouvrage à positionner.

- Préparation du chantier par abattage sélectif et préventif des arbres,

- Rampe d’accès à la parcelle aval en vue de la constitution d’une plateforme pour la grue,

- Mise en place d’un itinéraire routier de contournement et mise en place d’un arrêté de circulation de circulation pendant 5 jours,

- Constitution de la plateforme pour la grue dans le pré aval avec apport de 1000m3 de remblai,

- Mise en place du batardeau,

- Ouverture de la voirie et évacuation de l’existant,

- Réalisation d’un béton de propreté pour la pose des cadres en respectant une pente à 2%,

- Installation des 11 cadres de 2.50 m de largeur et 1.50 m de hauteur en dessous du niveau du lit,

- Mise en place d’un lit de sédiments pour diversifier les écoulements,

- Réfection de la voirie,

- Evacuation de la plateforme,

- Remise en état du site.

Photo 39 : ROE 65257, ouvrage de la Pothière à Violay sur la Poyat avant et après travaux (Source SMAELT)

Les travaux sur le BE 21 sur le Bernand sont similaires à ceux réalisés sur la Poyat puisqu’il s’agissait là aussi de remplacer un passage busé difficilement franchissable par un pont cadre sur un chemin rural. Les dimensions du pont cadre sont les suivantes : largeur 1.70 m et hauteur 1 m.

Les étapes du chantier ont été les suivantes :

- Détournement provisoire du cours d’eau,

- Pose d’un batardeau et filtre

- Démolition des buses,

- Terrassements,

- Réglage des niveaux,

- Pose des ponts cadres,

- Création de la banquette intérieure,

- Réouverture du cours d’eau progressive,

Photo 40 : Ouvrage BE 21 en aval du lieu-dit « Montcellier » à Ste-Colombe-sur-Gand avant et après travaux en 2020 (Source SMAELT)

Remise en état du cheminement et des berges.

Bilan des actions réalisées

La programmation initiale prévoyait la suppression de 27 ouvrages pendant la durée du Contrat Territorial. Finalement il y aura eu 35 suppressions soit un taux de réalisation de l’action de 129%.

Tableau 17 : restauration de la continuité écologique, comparaison entre la programmation initiale et le réalisé durant le contrat territorial

| Cours d'eau | Nombre de suppression d'ouvrage prévu | Nombre de suppression d'ouvrage réalisé mai 2021 | Projection fin 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bernand | 10 | 11 |  |
| Régnand | 2 | 3 |  |
| Charpassonne | 6 | 4 |  |
| Poyat | 1 | 2 | 2 |
| Thoron | 3 | 4 |  |
| Moulin Piquet | 0 | 1 |  |
| Toranche | 0 | 2 |  |
| Pont Lyonnais | 0 | 4 |  |
| Les Granges | 3 | 0 |  |
| Le Sault | 2 | 0 |  |
| Fontbonne | 0 | 1 |  |
| Collet | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 27 | 32 | 35 |

En affinant l’analyse, 67% des ouvrages identifiés comme prioritaires ont été supprimés dans le cadre du Contrat Territorial.

Ce taux de réalisation est important car la réalisation de ce type d’action nécessite un important travail préparatoire malgré la DIG (recensement des propriétaires, négociations avec ces derniers, définition des travaux, démarches administratives nécessaires pour leur réalisation, marchés publics, réalisation des chantiers uniquement en période d’étiage, ce qui limite la plage d’intervention possible…).

Tableau 18 : bilan de la suppression des ouvrages classés prioritaires pendant le contrat territorial

| Cours d’eau | ROE | Code ouvrage | Suppression |
| --- | --- | --- | --- |
| Bernand | ROE76235 | BE 13 | Non |
| Bernand | ROE76237 | BE 14 | Non |
| Bernand | ROE76238 | BE 15 | Oui |
| Bernand | ROE76239 | BE 16 | Oui |
| Bernand |  | BE 17 | Oui |
| Bernand |  | BE 18 | Oui |
| Bernand |  | BE 19 | Oui |
| Bernand |  | BE 20 | Oui |
| Bernand |  | BE 21 | Oui |
| Bernand |  | BE 22 | Non |
| Charpassonne | ROE59186 | CH 2 | Oui |
| Charpassonne |  | CH 3 | Oui |
| Charpassonne | ROE59187 | CH 4 | Oui |
| Charpassonne | ROE59234 | CH 5 | Oui |
| Charpassonne | ROE59235 | CH 6 | Non |
| Charpassonne |  | CH 8 | Non |
| Granges |  | GR 3 | Non |
| Granges |  | GR 6 | Non |
| Granges |  | GR 8 | Non |
| Poyat | ROE65257 | PY 2 | Oui |
| Régnand |  | RG 2 | Oui |
| Régnand |  | RG 3 | Oui |
| Sault | ROE80015 | SA 3 | Non |
| Sault | ROE80016 | SA 5 | Non |
| Thoron |  | TH 1 | Oui |
| Thoron |  | TH 2 | Oui |
| Thoron |  | TH 3 | Oui |

Le nombre de suppression d’ouvrages réalisé dans le cadre du Contrat Territorial est très important et au-dessus du nombre prévisionnel établit au moment de la programmation.

Cela témoigne certainement de l’intérêt porté par le technicien de rivière à cette thématique, mais aussi de la plus-value d’avoir eu 4 maîtres d’ouvrages différents sur cette action : SMAELT, AAPPMA, Fédérations de Pêche de la Loire et du Rhône.

Le taux important de suppression d’ouvrages identifiés comme prioritaires permet de penser que l’impact de ces travaux sur les milieux aquatiques seront importants.

Indicateurs d’évaluation

La fiche action prévoyait plusieurs indicateurs d’évaluation :

- Indicateur de pression : évaluation de l’altération écologique par tronçon,

- Indicateur de réponse : libre circulation piscicole (linéaire de cours d’eau réouvert par espèce). Cet indicateur a été calculé en interne dans le cadre du bilan. Etant donné que les ouvrages ont tous été effacés en prenant en compte une espèce cible, la truite Fario, le linéaire calculé n’est valable que pour cette dernière, mais il est évident que certaines espèces d’accompagnement profitent de ces travaux.

Tableau 19 : Linéaire réouvert par cours d’eau et à l’échelle du bassin versant pendant le contrat territorial

| Cours d’eau | Toranche | Pont_Lyonnais | Charpassonne | Bernand | Régnand | Fontbonne | Moulin Piquet | Thoron | Total BV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linéaire réouvert (en ml de rivière) | 1454 ml | 1454 ml | 12 780 ml | 11 093 ml | 3272 ml | 3057 ml | 1227 ml | 1184 ml | 35 521 ml |

- Indicateur d’état : qualité des peuplements piscicoles

- Indicateur d’état : linéaire rendu favorable à la faune piscicole et gestion du transport solide

Ces deux indicateurs ont été réalisés par la Fédération de Pêche de la Loire sur les trois ouvrages supprimés sous sa maîtrise d’ouvrage. Les résultats présentés ici sont issus de rapport de suivi de l’action fournis par la Fédération de Pêche.

- Concernant le transport solide :

« Le comportement de la fraction granulométrique avant et après dérasement du seuil CH5 Chez le Gris résume assez bien ce qui s’est passé sur les trois seuils. La part des blocs en amont du seuil augmente fortement du fait de l’utilisation des éléments du parement du seuil qui ont été disposés sur le remous hydraulique.

L’ouverture du seuil et son dérasement ont bien évidement provoqué un départ vers l’aval des éléments sédimentaires plus fins et le nettoyage des sables de surface laissant apparaitre granulats et sédiments minéraux de grandes tailles de 5 à 250 mm plus favorables en termes de support pour les macros invertébrés benthiques. »

- Concernant la qualité des peuplements piscicoles

Pour l’ouvrage CH2 :

« En 2019, la part des truites augmente fortement notamment avec la présence d’une belle cohorte de truitelles de l’année en lien avec une augmentation du substrat favorable pour la fraie suite au dérasement (apport des petits cailloux et gros graviers). La Loche-Franche augmente également avec des conditions de radiers qui lui conviennent mieux. Chevaines et surtout goujons diminuent logiquement avec le passage à un faciès plus lotique. Les espèces de plans d’eau ou de plaine ont disparu.

Pour l’ouvrage CH4 :

« En 2019, 1 an après le dérasement du seuil, la densité en truites explose pour passer à 8262 individus à l’hectare (énorme cohorte de truitelles de l’année) pour une biomasse qui reste moyenne (74 kg/ha : 69 % de la biomasse totale). La densité de vairons augmente fortement, la loche franche disparait mais son niveau était très faible en 2018, le niveau en goujon augmente à peine. »

L’ouvrage CH5 n’a pas pu être suivi en 2019 pour des raisons d’accès au site (foins non réalisés).

Conclusion

Les travaux de suppression d’ouvrages pour rétablir la continuité écologique ont permis de rétablir la continuité écologique sur plus de 35 km de cours d’eau à l’échelle du bassin versant.

A l’échelle plus fine de certains cours d’eau comme le Fontbonne, la Poyat ou la Charpassonne, les travaux auront permis de rouvrir la presque totalité du linéaire des cours d’eau. Ces derniers étant ceux ayant les plus forts enjeux écologiques, les actions mise en œuvre ont une réelle pertinence pour améliorer la qualité écologique des milieux aquatiques.

Les têtes de bassin du Bernand et du Thoron ont aussi été réouvertes mais les sécheresses des dernières années ne permettent pas dans un premier temps d’en voir les bénéfices, un suivi sur plusieurs saisons permettra de savoir si une population se réinstalle sur ces cours d’eau.

Les suivis réalisés par la Fédération de Pêche de la Loire suite à trois effacements d’ouvrages sur la Charpassonne montrent que les travaux sont bénéfiques pour la truite Fario et pour la morphologie des cours d’eau.

Il y a eu différents types de suppression d’ouvrages pendant ce Contrat : des arasements, des remplacements de buses par des ponts cadres, des passerelles ou des passages à gué empierrés.

La majorité des réalisations a permis de restaurer la continuité écologique pour toutes les espèces, toutefois, certains ouvrages comme le BE 20 (suppression et remplacement par un passage à gué) mériteraient d’être repris car la chute aval parait difficilement franchissable.

#### Gestion des érosions de berge problématiques

Objectif des travaux

Cette action avait pour objectif d’assurer une surveillance et une intervention éventuelle par stabilisation de berge sur 11 érosions susceptibles de dégrader des biens (bâti, ouvrages de franchissement, routes…).

Les autres érosions -plus de 1000 recensées sur le bassin versant représentant 16 km de berges érodées- sont liées à la dynamique naturelle des cours d’eau et n’occasionnent pas de problèmes majeurs aux biens et aux personnes.

Cette action répond à deux objectifs : définir et mettre en œuvre un plan de gestion concerté des profils en long des cours d’eau calibrés et gérer de concert les problématiques hydrauliques et hydromorphologiques. Elle correspond au plan de gestion de la morphologie et du transport sédimentaire et à la fiche action B1_e1 « Gestion des érosions de berge problématiques ».

Evaluation des travaux

Présentation des sites et nature des travaux

11 érosions ont été traités pendant la durée du Contrat Territorial : 5 sur la Toranche, 3 sur le Panissières, 1 sur la Doise et 2 sur la Charpassonne, l’analysera portera sur les 3 chantiers les plus importants :

- La Charpassonne, au lieu-dit la Fouillouse le long du chemin du monorail : des fascines de saule ont été mises en place sur 30 ml sur chaque berge (2018).

- La Toranche lieu-dit les Places en amont de la D115 à St-Laurent la Conche : suppression de remblais et mise en place de fascines sur 50 ml en rive droite (2020).

- Le Panissières, dans le bourg le long de la D103 (route de Montchal) : mise en place d’un peigne rustique sur 20 ml en rive droite (2020).

Bilan technique des travaux

L’érosion sur la Charpassone est probablement due à la dégradation « naturelle » d’un ancien seuil de prise d’eau qui n’avait plus d’usage et qui, faute d’entretien s’est déstructuré au fil des années, entrainant une érosion régressive du lit et un déstructuration des berges sur sa zone d’influence.

L’objectif des travaux était de stopper l’érosion latérale en cours afin de limiter l’apport de sédiments fins susceptible de colmater le fond du lit sur le dernier cours d’eau du bassin versant ayant un intérêt piscicole avéré.

Le chantier a consisté à reprendre les berges sur les deux rives par mise en place de fascines végétales et talutage des berges en pente douce, avec mise en place de géotextile coco et ensemencement au moyen d’un mélange grainier.

Une risberme d’environ 4 à 5 m de large a été réalisée en rive gauche afin de laisser de l’espace de liberté et pouvoir reprendre le talus sans apport de matériaux.

Des plantations et une mise en défens du site ont accompagné les travaux.

Le terrassement tout comme le prélèvement des saules ont été réalisés par des entreprises extérieures pour le terrassement et la fourniture de saules et la mise en œuvre de la fascine par le Technicien de Rivière.

Les travaux entrepris ont atteint leur objectif : les berges sont stabilisées, les saules ont repris, même si un bouturage de la fascine rive gauche paraît nécessaire pour densifier le système racinaire. La strate herbacée est très présente et offre un premier frein aux érosions.

Les aménagements réalisés offrent de plus un panel d’habitats piscicoles intéressant aussi bien en berges (dans les fascines) qu’au niveau du lit là où les blocs du seuil ont été redisposés.

Photo 41 : Erosion sur la Charpassonne vers la Fouillouse à Cottance avant travaux et après travaux en 2021. 5source SMAELT)

L’érosion sur la Toranche se situe sur le parcours aval dans la zone d’influence d’incision du lit de la Loire (qui occasionne une incision régressive sur la Toranche aval donc des déstabilisations de berges).

Elle se situe sur une parcelle appartenant à un entrepreneur de maçonnerie il a protégé ses berges dans les années 80 en la « renforçant » dans un premier temps avec des déchets de chantiers puis en déposant des plaques béton le long de la berge.

Au fil des années, les éléments se sont déstructurés, l’érosion a repris mettant à nu les remblais de chantier.

Le SMAELT avait identifié la zone en 2017 et les travaux de restauration ont été réalisés en 2020 avec une entreprise extérieure et le CFPPA de Montravel pour la partie génie végétal dans le cadre d’un chantier école.

Les travaux ont consisté à retirer et évacuer les plaques béton et les remblais (par le propriétaire) puis à mettre en place deux fascines en terrasse afin de restaurer et renforcer la berge.

Cette dernière a été retalutée et ensemencée par un mélange grainier.

Au printemps 2021, les fascines en pied de berge étaient bien reparties, l’ensemencement commençait à reprendre et il n’y avait pas de trace de fragilité ou de dégradation dans l’ouvrage.

Lors d’un second passage en automne 2021, le propriétaire a mis sa parcelle en pâture pour des moutons sans protéger l’ouvrage. Il n’y a plus de jeunes poussent de saules ni de strate herbacée, tout ayant été brouté.

De plus étant donné la position de cet aménagement - en partie concave d’un méandre - il est probable que la terre qui a été retalutée soit remobilisée en cas de grosse montée des eaux, une protection par la mise en place d’un géotextile permettrait certainement de créer une protection physique le temps que les végétaux développent leur système racinaire. Un travail avec le propriétaire paraît aussi nécessaire afin que ce dernier installe une clôture lorsqu’il met ses moutons dans la parcelle.

Photo 42 : Erosion sur la Toranche au lieu-dit les places à St-Laurent la Conche avant et pendant travaux et après travaux. (Source SMAELT)

L’érosion sur le Panissières se situe dans le bourg du même nom. Elle a été occasionnée par la chute d’un gros arbre qui a occasionné une encoche d’érosion qui s’est accentuée au fil des années et grignotant petit à petit le terrain d’une habitation et se situant au pied du talus d’un bassin d’orage communal.

Le chantier a été réalisé en 2020 par l’équipe rivière du SMAELT pour la réalisation des techniques végétales.

La technique employée a été la réalisation de fascines mortes le long des berges et d’un peigne rustique dans la partie la plus érodée.

Dans un premier temps, l’équipe rivière du SMAELT a procédé à la préparation du chantier (abattage préventif, dépose de clôtures).

Un ancien pont détérioré et non utilisé qui occasionnait un obstacle aux écoulements et concentrait les écoulements dans l’érosion a également été supprimé.

Le chantier a été complété par de la plantation et du bouturage ainsi que par la mise en place d’un abreuvoir rustique en rive gauche et la repose de clôtures.

La partie protection de berge fonctionne très bien, il n’y a pas de dégradation de l’ouvrage si ce n’est un glissement de terre derrière le peigne.

La partie en graminée commence à revégétaliser le site, les saules qui ont été bouturés ont bien repris, tout comme les végétaux dans le talus qui ont certainement bénéficié du printemps et de l’été 2021 très pluvieux.

Sur ce chantier également, il n’y a pas eu de pose de géotextile coco pour protéger la partie à nue les premiers mois, ce qui explique certainement le glissement de terre derrière le peigne sur la partie la plus pentue de la berge.

Photo 43 : Erosion sur le Panissières dans le bourg pendant travaux et après travaux en 2021. (Source SMAELT)

Bilan des actions réalisées

Le programme prévisionnel prévoyait d’intervenir sur environ 11 zones d’érosions problématiques. Finalement, il y a eu 11 érosions qui ont été traitées mais deux sur un des secteurs pré-identifié dans la programmation : celle située au lieu-dit le pont sur la Toranche sur la commune de St-Cyr-les-Vignes et celle située au lieu-dit les Places sur la commune de St-Laurent-la-Conche pour éviter qu’un pylône électrique ne soit déchaussé.

Le taux de réalisation de l’opération est donc de 100% au global mais uniquement de 18% si l’on se réfère aux sites prévus à la programmation initiale.

Tableau 20 :  comparaison entre le nombre d’érosions prévues par cours d’eau et la réalisation durant le Contrat Territorial.

| Cours d’eau | Nombre d’érosions prévues | Nombre d’érosions réalisées |
| --- | --- | --- |
| Toranche | 8 | 5 |
| Soleillant | 1 | 0 |
| Collet | 2 | 0 |
| Panissières | 0 | 3 |
| Doise | 0 | 1 |
| Charpassonne | 0 | 2 |

Indicateurs d’évaluation

La fiche action prévoyait plusieurs indicateurs d’évaluation :

- Evolution du profil en travers : suivi de l’évolution de l’érosion au droit de l’enjeu protégé, suivi visuel et photographique des conséquences induites sur le profil amont et aval et de la reprise des aménagements.

- Aménagement des berges et du lit : nombre d’aménagements réalisés par rapport au nombre prévu.

Le premier indicateur prévu n’a pas été mis en place suite aux différentes interventions. Concernant le dernier indicateur, il y avait 11 érosions inscrites au programme d’action, 11 érosions ont été traites mais uniquement deux sur des sites prédéfinis.

Conclusion

Les techniques utilisées (génie végétal) ont permis de protéger des secteurs de l’érosion de façon immédiate. De plus elles vont évoluer avec le temps, ces techniques étant réputées pour se consolider avec les années du fait de l’installation du système racinaire.

Les secteurs restaurés ont aussi été souvent accompagnés de plantations, ce qui signifie que l’action a donc un rôle de protection, mais également de reconstitution d’une ripisylve qui pourra à terme assurer toutes ses fonctions (ombrage, maintien, filtration…).

Une évaluation définitive de l’évolution des sites ne pourra se faire que dans plusieurs années et surtout après plusieurs crues ou périodes de hautes eaux. Toutefois, comme signalé plus haut, l’utilisation de géotextile pour protéger la terre à nue pourrait contribuer à favoriser la durabilité des techniques.

#### Gestion des enrochements en berge

Objectif des travaux

Cette action avait pour objectif d’assurer une intervention éventuelle sur 11 érosions susceptibles de se dégrader et de mettre en péril des biens publics (bâti, ouvrages de franchissement, routes…) et de supprimer 2 enrochements non essentiels qui protègent des biens privés (parcelle en déprise, zone forestière…).

Cette action répond à deux objectifs : gérer de concert les problématiques hydrauliques et hydromorphologiques et préserver la mobilité latérale et les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau. Elle correspond au plan de gestion de la morphologie et du transport sédimentaire et à la fiche action B1_e6 « Gestion des enrochements en berge ».

Evaluation des travaux

Présentation des sites, nature et bilan technique des travaux

2 sites ont été traités pendant la durée du Contrat Territorial, tous les deux sur la Toranche dans la traversée de St-Cyr-les-Vignes le long de la route du pont, il s’agit d’enrochements soutenant cette dernière.

Les travaux ont été réalisés en 2018 suite à la crue de 2016 qui avait fragilisée ces 2 aménagements.

- Le premier site est situé au droit du stade de foot. Les travaux ont consisté à démonter l’enrochement en place et à le remonter avec une liaison bétonnée et en le fixant avec une fascine de Saules au contact avec le lit. L’objectif était à la fois de protéger la berge qui soutient la route par enrochement et de constituer un pied de lit capable d’encaisser les coups d’eau avec la technique de la fascine.

Photo 44 : Enrochement sur la Toranche vers le Pont à St-Cyr-les-Vignes avant travaux, juste après travaux et en 2021. (Source SMAELT)

- Le second est situé quelques centaines de mètres plus en amont au droit de la clinique vétérinaire. L’enrochement en place qui était très dégradé a uniquement été démonté et remonté de manière à jouer son rôle.

Photo 45 : Vue de l’enrochement vers la clinique vétérinaire de St-Cyr-les-Vignes sur la Toranche en 2021 (Source SMAELT)

Les deux aménagements jouent bien leur rôle, on notera toutefois que l’enrochement situé au droit du terrain de foot s’est légèrement vidé sur le dessus sans remettre totalement sa stabilité en cause.

Bilan des actions réalisées

Le programme prévisionnel prévoyait d’intervenir pour reprendre 11 enrochements problématiques et pour supprimer 2 enrochements non appropriés car protégeant uniquement des biens privés (parcelles en friches et zone forestière) au détriment de l’espace de liberté des cours d’eau.

Finalement, il y a eu 2 reprises d’enrochement sur la Toranche soit un taux de réalisation de 15% par rapport au programme prévisionnel. Ces deux interventions se situent sur des secteurs pré-identifiés dans le cadre de la programmation initiale.

A noter qu’un chantier a été réalisé sur le Panissières, il s’agit de la reprise du mur protégeant le pont vers la station d’épuration. Mais ces travaux ont été comptabilisés dans la partie génie végétal car le mur n’a pas été conforté par un enrochement mais par une fascine.

Tableau 21 : comparaison entre le nombre d’enrochements prévus par cours d’eau et la réalisation durant le Contrat Territorial.

| Cours d’eau | Nombre de reprise d’enrochement prévu | Nombre de reprise réalisé | Nombre de suppression d’enrochement prévue | Nombre de suppression d’enrochement réalisé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toranche | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Soleillant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Panissières | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Loise | 1 | 0 | 1 | 0 |

Indicateurs d’évaluation

La fiche action prévoyait plusieurs indicateurs d’évaluation :

- Evolution du profil en travers : suivi de l’évolution de l’érosion au droit de l’enjeu protégé, suivi visuel et photographique des conséquences induites sur le profil amont et aval et de la reprise des aménagements.

- Aménagement des berges et du lit : nombre d’aménagements réalisés par rapport au nombre prévu.

Le premier indicateur prévu n’a pas été mis en place à la suite des différentes interventions. Concernant le dernier indicateur, il y avait 11 interventions inscrites au programme d’action, 2 ont été réalisées, toutes les deux sur des secteurs identifiés dans la fiche action.

Conclusion

L’action de gestion des enrochements a très peu été mise en œuvre dans le cadre du Contrat Territorial.

2 reprises d’enrochements ont été réalisées sur la Toranche le long de la route du pont à St-Cyr-les-Vignes. Les travaux semblent atteindre leur objectif de protection de biens publics.

Il conviendra d’attendre quelques années pour évaluer plus durablement ces travaux étant donné qu’il n’y a pas eu de crue importante depuis leur réalisation.

Une réflexion plus globale pourrait être menée sur la Toranche au niveau de la route du pont afin de trouver des solutions plus durables pour la pérennité de la voirie.

## Evaluation par volet

### Objectifs du volet A

| Volet | Enjeux / Objectifs | Code | Sous-objectifs | Principales actions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Amélioration de la qualité des eaux superficielles | A1 | Réduire la pollution d’origine domestique | Amélioration du fonctionnement des réseaux, diagnostic des réseaux, Amélioration du traitement des eaux usées, Inciter la rénovation des dispositifs d’assainissement autonomes non conformes… |
|  |  | A2 | Fiabiliser l’assainissement industriel | Aucune action dans le cadre de ce Contrat |
|  |  | A3 | Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en provenance des zones imperméabilisées (hors pesticides) | Aucune action dans le cadre de ce Contrat |
|  |  | A4 | Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en provenance de l’agriculture | Inciter l'installation d'abreuvoirs, aménager les points d'accès au cours d'eau par le bétail, Promouvoir la préservation ou la réhabilitation des berges et des zones humides. Diagnostiquer la conformité des bâtiments d'élevage, poursuivre les de mise aux normes des installations de stockage d'effluents. |
|  |  | A5 | Réduire les pollutions par les phytosanitaires | Modifier les pratiques concernant l’usage des phytosanitaires. Sensibiliser les acteurs de la profession agricole et des collectivités sur les évolutions réglementaires. Suivi qualitatif sur les eaux superficielles Accompagner les exploitations vers la conversion en agriculture biologique. |

### la contribution des actions du volet A aux orientations fondamentales et mesures du SDAGE

- Concernant la pollution domestique : Le territoire était concerné notamment par le respect de la Directive « Eaux Résiduaires Urbaines » (ERU) : création d’une nouvelle station. Malgré quelques dysfonctionnements toujours recensés, la conformité des stations d’épuration à cette directive s’améliore et sera encore plus aboutie avec la construction de la nouvelle STEP de Feurs).

Une mesure demandait la création ou la réhabilitation de réseau d’assainissement pour toutes les tailles de station hors directive ERU. Plus de 3 km de réseaux ont été créés ou réhabilités pendant la durée du Contrat.

Enfin, en réponse à la mesure visant à équiper une STEP d’un traitement suffisant hors Directive ERU, plusieurs stations vieillissantes ou fonctionnement mal ont été remplacées.

Concernant les pesticides et les pollutions agricoles : le PDM du SDAGE identifiait plusieurs mesures visant à limiter les apports en fertilisants et/ou à utiliser des pratiques adaptées de fertilisation au-delà des exigences de la Directive nitrates, mettre en place des pratiques pérennes, limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire, et réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles.

Afin de répondre à ces objectifs, le contrat territorial avait défini des actions spécifiques sur ces thématiques ayant conduit à quelques réalisations contractualisation à des réductions d’utilisation de pesticides, deux conversions à l’agriculture biologique, des accompagnements pour mieux gérer les effluents, pour la durabilité des exploitations….

- Concernant les pollutions diffuses hors agriculture : le PDM identifiait une mesure visant à limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives, ce qui a été fait en incitant les collectivités à mettre en place des plans de désherbage et à investir dans du matériel alternatif.

- Aucune mesure ne concernait les pressions liées aux micropolluants.

En conclusion,  Les actions du volet A du contrat de rivière ont ainsi largement contribué à la mise en œuvre des prescriptions et mesures du SDAGE.

VOLET A – AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

OBJECTIFS : Réduire la pollution d’origine agricole \\ Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en provenance de l’agriculture \\ Réduire les pollutions par les produits phytosanitaires

A propos des objectifs et de la stratégie développée Les objectifs étaient-ils pertinents par rapport à la situation initiale et aux enjeux ? La stratégie développée apparaissait-elle cohérente avec les enjeux identifiés et avec les autres politiques éventuelles ? Les objectifs étaient-ils cohérents entre eux ?

- Sources principales de pollution identifiées en s’appuyant sur les études préalables, notamment au moyen de l’étude qualité des eaux - .Objectifs pertinents par rapport aux enjeux du territoire : pressions identifiées en regard de la sensibilité des cours d’eau etdéfinition d’un programme d’action tenant compte des pressions et des moyens des collectivités pour y remédier. - Stratégie cohérente reprennant les enjeux liés à la qualité de l’eau et les capacités des maîtres d’ouvrages identifiés à réaliser les travaux durant le Contrat Territorial qui comporte des actions sur l’assainissment, les pollutions diffuses et les produits phytosanitaires et qui n’a pas retenu les pollutions industrielles et des zones imperméabilisées car jugées moins prioritaires au moment de la moise en place du Contrat.

Assainissement collectif : Des dysfonctionnements de stations d’épuration et réseaux problématiques identifiés (stations non conformes et ou vieillissantes) et prise en compte de la capacité technique et financière des maîtres d’ouvrage à réaliser les travaux dans les 5 ans du Contrat Territorial.

Assainissement non collectif : Prise en compte de cette pression en raison de la sensibilité des petits cours d’eau aux pollutions en période d’étiage (capacité d’auto-épuration limitée par des débits très faibles). Mais pas d’indentification de points noirs proches des cours d’eau : stratégie uniquement basée sur le nombre d’installations non conformes.

Pollutions diffuses d’origine agricole : - Enjeu et pressions bien identifiés en s’appuyant sur des données (étude qualité d’eau, étude agricole du bassin versant), les zonages règlementaires (zone vulnérable nitrates) et la concertation avec la profession agricole. Une stratégie de développement d’une animation territoriale pertinente du point de vue des acteurs du territoire. - Une ébauche de stratégie d’accompagnement à l’évolution des pratiques basée sur un ensemble d’actions pilotes destinées à amorcer une dynamique mais plus ou moins lisible des acteurs du territoire et qui mérite d’être affinée à partir des résultats de l’expérience. - Une stratégie agricole centrée sur des diagnostics d’exploitation généraux qui ne constituent pas un levier suffisant pour susciter l’intérêt des exploitants à l’évolution des pratiques.

Pollution par les produits phytosanitaires : - Enjeu inscrit à la programmation malgré un manque de données sur le sujet mais en lien avec les enjeux du territoire. Stratégie cohérente permettant d’obtenir les données manquantes par un suivi spécifique mais également de sensibiliser les acteurs et d’inciter les collectivités à réduire l’usage des produits phytosanitaires et à la conversation des agriculteurs à l’Agriculture Biologique. - Mais un besoin d’accompagement des collectivités pas pris en compte pour accompagner les collectivités.

VOLET A : - Objectifs cohérents avec les prescriptions du SDAGE et de son PDM (cf. paragraphe précédent), dont le contrat se fait le relais opérationnel.

A propos des moyens mobilisés et des actions mises en œuvre Les moyens mobilisés étaient-ils cohérents avec les objectifs retenus ? Les actions définies étaient-elles à la hauteur des ambitions affichées ? Les actions engagées ont-elles été à la hauteur des objectifs et des actions prévues ?

Volet A : Montant prévisionnel important (près de 13 M€ destinés au volet avec une majorité flêchée vers l’assainissement collectif qui nécessite des moyens financiers importants et des moyens importants pour les volets agricoles et phytosanitaires en cohérence avec les pressions.

Assainissement collectif : Taux de réalisation moyen (50 %) en regard de la programmation mais à mettre en lien avec un contexte particulier de remontée de compétences aux EPCI qui a entrainé des hésitations et des reports dans les programmations de travaux. - Des travaux importants réalisés sur les réseaux, remplacement de stations viellissantes, des études en cours afin de réhabiliter certains systèmes d’assainissement dans les années à venir et de nombreux travaux hors contrat sur le bassin versant, les actions non réalisées sont majoritairement des études qui seront reprogrammées dans le temps. - Une structuration de l’assainissement collectif en cours avec la prise de compétence de deux EPCI sur 3 avec une réflexion sur les actions prioritaires à mener et des moyens mutulaisés.

Assainissement non collectif : Taux de réalisation moyen (45%) lié un contexte particulier sur le bassin versant : une multiplicité de maîtres d’ouvrages en 2017 et deux transferts de compétence en 2018 et 2019. - Des aides financières à la réhabilitation réduites puis supprimées par les financeurs (AELB, Région) en cours de contrat. Une nouvelle structuration de l’ANC avec un interlocuteur unique : le SIMA COISE (si l’on excepte 3 communes de la COPLER) qui permettra d’être plus efficace dans la connaissance des points noirs.

Pollutions diffuses d’origine agricole : - Taux de réalisation satisfaisant (67%) avec au final peu d’actions qui ne seront pas programmées. - Un premier ensemble d’actions du SMAELT à destination du secteur agricole bien reçu par les acteurs du territoire - L’amorce d’une dynamique d’intervention du SMAELT sur la question de l’évolution des pratiques agricoles au regard des enjeux eau dans le territoire - Un montant de dépenses très faible par rapport au prévisionnel (9,42% pour le volet adaptation des exploitations aux pratiques respectueuses). - Un objectif de réalisation des diagnotics d’exploitations revu à la baisse au moment du dépôt de demande de subvention. Une localisation des dignostics très ciblée autour d’une seule zone géographique et d’un groupe déjà dynamique sur la partie Rhône. Une mise en œuvre contrainte par plusieurs facteurs : - Une difficulté à caler un mode opératoire dans la mise en œuvre du partenariat (qui reste plus ou moins satisfaisant) - Le partenariat : le retard pris du fait de la mise en place du partenariat avec les Chambres d’Agriculture (un démarrage des actions en 2018), le turn over au sein des animateurs des Chambres d’Agriculture dédiées à l’animation du volet agricole (nécessité d’adaptation aux nouvelles missions). - Les diagnostics d’exploitation généralistes peu intéressants pour les agriculteurs contrairement à des entrées thématiques spécifiques jugées plus motivantes - Un conditionnement de l’accompagnement individuel par la réalisation préalable des diagnostics. - La multiplication des sollicitations auprès de la profession agricoles par des acteurs différents sur des thèmes et des territoires proches ne facilitant pas la lisibilité des actions et des acteurs. - Des partenaires qui n’ont pas les mêmes échelles d’interventions territoriales ni les mêmes pratiques d’intervention (approche individuelle versus approche collective, par exemple). - Des difficultés à entrer en contact avec la référente agricole de l’Agence de l’Eau et des délais de décision d’attributions de financements qui ont compliqué la mise en œuvre des actions et les engagements financiers des maîtres d’ouvrage (avance de trésorerie). - Une animation confiée aux Chambres mais un temps de travail important de l’animatrice du Contrat pour assurer la coordination des actions et la mise en œuvre des actions non portées par les chambres. Cela constitue un dédoublement de l’investissement d’animation non efficient et au détriment des autres volets du contrat territorial - Un très bon retour sur les journées de formation collectives de la part de la profession. - Une bonne articulation entre leSMAELT et le contrat de captage de Balbigny qui a permis a au territoire de bénéficier de la bonne dynamique d’animation du captage.

Pollution par les produits phytosanitaires : Un taux d’engagement important des actions prévues (80%) et un montant financier engagé proche des 100% mais surtout lié à l’achat de matériel alternatif par les collectivités les plus importantes du territoire. - Un contexte réglementaire favorable mais une absence d’accompagnement des collectivités alors qu’il existe un besoin (sensibilisation enjeux, formation agents, acquisition de matériel, communication à destination des administrés, etc.). - Une première démarche de suivi des pesticides qui permettra d’engager un dialogue avec tous les acteurs une fois les résultats connus. Certaines actions réalisées à minima comme la converstion à l’agriculture biologique :182 j ours de travail prévus avec suivis collectifs, accompagnements individuels et suivi de parcelles témoins: action réalisée en 2 jours sur la base d’une demi-journée d’information collective. Uniquement 2 conversions « bio » dans le cadre du PAEC Plaine du Forez.

A propos des résultats et des effets Quels résultats obtenus en termes d’efficacité et d’efficience des actions ? Quels effets visibles sur le bassin versant ? Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des objectifs fixés (efficacité) et des moyens mobilisés (efficience) ? Dans quelle mesure s’inscrivent-ils dans le long terme (durabilité) ?

Assainissement collectif : Des systèmes d’assainissement réhabiltés qui fonctionnent bien (Respect des normes de rejet et bonnes capacités épuratoires), plus de trois kilomètres de réseaux mis en séparatifs et des rejets directs des déversoirs d’orage qui ont tendance à diminuer au fil des travaux Quelques stations impactantes pour les milieux qui n’ont pas pu être réabilités dans les 5 ans (Haute-Rivoire, Viloay, Bussières) - Des systèmes d’assainissements qui restent majoritairement sensibles aux épisodes pluvieux. - Une réflexion sur le moyen terme des actions à engager qui se structure sur le territoire et des actions reportées qui restent d’actualité et des actions prévues dès 2022 sur certaines stations (Haute-Rivoire). - Une action de réduction des micro-polluants par l’activité industrielle engagée sur le territoire de CCMDL non directement liée au contrat territorial mais qui pourra en renforcer les effets Des résultats sur la qualité de l’eau non encore connus et en attente de la fin de l’étude bilan qualité de l’eau.

Assainissement non collectif : Des systèmes réhabilités et moins impactants malgré un contexte changeant (transferts de compétences multiples en 5 ans et abandon des aides publiques), pas de suivi sur les points noirs. - Des résultats difficiles à mesurer en raison de l’absence de données initiales.

Pollutions diffuses d’origine agricole : - Une interrogation sur l’efficacité des actions engagées au regard du faible nombre d’exploitatins touchées et de l’absence suivi des changements de pratiques engagés ou non. - Les actions agricoles ont permis de mieux faire connaitre le thème de la préservation de la ressource et des milieux aquatiques et le SMAELT sur le territoire auprès des exploitants ayant participé aux différentes actions. - Des acteurs qui reconnaissent le SMAELT comme intervenant légitime sur les questions de pollutions diffuses agricoles. - Un partenariat qui s’est progressivement mis en place (SMAELT / Chambres d’agricultures), qui a permis à deux « structures » de mieux se connaître et laissant espérer une poursuite des opérations engagées ou amorcées - une animation agricole déjà en place sur le territoire et des acteurs qui commencent à se connaitre et à travailler ensemble sur le territoire. Un partenariat engagé. - Des effets pas encore connus (attente des données qualité d’eau 2021) mais certainement limités vu le faible taux d’exploitations touchées dans ce premier Contrat Territorial. Des suivis des changements de pratiques à prévoir pour la suite et des accompagnements individuels plus adaptées aux attentes et au contexte (sur la conduite des prairies par exemple).

Pollution par les produits phytosanitaires : - Des communes majoritairement engagées dans la démarche avant la signature du Contrat Territorial : uniquement 4 plans de désherbage réalisés sur la durée du Contrat. - Un bilan financier qui s’explique par des investissements dans du matériel alternatif importants par les grosses collectivités et un effet certain de la règlementation. Quel accompagnement pour les plus petites collectivités moins à même d’investir dans du matériel. La faiblesse des conversions à l’agriculture bilogique par rapport aux objectifs en lien avec le manque de moyens mis en face de cette action. Mise en place d’un premier véritable suivi des produits phytosanitaires.

Evolution de la qualité / état des eaux à confirmer par l’interprétation des dernières campagnes de suivi 2021 - Une qualité générale qui demeure préservée sur la Charpassonne et le Fontbonne. Des dégradations de la qualité de l’eau sur la Toranche et le Garollet. - Question de la faiblesse des débits qui peut mettre à mal les efforts entrepris. - Une amélioration possible ( à vérifier dans le temps) concernant les pesticides à usages non agricoles sur les cours d’eau en lien avec la Loi Labbé.

### Objectifs du volet B

| Volet | Enjeux / Objectifs | Code | Sous-objectifs | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques | B1 | Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques | Limiter le réchauffement de l’eau, entretenir et améliorer l’état sanitaire et la diversité des boisements existants, lutter contre les espèces végétales invasives ou indésirables. Réduire l’impact hydrologique des plans d’eau sur les têtes de bassin versant Préserver ou restaurer les zones humides Restaurer activement les berges et le lit des cours d’eau et améliorer la diversité des habitats Limiter l’ensablement des cours d’eau. Améliorer la continuité écologique Limiter l’érosion du lit et des berges… |
|  |  | B2 | Préservation face au risque inondation | Aucune action dans ce contrat |
|  |  | B3 | Gestion équilibrée de la ressource en eau | Préservation des zones humides Préservation des débits d’étiage Amélioration des pratiques d’irrigation et économie d’eau Amélioration des connaissances et concertation sur le stockage hivernal |

### la contribution des actions du volet B aux orientations fondamentales et mesures du SDAGE

- Concernant l’altération de la continuité écologique : le contrat territorial avait identifié les ouvrages prioritaires sur lesquels des interventions avaient été programmées et ont été pour la plupart réalisées, permettant de décloisonner des linéaires importants de cours d’eau ;

- Concernant la dégradation morphologique : le PDM du SDAGE demandait la réalisation d’opérations restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes, une opération de grande ampleur a été réalisée sur la Pothière : restauration de la continuité écologique, mise en défens et restauration d’une zone humide et une sur le Thoron avec remise en fond de talweg, mise en défens, plantation, préservation de zones humides et points d’abreuvement.

- Concernant la réalisation d’une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques : une étude préalable a servi de base à la réalisation d’actions de gestion de la végétation de berge et des actions ponctuelles sur les érosions.

- Enfin, le PDM comprenant aussi des mesures visant à - réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines- Une opération était prévue sur la Charpassonne mais n’a pas pu être réalisée (décès du propriétaire).

- Concernant l’hydrologie, le programme de mesure prévoyait de réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la réglementation : aucune action sur ce thème n’a été mise en place dans le contrat territorial.

- Les actions du volet B1 du contrat territorial ont ainsi contribué à la mise en œuvre des prescriptions et mesures du SDAGE.

- Les actions du volet B3 du contrat territorial n’ont pas contribué à la mise en œuvre des prescriptions et mesures du SDAGE

VOLET B– AMELIORATION dU FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES

OBJECTIFS : Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques \\ Gestion équilibrée de la ressource en eau

A propos des objectifs et de la stratégie développée Les objectifs étaient-ils pertinents par rapport à la situation initiale et aux enjeux ? La stratégie développée apparaissait-elle cohérente avec les enjeux identifiés et avec les autres politiques éventuelles ? Les objectifs étaient-ils cohérents entre eux ?

Objectifs et enjeux pertinents basés sur des études préalables très complètes (diagnostic du fonctionnement écologique et morphologique des cours d’eau, étude adéquation besoins / ressources). - Identification d’objectifs pertinents par enjeux (gestion de la ripisylve, des espèces invasives…sous-objectif dédié à la gestion quantitative qui reprend les conclusions de l’étude adéquation besoins/ressource). - Une stratégie adaptée au territoire qui tient compte des collectivités adhérentes et de la programmation initiale.

Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques : - 5 plans de gestion destinés à répondre aux enjeux du territoire et à décliner un programme d’actions permettant d’atteindre les objectifs de restauration de milieux aquatiques. Un diagnostic complet des pressions sur les milieux aquatiques avec un programme d’actions, qui s’il était entièrement réalisé, aurait permis d’atteindre le bon état des milieux. Une programmation pluriannuelle de travaux très complète et très détaillée ; trop ambitieuse pour être réalisable en 5 ans et qui aurait dû être retravaillée au regard des moyens humains disponibles. - Une stratégie pragmatique de mise en œuvre des actions basée sur un fonctionnement par cours d’eau. Cette approche consiste à réaliser les différentes des actions prévues sur un même cours d’eau avant de passer à un autre cours d’eau. Elle permet de capitaliser la confiance et la collaboration acquise auprès des acteurs locaux sur un cours d’eau pour y réaliser plusieurs actions. Mais stratégie qui ne permet pas de maintenir une présence sur un cours d’eau une fois les travaux terminés. - Une approche intégrant des dimensions importantes de communication et de concertation avec les acteurs concernés.

Gestion équilibrée de la ressource en eau : - Programmation basée sur les conclusions de l’étude adéquation besoins/ressources qui allie à la fois l’amélioration de la connaissance, de la sensibilisation et de la concertation et des actions concrètes. - Une intégration pertinente de cette thématique à la programmation compte tenu des enjeux du territoire

Une bonne complémentarité entre le volet dédié à la qualité des eaux superficielles et le volet consacré au fonctionnement des milieux aquatiques. Ll’amélioration du fonctionnement morphologique des milieux permet aux cours d’eau de retrouver des moyens d’auto-épuration et la gestion quantitative est importante pour la dillution, notamment pour des milieux qui souffrent d’étiages sévères. Il

A propos des moyens mobilisés et des actions mises en œuvre Les moyens mobilisés étaient-ils cohérents avec les objectifs retenus ? Les actions définies étaient-elles à la hauteur des ambitions affichées ? Les actions engagées ont-elles été à la hauteur des objectifs et des actions prévues ?

- Un programme d’actions défini en cohérence avec les objectifs de restauration des milieux et de gestion de la ressource. - Un montant prévisionnel en adéquation avec la programmation très ambitieuse du volet B1 « Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiqes » et appuyé sur le chiffrage précis des études préalables.

Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques : - Un taux de réalisation correct (68 %), avec toutefois un engagement financier bien moindre que prévu initialement (32%) lié au fait que certaines actions lourdes n’ont pas été réalisées et que d’autres actions ont été moins traitées (érosions, enrochement) Le chiffrage de certaines actions était peut-être sur-estimé (suppression d’ouvrages à vocation hydraulique) et la réalité des prix suite aux consultations. - La stratégie d’intervention par cours d’eau a permis de concilier la programmation initiale, la stratégie propre de la structure, la réalité de terrain (notamment les opportunités) et d’aboutir à un bon niveau de réalisation. - Une continuité au poste de technicien de rivière qui permet de capitaliser l’expérience et l’insertion dans le territoire 3 changements de chef d’équipe et 1 changement de chef d’équipe adjoint qui ont entrainé des retards dans les réalisations. - Une approche combinant des travaux avec une équipe en régie ET avec des entreprises extérieurespermettant de dédoubler les actions. - En lien avec la volonté des élus, une montée de l’équipe en compétence avec des investissements en moyens matériels au fil des années (tracteur, broyeur, véhicules, enfonce pieux…). - Des actions souvent ciblées sur la restauration des zones à fort enjeux biodiversté ( axe Fontbonne, Charpasssone, tête de bassin du Bernand) et sur le chantier de suppression du plan d’eau de la Pothière sur la Poyat mais quid des cours d’eau urbains (avec un potentiel écologique moindre).. - Une stratégie de communication et de concertation qui s’est développée au cours de la mise en œuvre du contrat et qui a eu des impacts positifs sur les réalisations. Elle a notamment permis d’aboutir à des résultats sur des sites complexes (Exemple : l’intervention sur la Vesne). Elle est reconnue par les acteurs du territoire et perçue comme déterminante de la capacité du SMAELT à obtenir des résultats sur le volet.

Gestion équilibrée de la ressource en eau : - Taux de réalisation moyen (50% dont 29 % d’opérations programmées). - Des montants d’engagement financiers très faibles : 7% des dépenses prévisionnelles en adéquation avec le taux de réalisation moyen. le territoire était-il prêt à ce moment-là à s’approprier cette thématique ? Des actions terminées, en cours ou engagées souvent à minima ou tardivement. - Des actions sur les zones humides qui ont bénéficié de la dynamique du volet B1 palliant ainsi le manque de moyens humains alloués à ce volet. - Une insertion du SMAELT dans le paysage des acteurs de la gestion quantitative de la ressource : Le SMAELT est partie prenante de l’accompagnement de différents projets sur le stockage de la ressource actuellement encore en phase d’études. Cela a contribué à un rapprochement entre les différentes parties prenantes et a permis d’aboutir à des projets co-construits. - Les points de vue des élus par rapport au rôle du SMAELT vis-à-vis de la cette thématiquene sont pas encore clarifiés. Différents partenaires techniques et financiers (dont l’Agence de l’eau ou la DDT du Rhône) valorisent cette évolution du rôle du SMAELT.

A propos des résultats et des effets Quels résultats obtenus en termes d’efficacité et d’efficience des actions ? Quels effets visibles sur le bassin versant ? Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des objectifs fixés (efficacité) et des moyens mobilisés (efficience) ? Dans quelle mesure s’inscrivent-ils dans le long terme (durabilité) ?

Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques : Des effets déjà visibles pour la continuité écologique, confirmés par la Fédération de Pêche de la Loire qui met en lumière l’efficacité des effacements d’ouvrages sur les populations piscicoles de la Charpassonne. Des effets visibles sur les ripisylves ayant fait l’objet de restauration ou sur les secteurs mis en défens. Le chantier du Thoron a été un exemple de conciliation des usages et des milieux (remise en fond de vallon avec préservation de milieux humides tout en améliorant les conditions d’exploitation des parcelles et l’abreuvement du bétail. - Des cours d’eau ou des thématiques moins traitées (entretien, cours d’eau urbains) rendant l’action du SMAELT moins visible. - Une ripisylve de plus en plus fragilisée par la Chalarose du Frêne qui pose la question de la gestion de cette maladie et de la durabilité des ripisylves. - Des effets sur les milieux et notamment sur les populations piscicoles impactés par les sécheresses à répétition. Question de la résilience des milieux et de l’atteinte des objectifs si la question quantitive n’est pas traitée dans l’avenir Les réalisations du SMAELT dans le cadre du volet de restauration de la fonctionnalité des cours d’eau ont permis au syndicat d’augmenter significativement sa visibilité et sa crédibilité auprès des acteurs du bassin versant. Son approche est globalement perçue comme efficace et de qualité. Des interrogations persistent chez certains acteurs (comme dans beaucoup d’autres bassins versants) concernant les techniques cherchant à restaurer, autant que possible, le fonctionnement naturel du cours d’eau.

Gestion équilibrée de la ressource en eau : - Pas d’effets visibles du fait du faible taux de réalisation des actions prévues à ce sous-objectif. - Une démarche de concertation engagée autour du stockage hivernal, mais des projets longs à mettre en œuvre et pas toujours lisibles. Mais une difficulté à mesurer les effets de la présence du SMAELT dans le suivi de ces projets (rôle, attentes, place à donner à la structure…) - Pas d’animation vraiment dédiée à ce sous-objectif avec des thèmes en lien avec les milieux (zones humides), des thèmes liés aux débits qui a compliqué l’appropriation de ce volet par l’animatrice et le technicien de rivière. - Une première approche de la question quantitative concertée sur le territoire qui peut servir de base pour l’avenir (habitudes de travail ensemble, d’écoute, sensibilisation sur la question du partage de l’eau, meilleure connaissance mutuelle entre les acteurs…). - Le SMAELT est entré dans ce paysage d’acteurs et élargit son champ d’intervention sur des thématiques qui sont de sa compétence.

### Objectifs du Volet C

| Volet | Enjeux / Objectifs | Code | Sous-objectifs | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Coordination, animation, communication et suivi | C1 | Impliquer, associer et sensibiliser les acteurs et les usagers de la ressource | Sensibiliser et accompagner les riverains, le grand public, les agriculteurs, les scolaires, les élus vers les bonnes pratiques Travailler sur l’appropriation de la démarche par les acteurs de terrain Communiquer à destination des élus locaux, du grand public et des scolaires |
|  |  | C2 | Assurer le suivi et le bon déroulement du contrat | Animer la mise en œuvre de la démarche, mettre en place des indicateurs et évaluer le Contrat. |

### la contribution des actions du volet C aux orientations fondamentales et mesures du SDAGE

Le programme de mesure du SDAGE prévoyait de :

- Mettre en place ou renforcer un SAGE : le Contrat Territorial est inclus dans le périmètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes.

- Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE) : Le Contrat Territorial est un outil de gestion concerté qui réunit tous les acteurs concernés autour d’un Comité de Pilotage.

- Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou animation : des actions de sensibilisation du grand public et des scolaires ont été mises en œuvre pendant le Contrat Territorial.

- Les actions du volet C du contrat territorial ont ainsi contribué à la mise en œuvre des prescriptions et mesures du SDAGE.

VOLET C – COORDINATION, animation, COMMUNICATION ET SUIVI

OBJECTIFS : Impliquer, associer et sensibiliser les acteurs et les usagers de la ressource \ Assurer le suivi et le bon déroulement du Contrat

A propos des objectifs et de la stratégie développée Les objectifs étaient-ils pertinents par rapport à la situation initiale et aux enjeux ? La stratégie développée apparaissait-elle cohérente avec les enjeux identifiés et avec les autres politiques éventuelles ? Les objectifs étaient-ils cohérents entre eux ?

- Objectifs et enjeux pertinents pour favoriser l’appropriation des actions par le grand public et pour faire vivre la démarche. Deux sous-objectifs distincts : un portant sur la communication, l’autre sur les moyens à mobiliser pour animer la démarche. - Pertinence de l’objectif de sensibilisation ainsi que de l’objectif de faire connaître l’action du SMAELT au plus grand nombre. - Une sensibilisation confiée à un prestataire extérieur pour valoriser des connaissances et un savoir-faire dans le domaine de la sensibilisation.

A propos des moyens mobilisés et des actions mises en œuvre Les moyens mobilisés étaient-ils cohérents avec les objectifs retenus ? Les actions définies étaient-elles à la hauteur des ambitions affichées ? Les actions engagées ont-elles été à la hauteur des objectifs et des actions prévues ?

Impliquer, associer et sensibiliser les acteurs : - Un très bon taux d’engagement des actions (84 %) au regard des ressources humaines disponibles : création de supports de communications pour rendre le travail visible (panneaux, logo, flocage…) et adaptés aux besoins des acteurs (plaquette sur les haies et la mise en défens des cours d’eau réalisée car il y avait une demande émanent du territoire). - Utilisation des supports numériques pour communiquer : création d’un site internet (même si la prise en main de l’outil est délicate) et d’une page Facebook mise à jour régulièrement et suivie par plus de 230 personnes. - Un programme de sensibilisation des scolaires qui a permis de sensibiliser 595 élèves du bassin versant (sans compter l’année 2020). Cette action est perçue positivement par les acteurs du territoire (élus, acteurs de l’environnement et acteurs de l’éducation). L’ampleur des actions de sensibilisation menées dans le cadre du contrat est réduite par rapport aux demandes sur le territoire. Les acteurs du secteur de l’environnement souhaitent intervenir davantage (et auprès de différents publics).

Assurer le suivi et le bon déroulement du Contrat : - Un binôme chargée de mission / technicien de rivière stable pendant toute la durée du Contrat avec des missions ien réparties (pilotage du volet B1 pour le technicien et animation générale du Contrat, rapport avec les partenaires et animation des autres volets pour la chargée de mission) et une équipe rivière internalisée au sein du Syndicat et capable de mener des actions en régie. - Un poste d’assistante administrative peu opérationnel sur les premières années du Contrat qui n’a pas permis à l’animatrice de bénéficier du soutien administratif nécessaire. L’arrêt de l’agent titulaire du poste a obligé l’animatrice à prendre en charge une partie des missions en attendant la mise en place d’une solution de remplacement. - Le poste d’animateur agricole à plein temps prévu dans la cellule d’animation n’a pas été créé et une animation agricole confiée aux deux chambres d’agriculture mais qui a nécessité un temps de travail pour l’animatrice générale sur cette thématique au détriment d’autres thèmes (zones humides, communication, animation du volet A…). - Cellule d’animation globalement sous-dimensionnée avec une animatirice également directrice d’une collectivité et d’un Atelier Chantier d’Insertion : missions chronophages au détriment de l’animation globale du Contrat. - Des personnes référentes compétentes et spécialistes des thématiques dont elles ont la charge. La division du travail est par ailleurs claire et les compétences sont très complémentaires avec une organisation est basée sur une forte autonomie de chaque membre de l’équipe et d’une coopération selon les nécessités de chacun des projets. Des actions ont néanmoins dû être abandonnées faute de temps disponible.

A propos des résultats et des effets Quels résultats obtenus en termes d’efficacité et d’efficience des actions ? Quels effets visibles sur le bassin versant ? Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des objectifs fixés (efficacité) et des moyens mobilisés (efficience) ? Dans quelle mesure s’inscrivent-ils dans le long terme (durabilité) ?

- Une action encore trop réduite en termes de sensibilisation pour répondre aux besoins du territoire et favoriser les prises de conscience (ressource quantitative, pollution, pratiques respectueuses…) - Une augmentation de la visibilité et de la crédibilité du SMAELT sur son territoire, dans son domaine de compétence principalement du fait des résultats de ses actions, bien relayés par des supports de communication de qualité. - Un apprentissage significatif de l’équipe technique du SMAELT au cours de la mise en œuvre du contrat en termes de collaboration, de capacité à donner des résultats en tenant compte des contraintes, en termes de stratégies techniques et de concertation.

# EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DE LA PROCEDURE ET APPROPRIATION PAR LES ACTEURS

Voir rapport spécifique par Contrechamp.

# REPONSES AUX QUESTIONS EVALUATIVES

Dans quelle mesure les actions mises en œuvre sont-elles adaptées aux enjeux identifiés dans l’état des lieux du Contrat ?

Le bilan technique et l’évaluation du contrat font ressortir que le niveau d’atteinte des objectifs du contrat Territorial, et par conséquence le niveau de réponse aux enjeux identifiés sur le territoire, est bon, même si plusieurs réalisations restent à poursuivre voire à mettre en œuvre (sur l’assainissement, la gestion quantitative, les zones humides…).

- Sur le volet fonctionnalité des milieux aquatiques, le niveau de réponse semble tout à fait adapté, et a donné des résultats positifs.

- Sur le volet quantitatif, il est difficile d’en juger du fait que peu d’action ont été menées sur ce thème.

- Sur le volet agricole, l’évaluation soulève le besoin de co-construire plus fortement des actions intégrant plus directement la question de la qualité de l’eau et le fonctionnement des milieux aquatiques dans l’animation agricole.

Malgré la « jeunesse » de la structure sur le portage d’un contrat pluri-thématique, l’implication de tous (élus, partenaires, maîtres d’ouvrage et équipe technique) a permis de mener à bien plusieurs actions permettant de répondre aux objectifs (assainissement, pollutions diffuses, fonctionnalité des milieux…).

Dans quelle mesure les moyens financiers et humains déployés étaient-ils adaptés aux objectifs du Contrat ?

L’analyse des moyens financiers définis dans le Contrat Territorial montrent que les montants prévisionnels étaient adaptés aux objectifs du Contrat et qu’ils n’ont pas été un frein au développement des actions.

Les subventions allouées par les partenaires financiers ont été des leviers importants pour la mise en œuvre des actions, même si dans certains cas, la longueur/lourdeur des processus a semble-t ’il contraint le déploiement de certaines actions.

Du point de vue des moyens humains, l’équipe en charge de la mise en œuvre du Contrat était réduite par rapport aux enjeux et aux objectifs. Composée d’une Directrice / animatrice et d’un technicien de rivière, l’équipe n’était pas suffisante pour animer les différents volets du contrat territorial malgré la délégation de l’animation du volet agricole aux chambres d’agriculture.

La stabilisation de la cellule d’animation au cours de la mise en œuvre du contrat couplée à sa montée en compétence sur différents aspects (concertation, SIG) a été un facteur déterminant des résultats obtenus dans le cadre du contrat. En particulier, cela a permis d’atteindre des résultats intéressants sur le volet dédié à la fonctionnalité des cours d’eau et de permettre au SMAELT d’entrer dans de nouveaux champs d’action (l’accompagnement à l’évolution des pratiques agricoles, la gestion des dispositifs d’irrigation par retenues collinaires.

Dans quelle mesure la mise en place d'un Contrat sur le territoire est-elle cohérente, complémentaire, avec l'intervention d'autres acteurs publics ?

Le contrat territorial BRLT 2017-2021 a été la première procédure pluri-thématique portée par le SMAELT. Elle a donc obligé ce dernier à déployer son action dans d’autres secteurs que celui de l’entretien des cours d’eau qui reste sa compétence historique.

Cette nouvelle approche a été réalisée dans une période où les compétences des EPCI du territoire ont évolué (mise en place des PCAET, développement d’une thématique agricole sur CCMDL…).

Les articulations entre le contrat territorial et les autres politiques territoriales (aménagement du territoire, agriculture, inondations, etc.) sont en construction et leur approfondissement représente un enjeu important du prochain contrat.

Dans quelle mesure la démarche de Contrat a-t-elle favorisé la définition d'une stratégie et d'objectifs partagés avec les différents partenaires ?

Mis en œuvre dans une démarche partenariale, le Contrat territorial a amené un ensemble de partenaires et acteurs du territoire à partager des stratégies et des objectifs.

- Le partage d’objectifs et de stratégies a été particulièrement constructif avec les Fédérations de Pêche avec qui un partenariat de proximité s’est construit.

- Le partage de stratégies et d’objectifs demande tout particulièrement d’être travaillé avec les EPCI et les Chambres d’Agriculture. Avec les premières, il s’agit de construire des complémentarités porteuses pour le territoire en travaillant sur les compétences, les échelles territoriales, les stratégies, les modalités opérationnelles de collaboration. Avec les secondes, il s’agit de mettre en place les conditions d’une plus grande co-construction des actions d’accompagnement aux évolutions (de pratiques ou de systèmes) celle-ci doit permettre d’intégrer plus fortement les objectifs liés à l’eau (qualité, quantité, etc.).

Le partage de stratégies et d’objectifs doit également pouvoir s’étendre à d’autres acteurs (autres organismes spécialisés dans l’accompagnement des exploitations agricoles)

Dans quelle mesure le Contrat est-il cohérent, complémentaire avec la réglementation ?

Du fait de son caractère pluti-thématique, le Contrat Territorial doit être en cohérence et en conformité avec plusieurs règlementations (sur l’eau, l’assainissement, les travaux en rivière…). Par ailleurs, il favorise, à travers les actions menées, la mise en conformité de différents dispositifs du territoire par rapport à la règlementation (assainissement, pesticides, continuité écologique…).

Plusieurs leviers du contrat permettent cela :  la mobilisation d’aides financières pour inciter les différents acteurs mais également les dimensions de sur la négociation et la concertation. A ce titre, le Contrat est un outil facilitateur et complémentaire de la règlementation.

Dans quelle mesure les actions du contrat permettent-elles d'atteindre le bon état des eaux souhaité par la DCE ?

La réponse à cette question évaluative a été traitée par volet dans le document d’évaluation. La programmation initiale a été établis en tenant compte des objectifs du SDAGE, donc de la DCE.

Des actions ont été engagées sur les différentes composantes de la DCE : qualité l’eau et des milieux. Par conséquent, les actions mises en œuvre dans le cadre du contrat contribuent à l’atteinte du bon état des eaux en traitant de la qualité chimique et la qualité physique des milieux conformément à la DCE.

Dans quelle mesure les résultats attendus ont-ils été atteints ?

L’analyse technique, financière et du fonctionnement du Contrat permet de répondre en partie à cette question étant donné que toutes les données nécessaires ne sont pas disponibles (surtout sur le bilan de la qualité de l’eau).

Tous les objectifs n’ont pas été atteint notamment en termes de qualité et de quantité d’eau qui sont des actions nouvelles pour le territoire et le SMAELT. Toutefois les dynamiques sont lancées sur ces thématiques sur lesquelles il sera possible de s’appuyer lors des prochains contrats.

Au niveau fonctionnement des milieux, les résultats sont positifs pour la restauration de la ripisylve et de la continuité écologique par exemple, même si toutes les actions n’ont pas été menées, notamment en termes de restauration morphologique et du transport sédimentaire.

Dans quelle mesure les actions du contrat ont permis de diminuer ou de supprimer les pressions de pollutions ?

Toutes les données ne sont pas disponibles pour permettre de répondre pleinement à cette question.

Concernant les pressions sur la qualité de l’eau, malgré l’absence de données, on peut supposer que les actions entreprises auront un impact bénéfique cependant, l’échelle de cet impact n’est pas facilement mesurable sans donnée (échelle locale, au niveau d’un tronçon, d’un cours d’eau, effet immédiat, effet à plus long terme ?).

Certaines données partielles ou intermédiaires (données qualité de l’eau et suivi pesticides 2019) tendent à montrer que les effets des actions mise en œuvre dans ce volet ne sont pas encore visibles et que, dans certains cas, la situation s’est dégradée. Cela est observé sur certains tronçons de cours d’eau : la Toranche et le Garollet (dégradation liée aux nitrates).

Concernant le volet quantitatif la faible mobilisation sur ce domaine ne permet pas de penser que les actions liées au Contrat ont limité les pressions sur la ressource (mais elles ont au moins permis de faire se rencontrer et questionner les acteurs sur ce thème).

Concernant les pressions sur la fonctionnalité des milieux aquatiques, l’analyse technique et l’évaluation montrent les effets bénéfiques des actions menées dans le cadre du contrat territorial sur les milieux (continuité écologique, état sanitaire de la ripisylve, limitation du piétinement).

Les actions mises en œuvre ont-elles eu des effets négatifs imprévus ?

Les actions mises en œuvre n’ont pas eu d’effets négatifs imprévus : aucune remarque de ce type n’est remontée des entretiens avec les acteurs et partenaires de la mise en œuvre du Contrat.

L’analyse effectuée sur le terrain et les rencontres avec certains riverains montrent qu’au niveau technique, il n’y a pas non plus eu d’effets négatifs et bien perçues sur le terrain.

Les actions sont globalement perçues comme bénéfiques même si elles restent perfectibles (partenariat, association des EPCI, communication, concertation systématique sur les gros travaux…).

Dans quelle mesure les travaux de restauration de la continuité écologique (piscicole et sédimentaire) notamment ont-ils permis d’améliorer l’état des masses d’eau et la morphologie des milieux ?

Les actions de restauration de la continuité des cours d’eau (avec celles concernant la mise en défens) sont les actions qui ont été les plus développée lors de la mise en œuvre du contrat territorial.

Même s’il convient d’attendre quelques années pour en voir les effets, avec une incertitude liée aux effets du changement climatique, le bilan montre clairement l’impact positif de ces actions sur l’état des masses d’eau et des milieux.

Les actions menées sur la Charpassonne ou l’axe Poyat Fontbonne sont les plus abouties et ont montré leur efficacité. Un suivi de la Fédération de Pêche de la Loire permet de quantifier les résultats.

Pa ailleurs, les travaux ont permis de restaurer la continuité écologique sur un linéaire important à l’échelle du bassin versant. Cependant, certains ouvrages identifiés comme prioritaires restent aujourd’hui des « verrous » importants (seuil Nigay sur la Loise).

Dans quelle mesure les effets désirés sont-ils obtenus avec le moins de ressources possibles ?

L’analyse de la démarche montre que les différents maîtres d’ouvrage ont cherché à mobiliser de manière la plus efficiente possible les ressources pour atteindre les objectifs du Contrat.

Concernant la question des moyens humains affectés à la démarche, une réflexion a été menée sur la nécessité d’intégrer une animation agricole au sein du syndicat. Elle a abouti au choix de ne pas recruter un animateur, comme initialement prévu dans le but de ne pas démultiplier l’animation sur le territoire.

Ce choix est à discuter sur la base des résultats de l’évaluation et en vue de la prochaine programmation

D’un point de vue des moyens humains, la cellule technique a également suivi des formations, notamment en termes de Dialogue Territorial afin de monter en compétence.

La définition des besoins est également un élément qui a contribué à mobiliser les ressources à bon escient : définition des objectifs et des besoins à mettre en face.

Les effets désirés, notamment sur la partie travaux ont aussi été obtenus par mutualisation d’actions (notamment entre SMAELT et Contrat de Captage de Balbigny) mais également par les réponses aux marchés publics par des entreprises locales avec des tarifs attractifs.

Dans quelle mesure les acteurs et les partenaires ont-ils été associés au contrat ?

Le Contrat Territorial a été basé sur une logique partenariale avec les acteurs du territoire et plus particulièrement les Fédérations de Pêche et les Chambres d’Agriculture en raison de leurs compétences en lien avec les enjeux et objectifs du Contrat.

Ce partenariat a été réussi avec les Fédérations de Pêche et à permis de faire aboutir différentes actions.

Les différentes parties prenantes s’accordent à dire que le partenariat avec les Chambres d’Agriculture n’est pas pleinement satisfaisant car il n’a pas permis à chacune des structures de répondre à leurs enjeux et leurs objectifs propres.

Les autres partenaires ont été associés via les instances de pilotage du Contrat Territorial. Le Comité de Pilotage annuel a globalement satisfait les partenaires dans la manière dont il a été animé. Le pilotage technique du contrat complète bien le pilotage plus « politique » réalisé lors des comités de pilotage et commissions agricoles.

L’articulation avec les EPCI du territoire reste toutefois encore à construire afin d’intégrer pleinement l’outil Contrat Territorial et le SMAELT dans le paysage institutionnel local.

Quelle a été la dynamique du territoire et la perception du contrat par les acteurs du territoire ?

L’analyse de la démarche montre qu’il y a eu une dynamique croissante sur le territoire autour de la mise en œuvre du Contrat territorial : attente de mise en œuvre des premières actions, stabilisation de l’équipe du SMAELT (animatrice, technicien de rivière, chef d’équipe et chef d’équipe adjoint) qui a permis une montée en puissance des actions de terrain, définition du partenariat avec les chambres d’agriculture pour initier les premières actions agricoles… La mise en œuvre du contrat territorial et en particulier du volet dédié à l’amélioration de la fonctionnalité des cours d’eau a bénéficié d’une visibilité et d’une crédibilité croissante sur le territoire du fait des travaux réalisés mais aussi des efforts de communication et de concertation réalisés.

L’analyse du fonctionnement du Contrat met en évidence une perception positive de la démarche par les acteurs du territoire interrogés bien que tous les effets ne soient pas encore visibles (qualité de l’eau) ou que certaines actions ne soient pas lisibles par tous (actions agricoles).

Les actions engagées, la concertation mise en place, l’implication de l’équipe en charge du Contrat et la qualité des actions ont contribué à la bonne image de ce dernier.

Elles constituent des acquis sur lesquels le SMAELT pourra s’appuyer pour poursuivre et améliorer ses actions dans le cadre du futur contrat.

Les effets du contrat seront-ils durables ? Les mécanismes mis en place sont-ils viables ?

La durabilité des effets du Contrat ne sont pas facilement mesurables. Ils dépendent de nombreux facteurs (climatiques, réponse des milieux, règlementations…). Toutefois, les actions et travaux réalisés dans le cadre des volets qui avaient pour but d’améliorer la qualité des milieux aquatiques ont bien été perçus par les acteurs du territoire. Ces retours positifs des acteurs du territoire laissent supposer que le contrat aura un ensemble d’effets positifs et durables dans le bassin versant.

L’analyse plus technique des actions et les indicateurs de résultats montrent aussi que les actions engagées pendant ces 5 années auront des effets durables : réduction des rejets directs par les réseaux, réhabilitation des installations d’assainissement (collectives ou autonomes), amélioration de l’état sanitaire de la ripisylve, mise en défens des berges, restauration de la continuité écologique, sensibilisation des scolaires…

Les enjeux mis en évidence lors de la mise en œuvre du contrat, notamment en lien avec la qualité et la quantité de l’eau, ont conduit différents acteurs à se rencontrer et à renforcer leur compréhension et leur implication vis-à-vis de ces enjeux. Les partenariats mis en place et la démarche de concertation avec les partenaires et les acteurs du territoire ont posé des bases pour de futures démarches partagées.

De plus, cette première démarche pluri-thématique portée par le SMAELT l’a amenée à asseoir sa légitimité sur le territoire et à commencer à se créer une place dans le paysage des différentes politiques territoriales. Cette ouverture à de nouvelles thématiques implique que les contours de la mission du SMAELT dans le bassin versant s’élargissent (cours d’eau, secteur agricole, gestion quantitative de la ressource en eau, inondations, etc.). Cet élargissement ne semble pas être un facteur de fragilisation du syndicat, mais appelle à un travail interne de réflexion et de redéfinition de la stratégie globale de la structure au regard de l’expérience du contrat.

# CONCLUSION GENERALE DE L’EVALUATION

|  | Points forts / Leviers de réussite | Points faibles / Pistes d’amélioration |
| --- | --- | --- |
| Réalisations du contrat | Prise en compte, de manière pertinente, des enjeux de gestion de l’eau du territoire et définition d’objectifs cohérents. Un bon taux de réalisation global des actions et plusieurs opérations importantes (assainissement, restauration de la continuité, mise en défens…) réalisées au cours du Contrat. Un effort de communication sensibilisation souligné par les acteurs. - Volet A : réhabilitation de réseaux et remplacement de STEU vieillissants, réhabilitation d’assainissements autonomes, premières actions agricoles avec une vraie réussite des journées collectives. - Volet B : important travail de restauration de la ripisylve, de mise en défens des cours d’eau et de restauration de la continuité écologique et restauration de l’axe Moulin Piquet-Fontbonne-Poyat. - Volet C : création de supports de communication, sensibilisation du public scolaire et création d’un site internet et d’une page Facebook pour développer la sensibilisation. | Quelques difficultés / problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de certaines actions (liées à des modalités de subventions, à des implications sur des thématiques nouvelles, à des besoins d’informations complémentaires ou à des démarches administratives lourdes). Quelques thématiques très peu abordées (gestion quantitative, zones humides, produits phytosanitaires…). Des actions prioritaires non réalisées ou peu développées dans les différents volets : - Volet A : réhabilitation de certaines STEP impactantes pour les milieux non réalisées (Prébendes à Haute-Rivoire, Violay, Bussières…). Un faible nombre de diagnostics agricoles même s’il s’agissait d’une première sur le bassin versant et un manque de lisibilité sur la réhabilitation des installations autonomes les plus impactantes pour les milieux aquatiques. - Volet B : des cours d’eau peu traités au cours de cette programmation (Loise, Garollet, Soleillant) et un sous-objectif gestion quantitative très peu développé. - Volet C : des thèmes peu abordés (produits phytosanitaires et qualité de l’eau) mais une demande du territoire sur ces sujets. |
| Etat des milieux | Des améliorations apportées par le contrat (assainissement, continuité, état sanitaire de la ripisylve…) Des actions qui porteront leur fruit sur le moyen ou long terme, notamment la mise en défens des cours d’eau, diminution de l’usage des produits phytosanitaires, changement de pratiques agricoles. De premières initiatives (irrigation) en réponse enjeu important se dessinant pour le futur : la gestion quantitative de la ressource en eau | Quelques problématiques persistantes restant à traiter / à poursuivre (sur la sensibilité des systèmes d’assainissement aux épisodes pluvieux, la continuité, les pratiques agricoles, le volet qualitatif, accompagnement des collectivités sur le zéro phyto…). Des secteurs pour lesquels la qualité des eaux et la qualité piscicole demeurent altérées (Garollet et Toranche notamment). Des milieux et des populations altérés par des sécheresses estivales à répétition qui pénalisent les résultats des actions du Contrat. |
| Portage | Un syndicat de bassin qui a commencé à étoffer son panel de compétences historiques (entretien des cours d’eau) en portant une première procédure pluri-thématique. Plusieurs maîtrises d’ouvrage qui ont permis de multiplier les actions (notamment sur la continuité écologique). | Un partenariat sur le volet agricole qui a permis d’engager un premier travail avec les agriculteurs mais qui ne satisfait pas totalement les différentes parties prenantes. Une stratégie globale du syndicat à redéfinir au regard de l’expérience pluri-thématique du contrat |
| Animation | Une équipe qui s’est stabilisée et étoffée au fil du temps : Animatrice, technicien de rivière, assistante administrative, chef d’équipe et chef d’équipe adjoint. Un binôme animatrice / technicien de rivière présent pendant toute la durée du Contrat. Une augmentation des capacités de l’équipe à obtenir des résultats (montée en efficacité, apprentissages en matière de communication et de concertation) Une compétence et une implication des techniciens reconnue par les différents acteurs. | Une équipe réduite (pas d’animateur agricole comme prévu initialement au Contrat) mais qui a su s’adapter pour répondre aux objectifs du Contrat. Une animation agricole confiée aux chambres d’agriculture qui a néanmoins demandé un temps de travail pour l’animatrice du Contrat (coordination globale du volet agricole, réunions, terrain, journées collectives, maîtrise d’ouvrage de certaines actions, suivi du PAEC Plaine du Forez…) au détriment d’autres thématiques du Contrat (produits phytosanitaires, zones humides…). Des mouvements de personnel (chef d’équipe, assistante, animateurs agricoles) qui ont nécessairement entrainé un temps de flottement et d’adaptation. Un sous-dimensionnement du dispositif d’animation : Une animatrice aussi directrice du Syndicat et d’un Atelier Chantier d’Insertion en plus de ses missions liées au Contrat. |
| Pilotage | Des modalités d’association des acteurs et de pilotage des actions reconnues par tous, à toutes les échelles. Une concertation facteur de réussite d’actions complexes : Vesnes et Thoron | Une collaboration avec les EPCI du territoire à construire et à opérationnaliser dans le cadre de la mise en œuvre d’une future démarche. |
| Communication | Une sensibilisation (notamment auprès des publics scolaires) jugée pertinente et appréciée par tous les acteurs. | Une sensibilisation auprès des scolaires qui mériterait une plus grande ampleur au regard des demandes du territoire. Une communication insuffisante pour valoriser le travail accompli, du fait des ressources humaines limitées (temps, compétences). Mais des réalisations de qualité. |